АДМИНИСТРАЦИЯ  КРЫМСКОГО  ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

КРЫМСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.12.2015                                                                                                                            №1701

город Крымск

Об утверждении плана-графика перехода на предоставление муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Крымского городского поселения Крымского района, в электронной форме

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от          27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде», руководствуясь Уставом Крымского городского поселения Крымского района ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить план-график перехода на предоставление муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Крымского городского поселения Крымского района,  в электронном виде (приложение).

- Общему отделу администрации Крымского городского поселения Крымского района (Колесник) обнародовать настоящее постановление  в  соответствии  с   утверждённым   порядком   обнародования муниципальных правовых актов Крымского городского поселения Крымского района.

- Организационному отделу администрации Крымского городского поселения Крымского района (Завгородняя) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Крымского городского поселения Крымского района в сети Интернет.

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителей главы Крымского городского поселения Крымского района:     В.В. Ильенко, М.Н. Игнатова, С.В. Чиркову.

- Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Крымского городского

поселения Крымского района                                                                   А.Г. Семко

# ПРИЛОЖЕНИЕ

# к постановлению администрации

# Крымского городского поселения

# Крымского района

# от 02.12.2015 № 1701

ПЛАН-ГРАФИК

ПЕРЕХОДА   НА   ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ  УСЛУГ,

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ АДМИНИСТРАЦИЕЙ КРЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРЫМСКОГО РАЙОНА,

В   ЭЛЕКТРОННОМ  ВИДЕ

| № п/п | Наименование услуги, предоставляемой администрацией Крымского городского Поселения Крымского района | Ответственные исполнители | Сроки реализации и содержание этапов перехода на предоставление услуг в электронном виде |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I этап Размещение информации об услуге (функции) в Сводном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) | II этап Размещение на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) форм заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг, и обеспечение доступа к ним для копирования и заполнения в электронном виде | III этап Обеспечение возможности для заявителей в целях получения услуги представлять документы в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) | IV этап Обеспечение возможности для заявителей осуществлять с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) мониторинг хода предоставления услуги (исполнения функции) | V этап Обеспечение возможности получения результатов предоставления услуги в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), если это не запрещено Федеральным законом |
|  | Предоставление (отказ в предоставлении) разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства | Заместитель главы Крымского городского поселения Крымского района В.В. Ильенко | до 01.02.2016г. | до 01.04.2016г. | до 01.06.2016г. | до 01.09.2016 г. | до 01.01.2017г. |
|  | Признание жилого строения на садовом земельном участке пригодным (непригодным) для постоянного проживания | Заместитель главы Крымского городского поселения Крымского района В.В. Ильенко | до 01.02.2016г. | до 01.04.2016г. | до 01.06.2016г. | до 01.09.2016 г. | до 01.01.2017г. |
|  | Выдача разрешений на строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства | Заместитель главы Крымского городского поселения Крымского района В.В. Ильенко | до 01.02.2016г. | до 01.04.2016г. | до 01.06.2016г. | до 01.09.2016 г. | до 01.01.2017г. |
|  | Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных объектов капитального строительства | Заместитель главы Крымского городского поселения Крымского района В.В. Ильенко | до 01.02.2016г. | до 01.04.2016г. | до 01.06.2016г. | до 01.09.2016 г. | до 01.01.2017г. |
|  | Выдача градостроительных планов земельных участков в виде отдельного документа | Заместитель главы Крымского городского поселения Крымского района В.В. Ильенко | до 01.02.2016г. | до 01.04.2016г. | до 01.06.2016г. | до 01.09.2016 г. | до 01.01.2017г. |
|  | Выдача справок и выписок из реестра муниципальной собственности Крымского городского поселения Крымского района | Заместитель главы Крымского городского поселения Крымского района М.Н.Игнатов | до 01.02.2016г. | до 01.04.2016г. | до 01.06.2016г. | до 01.09.2016 г. | до 01.01.2017г. |
|  | Признание граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях | Заместитель главы Крымского городского поселения Крымского района М.Н.Игнатов | до 01.02.2016г. | до 01.04.2016г. | до 01.06.2016г. | до 01.09.2016 г. | до 01.01.2017г. |
|  | Согласование (отказ в согласовании) переустройства и (или) перепланировки жилого (нежилого) помещения | Заместитель главы Крымского городского поселения Крымского района В.В. Ильенко | до 01.02.2016г. | до 01.04.2016г. | до 01.06.2016г. | до 01.09.2016 г. | до 01.01.2017г. |
|  | Перевод (отказ в переводе) жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение | Заместитель главы Крымского городского поселения Крымского района В.В. Ильенко | до 01.02.2016г. | до 01.04.2016г. | до 01.06.2016г. | до 01.09.2016 г. | до 01.01.2017г. |
|  | Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции | Заместитель главы Крымского городского поселения Крымского района В.В. Ильенко | до 01.02.2016г. | до 01.04.2016г. | до 01.06.2016г. | до 01.09.2016 г. | до 01.01.2017г. |
|  | Изменение вида разрешенного использования земельного участка и (или) объекта капитального строительства | Заместитель главы Крымского городского поселения Крымского района В.В. Ильенко | до 01.02.2016г. | до 01.04.2016г. | до 01.06.2016г. | до 01.09.2016 г. | до 01.01.2017г. |
|  | Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | Заместитель главы Крымского городского поселения Крымского района В.В. Ильенко | до 01.02.2016г. | до 01.04.2016г. | до 01.06.2016г. | до 01.09.2016 г. | до 01.01.2017г. |
|  | Выдача уведомления гражданина о наличии (отсутствии) у него предусмотренных законодательством Российской Федерации оснований признания его нуждающимся в жилом помещении | Заместитель главы Крымского городского поселения Крымского района М.Н.Игнатов | до 01.02.2016г. | до 01.04.2016г. | до 01.06.2016г. | до 01.09.2016 г. | до 01.01.2017г. |
|  | Постановка граждан, имеющих трех и более детей, на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление им земельных участков | Заместитель главы Крымского городского поселения Крымского района М.Н.Игнатов | до 01.02.2016г. | до 01.04.2016г. | до 01.06.2016г. | до 01.09.2016 г. | до 01.01.2017г. |
|  | Предоставление копий правовых актов администрации Крымского городского поселения Крымского района | Заместитель главы Крымского городского поселения Крымского района М.Н.Игнатов | до 01.02.2016г. | до 01.04.2016г. | до 01.06.2016г. | до 01.09.2016 г. | до 01.01.2017г. |
|  | Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования | Заместитель главы Крымского городского поселения Крымского района В.В. Ильенко | до 01.02.2016г. | до 01.04.2016г. | до 01.06.2016г. | до 01.09.2016 г. | до 01.01.2017г. |
|  | Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности | Заместитель главы Крымского городского поселения Крымского района С.В. Чиркова | до 01.02.2016г. | до 01.04.2016г. | до 01.06.2016г. | до 01.09.2016 г. | до 01.01.2017г. |
|  | Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельного участка и установления сервитута | Заместитель главы Крымского городского поселения Крымского района С.В. Чиркова | до 01.02.2016г. | до 01.04.2016г. | до 01.06.2016г. | до 01.09.2016 г. | до 01.01.2017г. |
|  | Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности | Заместитель главы Крымского городского поселения Крымского района С.В. Чиркова | до 01.02.2016г. | до 01.04.2016г. | до 01.06.2016г. | до 01.09.2016 г. | до 01.01.2017г. |
|  | Постановка граждан, имеющих трех и более детей, на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление им земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в аренду | Заместитель главы Крымского городского поселения Крымского района С.В. Чиркова | до 01.02.2016г. | до 01.04.2016г. | до 01.06.2016г. | до 01.09.2016 г. | до 01.01.2017г. |
|  | Предоставление гражданам, имеющим трех и более детей, в аренду земельных участков для индивидуального жилищного строительства или для ведения личного подсобного хозяйства | Заместитель главы Крымского городского поселения Крымского района С.В. Чиркова | до 01.02.2016г. | до 01.04.2016г. | до 01.06.2016г. | до 01.09.2016 г. | до 01.01.2017г. |
|  | Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, отдельным категориям граждан в собственность бесплатно | Заместитель главы Крымского городского поселения Крымского района С.В. Чиркова | до 01.02.2016г. | до 01.04.2016г. | до 01.06.2016г. | до 01.09.2016 г. | до 01.01.2017г. |
|  | Предварительное согласование предоставления земельного участка | Заместитель главы Крымского городского поселения Крымского района С.В. Чиркова | до 01.02.2016г. | до 01.04.2016г. | до 01.06.2016г. | до 01.09.2016 г. | до 01.01.2017г. |
|  | Предоставление в собственность, аренду, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов | Заместитель главы Крымского городского поселения Крымского района С.В. Чиркова | до 01.02.2016г. | до 01.04.2016г. | до 01.06.2016г. | до 01.09.2016 г. | до 01.01.2017г. |
|  | Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на торгах | Заместитель главы Крымского городского поселения Крымского района С.В. Чиркова | до 01.02.2016г. | до 01.04.2016г. | до 01.06.2016г. | до 01.09.2016 г. | до 01.01.2017г. |
|  | Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории | Заместитель главы Крымского городского поселения Крымского района С.В. Чиркова | до 01.02.2016г. | до 01.04.2016г. | до 01.06.2016г. | до 01.09.2016 г. | до 01.01.2017г. |
|  | Заключение нового договора аренды земельного участка без проведения торгов Прекращение правоотношений с правообладателями земельных участков | Заместитель главы Крымского городского поселения Крымского района С.В. Чиркова | до 01.02.2016г. | до 01.04.2016г. | до 01.06.2016г. | до 01.09.2016 г. | до 01.01.2017г. |

Начальник юридического отдела                                                                Т.А.Шулыма