|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение  к постановлению администрации  Крымского городского поселения  Крымского района  от 29.12.2023 № 1634  «Приложение  к постановлению администрации  Крымского городского поселения  Крымского района  от 29.09.2020 № 801 |

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Капитальный ремонт,**

**ремонт и содержание автомобильных дорог местного**

**значения Крымского городского поселения**

**Крымского района» на 2021 г. -2023 г.**

Паспорт муниципальной программы

«Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Крымского городского поселения Крымского района»

на 2021 г. - 2023 г.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Крымского городского поселения Крымского района» на 2021г. -2023 г. (далее – программа). |
| Основание для разработки программы | * Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; * Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 г. № 965 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края»; * Постановление администрации Крымского городского поселения Крымского района от 27 февраля 2020 г. № 151 «О нормативах финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и правилах расчета размера ассигнований из бюджета Крымского городского поселения Крымского района на указанные цели. |
| Координатор муниципальной программы | Отдел по вопросам ЖКХ, транспорту и связи администрации Крымского городского поселения Крымского района |
| Подпрограммы муниципальной программы | Не предусмотрено |
| Координаторы подпрограмм муниципальной программы | Не предусмотрено |
| Ведомственные целевые программы | Не предусмотрено |
| Субъект бюджетного планирования | Не предусмотрено |
| Иные исполнители отдельных мероприятий муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр Крымского городского поселения Крымского района». |
| Цели муниципальной программы | Повышение качества транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Крымского городского поселения Крымского района.  Содержание улично-дорожной сети в соответствии с требованиями по обеспечению безопасности дорожного движения. |
| Задачи муниципальной программы | Обеспечение функционирования и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Крымского городского поселения Крымского района.  Улучшение технического состояния автомобильных дорог местного значения общего пользования, как следствие повышение безопасности дорожного движения. |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог и улучшение качества содержания автомобильных дорог общего пользования;  Устранение деформации и повреждений дорожного покрытия;  Нанесение дорожной разметки;  Установка, замена и техническое обслуживание дорожных знаков;  Разработка дислокации дорожных знаков;  Обслуживание технических средств организации дорожного движения;  Устройство заездных карманов (остановки);  Устройство бордюров на территории города Крымска. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Этапы реализации программы - не предусмотрены;  Сроки реализации программы 2021 г.-2023 г. |
| Объемы бюджетных ассигнований  муниципальной программы | Всего на 2021г. -2023 г. предусмотрено -328 072,6 тыс. рублей,  2021 год – 66 464,8 тыс. руб.;  2022 год – 53 781,0 тыс. руб.;  2023 год – 207 826,8 тыс. руб.  в том числе:  - средства бюджета Крымского городского поселения Крымского района – 149 369,8 тыс. рублей:  2021 год – 22 390,2 тыс. руб.;  2022 год – 53 781,0 тыс. руб.;  2023 год – 58 457,0 тыс. руб.  - средства краевого бюджета– 193 444,4 тыс. рублей:  2021 год – 44 074,6 тыс. руб.;  2022 год – 0,0 тыс. руб.;  2023 год – 149 369,8 тыс. руб. |
| Контроль за выполнением муниципальной программы | Администрация Крымского городского поселения Крымского района |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Необходимость разработки и реализации программы обусловлена социально-экономической остротой проблемы обеспечения населения в отдаленных участках Крымского городского поселения Крымского района новыми автомобильными дорогами и тротуарами, снижение аварийных ситуаций участниками дорожного процесса.

Основной целью программы является устойчивое функционирование автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышение их транспортно-эксплуатационного состояния является гарантией социально-экономического развития Крымского городского поселения Крымского района, улучшает доступ населения к объектам социальной инфраструктуры, позволяет добиться конечной цели - повышения стандартов качества жизни.

Улично-дорожная сеть является важнейшей составляющей транспортной инфраструктуры поселения, которая обеспечивают движение грузов и пассажирских потоков внутри населенных пунктов поселения. Из-за хронического недофинансирования автомобильные дороги сегодня не обладают резервами «долговременной устойчивости». Имеется существенное отставание объемов выполнения капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог от объемов, вытекающих из межремонтных сроков, не могут быть выполнены в полной мере требования в части периодичности проведения видов работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. Неудовлетворительное состояние улично-дорожной сети является сдерживающим фактором развития поселения и требует оказания финансовой помощи из средств краевого бюджета.

Мероприятия, предусмотренные направлением по дорожному хозяйству, способствуют достижению основной цели программы - надлежащему транспортно-эксплуатационному состоянию и устойчивому функционированию автомобильных дорог общего пользования местного значения, что является гарантией социально-экономического развития.

К отдельному мероприятию по управлению реализацией программы относятся расходы на выполнение муниципальных услуг по содержанию дорог: устранение деформаций и повреждений дорожного покрытия, выполнение работ по нанесению дорожной разметки, обслуживание технических средств организации дорожного движения, техническое обслуживание дорожных знаков и указателей.

Применение программно-целевого метода позволит осуществить реализацию комплекса мероприятий, направленных на решение социальной задачи – улучшение условий жизни городского населения и обеспечить системный подход к решению существующих проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также повысить эффективность и результативность осуществления бюджетных расходов.

2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Целью реализации муниципальной программы «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Крымского городского поселения Крымского района» (далее также – муниципальная программа) является повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории  Крымского городского поселения Крымского района.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

- обеспечение функционирования и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Крымского городского поселения Крымского района;

- поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Крымского городского поселения Крымского района;

- обеспечение безопасности и здоровья населения.

Сроки реализации мероприятий муниципальной программы «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Крымского городского поселения Крымского района» рассчитаны на 2021, 2022, 2023 г.

Этапы реализации мероприятий данной программы не предусмотрены.

3. Перечень отдельных мероприятий муниципальной программы с указанием источников и объемов финансирования, сроков их реализации и муниципальных заказчиков

Таблица №1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  мероприятий | Источник финансирования | Объем финансирования | в том числе: | | | Ожидаемый непосредственный результат  (краткое описание) | | Муниципальный заказчик мероприятия |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 |
| Муниципальная программа «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Крымского городского поселения Крымского района» на 2021 -2023 годы | | | | | | | | | |
| 1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Местный бюджет | 7 896,5 | 1 225,7 | 0,0 | 6670,8 | Протяженность отремонтированной улично-дорожной сети (13,6 км) | Администрация Крымского городского поселения Крымского района  (далее – Администрация) | |
| Краевой бюджет | 170 817,0 | 44 074,6 | 0,0 | 126742,4 |
| Всего по мероприятию | 178 713,5 | 45 300,3 | 0,0 | 133 413,2 |
| 2 | Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения | Местный бюджет | 4 310,1 | 0,0 | 0,0 | 4 310,1 | Строительство мостового перехода через реку Адагум в створе улиц Коммунистическая и Космонавтов в городе Крымске | Администрация | |
| Краевой бюджет | 22 627,4 | 0,0 | 0,0 | 22 627,4 |
| Всего по мероприятию | 26 937,5 | 0,0 | 0,0 | 26 937,5 |
| 3 | Содержание дорог Крымского городского поселения Крымского района, в т.ч. исполнение следующих мероприятий | Местный бюджет | 122 421,6 | 21 164,5 | 53 781,0 | 47 476,1 | Улучшение технического состояния автомобильных дорог, как следствие, повышение безопасности дорожного движения, в т.ч.: | Администрация | |
| 3.1 | Содержание дорог: | Местный бюджет | 95 579,4 | 17 004,0 | 45 018,7 | 33 556,7 | Устранение деформации и повреждений дорожного покрытия. Приобретение щебня, битума, асфальтобетона.  Содержание улично-дорожной сети в осенне-зимний период (приобретение соли, песка). | Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр Крымского городского поселения Крымского района»; (далее -МКУ МФЦ) | |
| 3.2 | Приобретение дорожных знаков и указателей. | Местный бюджет | 3 136,1 | 1 000,0 | 1 136,1 | 1 000,0 | Обеспечение безопасности дорожного движения: приобретение, установка, замена и техническое обслуживание дорожных знаков. | МКУ МФЦ | |
| 3.3 | Обслуживание технических средств организации дорожного движения (содержание светофоров). | Местный бюджет | 3 946,2 | 773,1 | 2 573,1 | 600,0 | Обеспечение бесперебойной работы технических средств организации дорожного движения, с целью обеспечения безопасности дорожного движения. | Администрация | |
| 3.4 | Оплата за электрическую энергию, потребляемую светофорами. | Местный бюджет | 1 465,8 | 488,6 | 488,6 | 488,6 | Обеспечение бесперебойной работы технических средств организации дорожного движения, с целью обеспечения безопасности дорожного движения. | Администрация | |
| 3.5 | Выполнение работ по нанесению дорожной разметки. | Местный бюджет | 9  319,6 | 1 898,8 | 3 706,0 | 3 714,8 | Обеспечение безопасного движения транспортных средств и передвижения пешеходов. | Администрация | |
| 3.6 | Дислокация дорожных знаков. | Местный бюджет | 858,5 | 0,0 | 858,5 | 0,00 | Разработка проектов и схем в области организации дорожного движения. | Администрация | |
| 3.7 | Проектирование и экспертиза проектной документации по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | Местный бюджет | 8 116,0 | 0,0 | 0,0 | 8 116,0 | Разработка проектной документации и прохождение государственной экспертизы проектной документации | Администрация | |
|  |  | Итого местный бюджет | 134 628,2 | 22 390,2 | 53 781,0 | 58 457,0 |  |  | |
|  |  | Итого краевой бюджет | 193 444,4 | 44 074,6 | 0,0 | 149 369,8 |  |  | |
|  |  | Всего | 328 072,6 | 66 464,8 | 53 781,0 | 207 826,8 |  |  | |

4. Перечень и краткое описание подпрограмм

В рамках программы «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Крымского городского поселения Крымского района» на 2021г. -2023 г. не предусмотрено реализации подпрограмм.

5. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Финансовое обеспечение программы «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Крымского городского поселения Крымского района» на 2021г. -2023 г. осуществляется за счет средств бюджета Крымского городского поселения Крымского района и за счет средств краевого бюджета.

Объем финансирования Программы составляет 328 072,6 тыс.руб., в том числе по годам:

2021 год – 66 464,8 тыс. руб.;

2022 год – 53 781,0 тыс. руб.;

2023 год – 207 826,8 тыс. руб.

Средства бюджета Крымского городского поселения Крымского района составляют 134 628,2 тыс. руб.:

2021 год – 22 390,2 тыс. руб.;

2022 год – 53 781,0 тыс. руб.;

2023 год – 58 457,0 тыс. руб.

Средства краевого бюджета составляют 193 444,4 тыс. руб.:

2021 год – 44 074,6 тыс. руб.;

2022 год – 0,0 тыс. руб.;

2023 год – 149 369,8 тыс. руб.

Мероприятие муниципальной программы по капитальному ремонту дорожной сети предусматривает софинансирование за счет средств краевого бюджета, с учетом вступления в государственную программу Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края». При внесении изменений финансирования мероприятий программы за счет средств краевого бюджете в муниципальную программу будут внесены дополнения.

Эффективный результат программы «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Крымского городского поселения Крымского района» на 2021г. -2023 г. будет достигнут в случае исполнения всех мероприятий предусмотренных данной программой.

Обоснование ресурсного обеспечения программы на 2021г. -2023 г. предусмотрено согласно проектно-сметной документации.

При наличии потребности в дополнительном финансировании мероприятий программы «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Крымского городского поселения Крымского района» на 2021г. -2023 г. администрация Крымского городского поселения Крымского района увеличивает бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета в объеме превышающих предусмотренные программой.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед.  изм. | плановый  2021 год | | плановый  2022 год | | плановый  2023 год | |
| базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Протяженность отремонтированных и реконструированных автомобильных дорог | км | 4,3 | - | 3,4 | - | 13,6 | - |
| 2 | Устранение деформации и повреждений дорожного покрытия | м² | 38 328 | - | 38 328 | - | 38 328 | - |
|  | Содержание дорог (ямочный ремонт) с гравийным покрытием | м² | 34 128 | - | 34 318 | - | 34 318 | - |
|  | Содержание дорог (ямочный ремонт) с асфальтобетонным покрытием | м² | 4 200 | - | 4 010 | - | 4 010 | - |
| 3 | Выполнение работ по нанесению дорожной разметки | м² | 24 490 | - | 24 490 | - | 24 490 | - |
| 4 | Установка, замена и техническое обслуживание дорожных знаков | шт | 832 | - | 732 | - | 732 | - |
| 5 | Разработка дислокации дорожных знаков | ед | 1 | - | 1 | - | 0 | - |
| 6 | Обслуживание и установка технических средств организации дорожного движения (содержание светофоров) | ед. | 23 | - | 33 | - | 33 | - |
| содержание |  | 23 | - | 23 | - | 33 | - |
| установка |  | - | - | 10 | - | - | - |
| 7 | Устройство заездных карманов (остановки). | шт. | 8 | - | 8 | - | 8 | - |
| 8 | Устройство бордюров на территории г.Крымска | км | - | - | - | - | 4,6 | - |
| 9 | Строительство мостового перехода через реку Адагум в створе улиц Коммунистическая и Космонавтов в городе Крымске | шт. | - | - | - | - | - | - |

7. Механизм реализации муниципальной программы

Текущее управление муниципальной программы осуществляет координатор муниципальной программы – отдел по вопросам ЖКХ, транспорту и связи администрация Крымского городского поселения Крымского района.

Координатор муниципальной программы в процессе реализации муниципальной программы:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование участниками муниципальной программы;

формирует структуру муниципальной программы и перечень участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности участников муниципальной программы;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений участников муниципальной программы;

проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ отчетности, представляемой участниками муниципальной программы;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации (далее – доклад о ходе реализации муниципальной программы);

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Участники муниципальной программы в пределах своей компетенции ежегодно до 20 января года, следующего за отчетным, представляют в адрес координатора муниципальной программы в рамках компетенции информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы.

Доклад о ходе реализации муниципальной программы должен содержать:

сведения о фактических объемах финансирования муниципальной программы в целом и по каждому основному мероприятию, включенному в муниципальную программу, в разрезе источников финансирования и главных распорядителей средств местного бюджета;

сведения о фактическом выполнении основных мероприятий с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения;

сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы и входящих в ее состав основных мероприятий плановым показателям, установленным муниципальной программой;

оценку эффективности реализации муниципальной программы.

К докладу о ходе реализации муниципальной программы прилагаются отчеты об исполнении целевых показателей муниципальной программы и входящих в ее состав основных мероприятий, сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культуры Крымского городского поселения Крымского района в сфере реализации муниципальной программы.

В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями объемов финансирования и целевых показателей координатором муниципальной программы проводится анализ факторов и указываются в докладе о ходе реализации муниципальной программы причины, повлиявшие на такие расхождения.

Главный распорядитель бюджетных средств в пределах полномочий, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации:

обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств, в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;

осуществляет иные полномочия, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

Исполнитель:

обеспечивает реализацию мероприятия и проводит анализ его выполнения;

представляет отчетность координатору муниципальной программы о результатах выполнения основного мероприятия программы;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

8. Оценка рисков реализации муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Внешний фактор, который может повлиять на реализацию Программы | Механизмы минимизации негативного влияния внешних факторов |
| 1 | 2 |
| Финансовые риски, связанные с невыполнением финансовых обязательств, принятых в Программе. | Ограничение финансовых рисков осуществляется путем ежегодного уточнения финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых результатов. |
| Правовые риски, возникающие в связи с отсутствием или изменением нормативных правовых актов, необходимых для реализации программы. | Мониторинг за состоянием и планируемыми изменениями законодательства Российской Федерации и Краснодарского края |
| Административные риски, выражающиеся в неэффективном управлении Программой, невыполнении целей и задач Программы. | К мерам снижения административных рисков относятся:  мониторинг исполнения показателей Программы;  размещение отчетов о реализации Программы на информационных ресурсах. |

».

Начальник отдела по вопросам ЖКХ,

транспорту и связи Г.Н. Марин