|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение  к постановлению администрации  Крымского городского поселения  Крымского района  от 16.04.2024 № 427 |
|  |  | «Приложение  к постановлению администрации  Крымского городского поселения  Крымского района  от 08.09.2023 № 1090 |

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Социально-экономическое и территориальное**

**развитие Крымского городского поселения**

**Крымского района» на 2024 г.-2026 г.**

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Социально-экономическое

и территориальное развитие Крымского городского

поселения Крымского района» на 2024 г. - 2026 г.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Социально-экономическое и территориальное развитие Крымского городского  поселения Крымского района» на 2024 г. - 2026 г. |
| Основание для разработки программы | * Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| Координатор муниципальной программы | Администрация Крымского городского поселения Крымского района;  Отдел по вопросам ЖКХ, транспорту и связи администрации Крымского городского поселения Крымского района |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма «Благоустройство и озеленение территории Крымского городского поселения Крымского района» на 2024 г. -2026 г. |
| Координаторы подпрограмм муниципальной программы | Администрация Крымского городского поселения Крымского района;  Отдел по вопросам ЖКХ, транспорту и связи администрации Крымского городского поселения Крымского района; |
| Ведомственные целевые программы | Не предусмотрены |
| Субъект бюджетного планирования | Не предусмотрено |
| Иные исполнители отдельных мероприятий подпрограммы муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр Крымского городского поселения Крымского района». |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности на территории Крымского городского поселения Крымского района;  Организация экономически эффективной системы благоустройства Крымского городского поселения Крымского района, отвечающей современным экологическим, санитарно-гигиеническим требованиям и создающей безопасные и комфортные условия для проживания населения;  Развитие инициативного бюджетирования на территории Крымского городского поселения Крымского района;  Повышение качества и доступности муниципальных услуг сферы жилищно-коммунального хозяйства;  Обустройство и восстановление уличного освещения дорог, снижение потребления электроэнергии приборами уличного освещения за счет модернизации сетей и приборов освещения;  Улучшение качества освещения улиц;  Содержание объектов электроосвещения. |
| Задачи муниципальной программы | Увеличение площади зеленых насаждений на территории Крымского городского поселения Крымского района;  Создание благоприятных условий для проживания и отдыха жителей городского поселения;  организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;  Поддержка местных инициатив граждан по вопросам благоустройства и развития территории;  Организация благоустройства;  Содержание мест захоронения;  Улучшение качества освещения улиц, приведение в нормативное и высокоэффективное состояние уличного освещения; |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | Протяженность обслуживаемых линий уличного освещения;  Количество обслуживаемых светильников;  Количество приобретенных цветов и кустарников;  Площадь территории ручной уборки мусора;  Количество вывезенного мусора;  Объем вывезенных неорганизованных свалок;  Площадь сбора случайного мусора;  Подержание фонтанов;  Приобретение остановочных комплексов;  Количество изъятых животных, представляющих угрозу жизни и здоровью граждан;  Установка контейнерных площадок;  Приобретение мусорных контейнеров, бункеров;  Услуги связи (интернет в сквере им. Тельмана) оплата;  Карантинная обработка зеленых насаждений;  Дезинсекция парков, скверов, детских площадок;  Приобретение многолетних растений;  Оплата за электрическую энергию;  Сбор и утилизация шин;  Приобретение специализированной техники;  Количество благоустроенных территорий в рамках инициативного бюджетирования. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Этапы реализации программы - не предусмотрены;  Сроки реализации программы 2024 г. -2026 г. |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы на 2024 г.- 2026 г. составляет 175 530,3 тыс. рублей, в том числе по годам:  2024 г. – 63 622,3 тыс. рублей;  2025 г. – 55 954,0 тыс. рублей;  2026 г. – 55 954,0 тыс. рублей.  За счет средств местного бюджета – 171 252,6 тыс. рублей, в том числе:  2024 г. – 59 344,6 тыс. рублей;  2025 г. – 55 954,0 тыс. рублей;  2026 г. – 55 954,0 тыс. рублей.  За счет средств краевого бюджета – 4 277,7 тыс. рублей, в том числе:  2024 год – 4 277,7 тыс. рублей;  2025 год – 0,0 тыс. рублей;  2026 год – 0,0 тыс. рублей. |
| Контроль за выполнением муниципальной программы | Администрация Крымского городского поселения Крымского района. |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Проблема благоустройства территории является одной из насущных, требующей каждодневного внимания и эффективного решения. Основной целью программы является комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства и обеспечением санитарного порядка на территории.

Уличная сеть является важнейшей составляющей транспортной инфраструктуры. Восстановление уличного освещения, замена на основных улицах и внутриквартальных территориях городского поселения светильников позволит повысить безопасность дорожного движения.

К отдельным мероприятиям по управлению реализацией программы относятся расходы на выполнение муниципальных услуг, предоставляемых потребителям:

организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;

организация благоустройства;

привлечение граждан в решение вопросов по благоустройству (инициативное бюджетирование);

создание мест отдыха для населения;

содержание мест захоронения;

обслуживание уличного освещения;

озеленение поселения.

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный подход к решению существующих проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также повысить эффективность и результативность осуществления бюджетных расходов.

1. Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Основными целями программы является:

организация экономически эффективной системы благоустройства;

повышение качества и доступности муниципальных услуг сферы жилищно-коммунального хозяйства для всех категорий потребителей;

улучшение качества освещения улиц, приведение в нормативное и высокоэффективное состояние уличного освещения;

Для достижения основных целей программы необходимо решение следующих задач:

обустройство и восстановление уличного освещения дорог;

снижение потребления электроэнергии приборами уличного освещения за счет модернизации сетей и приборов освещения;

увеличение площади зеленых насаждений, на территории Крымского городского поселения Крымского района;

создание благоприятных условий для проживания и отдыха жителей поселения;

посадка и содержание цветов и кустарников на клумбах;

посадка и содержание деревьев и кустарников;

установка элементов благоустройства (урны, скамейки, тротуарные дорожки, ограждение кладбищ, пешеходные ограждения);

ремонт, строительство и реконструкция уличного освещения;

содержание уличного освещения;

обслуживание уличного освещения.

Сроки реализации мероприятий муниципальной программы «Социально-экономическое и территориальное развитие Крымского городского поселения Крымского района» рассчитаны на 2024 г., 2025 г., 2026 г.

Этапы реализации мероприятий данной программы не предусмотрены.

3. Перечень отдельных мероприятий муниципальной программы с указанием источников и объемов финансирования, сроков их реализации и муниципальных заказчиков

Таблица №1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  мероприятий | Источ  ник финансирования | Объем финансирования | в том числе: | | | Ожидаемый непосредственный результат  (краткое описание) | | Муниципальный заказчик мероприятия |
| 2024г. | 2025 г. | 2026 г. |  | |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 |
| Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение территории Крымского городского поселения Крымского района» на 2024 г.-2026 г. | | | | | | | | | |
| 1. «Благоустройство территории Крымского городского поселения Крымского района» | | | | | | | | | |
| Задача: создание благоприятных условий для проживания и отдыха жителей городского поселения. | | | | | | | | | |
| 1.1 | Содержание кладбищ  всего:  в том числе | Местный бюджет | 12 611,3 | 3797,5 | 4406,9 | 4406,9 | Содержание мест захоронения в надлежащем санитарном состоянии, в т.ч.: | | Администрация Крымского городского поселения Крымского района; |
|  | Очистка участка от мусора с погрузкой | Местный бюджет | 3 161,2 | 543,6 | 1 308,8 | 1308,8 | Удаление и вынос засохших цветов и венков с территории кладбища в мусорные контейнеры | |
|  | Прием, размещение и утилизация на полигоне мусора | Местный бюджет | 5704,0 | 1000,0 | 2 352,0 | 2 352,0 | Удаление и вывоз с территории кладбища мусора | |
|  | Устройство контейнерных площадок | Местный бюджет | 278,6 | 278,6 | 0,0 | 0,0 | Удаление и вывоз с территории кладбища мусора | |
|  | Услуги по инвентаризации мест захоронений | Местный бюджет | 1112,0 | 1112,0 | 0,0 | 0,0 | Перепись могил, получение точных данных мест захоронения, обеспечивающих правильность ведения учета | |
|  | Дезинсекция территории кладбищ (проведение противоклещевых и противокомариных мероприятий) | Местный бюджет | 2355,5 | 863,3 | 746,1 | 746,1 | Создание неблагоприятных условий для появления, развития и размножения на объекте насекомых и клещей | |
| 1.2 | Вывоз неорганизованных свалок, сбор случайного мусора (прием отходов, не относящихся к ТКО) | Местный бюджет | 20 592,6 | 6 864,2 | 6 864,2 | 6 864,2 | Содержание территории г. Крымска в соответствии с санитарными нормами | |
| 1.3 | Услуги по отлову, содержанию, вакцинации, стерилизации и маркированию животных без владельца на территории Крымского городского поселения | Местный бюджет | 1 956,0 | 652,0 | 652,0 | 652,0 | Обеспечение безопасности граждан, проживающих на территории Крымского городского поселения. | |
| 1.4 | Содержание фонтанов | Местный бюджет | 2 947,8 | 982,6 | 982,6 | 982,6 | Создание благоприятных условий для отдыха жителей поселения | |
| 1.5 | Приобретение остановочных комплексов | Местный бюджет | 1 752,0 | 584,0 | 584,0 | 584,0 | Обеспечение мест ожидания транспорта общего пользования  для населения г. Крымска | |
| 1.6 | Приобретение и изготовление скамеек, урн, ремонт металлических конструкций и ограждений (сварочные работы) | Местный бюджет | 1 672,9 | 472,9 | 600,0 | 600,0 | Повышение уровня комфортности, благоустроенности, улучшения санитарного и эстетического состояния территории. | |
| 1.7 | Установка контейнерных площадок | Местный бюджет | 11 142,9 | 3 714,3 | 3 714,3 | 3 714,3 | Наведение санитарного порядка на территории г. Крымска | |
| 1.8 | Приобретение мусорных контейнеров, бункеров, контейнера для сбора энергосберегающих ламп и батареек | Местный бюджет | 1 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | Обеспечение условий для поддержания санитарного порядка в г. Крымске.  Обеспечение экологической безопасности. | |
| 1.9 | Услуг связи (интернет) в парке им. Тельмана | Местный бюджет | 600,0 | 200,0 | 200,00 | 200,0 | Создание благоприятных условий для отдыха жителей поселения | |
| 1.10 | Приобретение специализированной техники (косилки и комплектующие) | Местный бюджет | 6 925,5 | 4 308,5 | 1 308,5 | 1 308,5 | Выполнение ремонтных работ подведомственным учреждением МКУ МФЦ | |
| 1.11 | Сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание и размещение (хранение) отходов I – IV класса опасности (утилизация отработанных автомобильных шин) | Местный бюджет | 2 522,4 | 840,8 | 840,8 | 840,8 | Наведение санитарного порядка на территории г. Крымска | |
| 1.12 | Услуги техники | Местный бюджет | 2000,0 | 1000,0 | 500,0 | 500,0 | Благоустройство общественных территорий в г. Крымске | |
| 1.13 | Обустройство детских площадок | Местный бюджет | 2 983,8 | 994,6 | 994,6 | 994,6 | Обеспечение мест для досуга и развития различных физических  навыков детей. | |
| 1.14 | Инициативное бюджетирование (приобретение МАФ) | Краевой бюджет | 4277,7 | 4277,7 | 0,0 | 0,0 | Создание благоприятных условий для отдыха жителей поселения (благоустройство территории по ул.Адагумской от МФЦ до ул.Переясловской). | |
| Местный бюджет | 627,1 | 627,1 | 0,0 | 0,0 |
| Итого бюджет Крымского городского поселения и краевой бюджет: | | | **74 112,0** | 29 816,2 | 22 147,9 | 22 147,9 |  | |
| 2 | «Озеленение территории Крымского городского поселения Крымского района» | | | | | | | |  |
|  | Задача: увеличение площади зеленых насаждений, на территории Крымского городского поселения Крымского района. | | | | | | | |  |
| 2.1 | Приобретение однолетних растений | Местный бюджет | 2 207,1 | 735,7 | 735,7 | 735,7 | | Посадка цветов на клумбах |
| 2.2 | Приобретение многолетних растений | Местный бюджет | 3 484,2 | 1 161,4 | 1 161,4 | 1 161,4 | | Посадка деревьев и кустарников |
| 2.3 | Акарицидная, карантинная обработка зеленых насаждений парков, скверов, корневая и внекорневая подкормка городских и парковых зеленых насаждений, розариев, газонов | Местный бюджет | 9 734,3 | 2578,1 | 3578,1 | 3 578,1 | | Санитарные мероприятия предупреждают возникновение заболеваний растений, недопущение перехода запасов инфекции в активную форму, т. е. исключение возможной жизнедеятельности грибов, бактерий или вирусов. |
| Итого бюджет Крымского городского поселения: | | | **15 425,6** | 4 475,2 | 5 475,2 | 5 475,2 | |  |
| 3 | «Обслуживание сетей уличного освещения, оплата за электрическую энергию, потребляемую сетями уличного освещения Крымского городского поселения Крымского района» | | | | | | | |  |
|  | Задача: содержание уличного освещения; обслуживание уличного освещения; устройство декоративного освещения | | | | | | | |  |
| 3.1 | Обслуживание уличного освещения | Местный бюджет | 21 600,0 | 7 200,0 | 7 200,0 | 7 200,0 | | Бесперебойная подача электрической энергии, потребляемой сетями уличного освещения для обеспечения безопасности населения г. Крымска в темное время суток |
| 3.2 | Приобретение расходного материала (светильники, кабель и т.п.) | Местный бюджет | 4 000,0 | 2 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | | Бесперебойная подача электрической энергии, потребляемой сетями уличного освещения для обеспечения безопасности населения г. Крымска в темное время суток |
| 3.3 | Оплата за электрическую энергию, потребляемую сетями уличного освещения | Местный бюджет | 60 392,7 | 20 130,9 | 20 130,9 | 20 130,9 | | Бесперебойная подача электрической энергии, потребляемой сетями уличного освещения для обеспечения безопасности населения г. Крымска в темное время суток |
| Итого бюджет Крымского городского поселения: | | | **85 865,6** | 29 203,8 | 28 330,9 | 28 330,9 | |  |
|  | | | | | | | | |  |
| Всего расходы по программе «Благоустройство и озеленение территории Крымского городского поселения Крымского района» на 2024-2026 годы | | Местный бюджет | 171 252,6 | 59 344,6 | 55 954,0 | 55 954,0 | |  |
|  | | Краевой бюджет | 4 277,7 | 4 277,7 | 0 | 0 | |  |
| ВСЕГО: | |  | **175 530,3** | 63 622,3 | 55 954,0 | 55 954,0 | |  |

4. Перечень и краткое описание подпрограмм

В рамках программы реализуется одна подпрограмма «Благоустройство и озеленение территории Крымского городского поселения Крымского района» на 2024 г. – 2026 г.

Проблема благоустройства территории является одной из самых насущных, требующих каждодневного внимания и эффективного решения.   
Данная подпрограмма ориентирована на устойчивое развитие Крымского городского поселения Крымского района, под которым предполагается повышение уровня жизни и условий проживания и отдыха населения, долговременная экологическая безопасность поселения, улучшение санитарного благополучия территории, формирование надлежащего эстетического облика центральной части поселения и въезда в поселение, улучшение внешнего вида поселения в целом, повышение культурного уровня населения в вопросах благоустройства, решение проблем организации досуга населения.

Подпрограмма в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации.

Ведомственные целевые программы не предусмотрены.

5.Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Финансовое обеспечение программы «Социально-экономическое и территориальное развитие Крымского городского поселения Крымского района» на 2024-2026 годы осуществляется за счет средств бюджета Крымского городского поселения Крымского района.

Общий объем финансирования программы составляет 175 530,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2024 г. – 63 622,3 тыс. рублей;

2025 г. – 55 954,0 тыс. рублей;

2026 г. – 55 954,0 тыс. рублей.

За счет средств бюджета Крымского городского поселения Крымского района 171 252,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2024 г. – 59 344,6 тыс. рублей;

2025 г. – 55 954,0 тыс. рублей;

2026 г. – 55 954,0 тыс. рублей.

За счет средств краевого бюджета 4 277,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2024 год – 4 277,7 тыс. рублей;

2025 год – 0,0тыс. рублей;

2026 год – 0,0 тыс. рублей.

Эффективный результат программы «Социально-экономическое и территориальное развитие Крымского городского поселения Крымского района» на 2024 г. -2026 г. будет достигнут в случае исполнения всех мероприятий предусмотренных данной программой.

При определении объёмов финансирования мероприятий программы за основу взяты:

расчеты;

сметы;

утвержденные лимиты потребления коммунальных услуг для муниципальных бюджетных учреждений Крымского городского поселения Крымского района; договоры по обязательным платежам;

прайс-листы индивидуальных предпринимателей и организаций;

прогноз индексов дефляторов и индексов цен производителей по видам экономической деятельности;

данные о фактических затратах и потребностях с учётом замечаний и предложений по оптимизации расходов

6. Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, ведомственных целевых программ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей | | | | | | | | | |
| отчетный  2022 г. | | текущий  2023 г. | | очередной  2024 г. | | первый 2025 г. планового периода | | второй 2026г. планового периода | |
| базовый вариант | с учетом доп. Средств | базовый вариант | с учетом доп. Средств | базовый вариант | с учетом доп. Средств | базовый вариант | с учетом доп. Средств | базовый вариант | с учетом доп. Средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Муниципальная программа «Социально-экономическое и территориальное развитие Крымского городского поселения Крымского района» на 2021-2023 годы | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Протяженность обслуживаемых линий уличного освещения | км | 223,5 | - | 225 | - | 225 | - | 225 | - | 225 | - |
| 2 | Количество обслуживаемых светильников | шт | 5983 | - | 6200 | - | 6200 | - | 6200 | - | 6200 | - |
| 3 | Количество приобретенных цветов и кустарников | шт | 26000 | - | 20170 | - | 20170 | - | 20170 | - | 20170 | - |
| 4 | Площадь территории ручной уборки мусора (содержание кладбищ) | м² | 37228 | - | 16127 | - | 35295 | - | 35295 | - | 35295 | - |
| 5 | Количество вывезенного мусора  (содержание кладбищ) | т | 738,28 | - | 1220 | - | 1394,4 | - | 1394,4 | - | 1394,4 | - |
| 6 | Объем вывезенных неорганизованных свалок | м³ | 8600 | - | 10534 | - | 10534 | - | 10534 | - | 10534 | - |
| 7 | Площадь сбора случайного мусора | м² | 10 350 346 | - | 10 350 346 | - | 10 350  346 | - | 10 350 346 | - | 10 350 346 | - |
| 8 | Дезинсекция территории кладбищ (проведение противоклещевых и противокомариных мероприятий) | м2 | 351900 | - | 351900 | - | 351900 | - | 351900 | - | 351900 | - |
| 9 | Количество изъятых животных, представляющих угрозу жизни и здоровью граждан | шт. | - | - | 40 | - | 40 | - | 40 | - | 40 | - |
| 10 | Содержание фонтанов | шт | 3 | - | 7 | - | 7 | - | 7 | - | 7 | - |
| 11 | Приобретение остановочных комплексов | шт | - | - | - | - | 5 | - | 5 | - | 5 |  |
| 12 | Установка контейнерных площадок | шт | - | - | - | - | 120 | - | 120 | - | 120 | - |
| 13 | Приобретение мусорных контейнеров, бункеров | шт | - | - | - | - | 30 | - | 30 | - | 30 | - |
| 14 | Услуг связи (интернет) в парке ул. им. Тельмана оплата | % | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - |
| 15 | Карантинная обработка зеленых насаждений парков, скверов, корневая и внекорневая подкормка городских и парковых зеленых насаждений, розариев, газонов | Кол-во обработок | 16 | - | 16 | - | 16 | - | 16 | - | 16 | - |
| 16 | Дезинсекция парков, скверов и детских площадок | м2 | 441460 | - | 439744 | - | 439744 | - | 439744 | - | 439744 | - |
| 17 | Приобретение многолетних растений | шт | 1111 | - | 348 | - | 170 | - | 170 | - | 170 | - |
| 18 | Оплата за электрическую энергию, потребляемую сетями уличного освещения | % | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - |
| 19 | Сбор и утилизация автомобильных шин | т | 40,23 | - | 80 | - | 80 | - | 80 | - | 80 | - |
| 20 | Приобретение специализированной техники (газонокосилки, комплектующие) | шт | 19 | - | 152 | - | 152 | - | 152 | - | 152 | - |
| 21 | Обустройство детских площадок | шт | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - |
| 22 | Создание мест отдыха для жителей города | шт. | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма «Благоустройство и озеленение территории Крымского городского поселения Крымского района» на 2021-2023 годы | | | | | | | | | | | | |
|  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Протяженность обслуживаемых линий уличного освещения | км | 223,5 | - | 225 | - | 225 | - | 225 | - | 225 | - |
| 2 | Количество обслуживаемых светильников | шт | 5983 | - | 6200 | - | 6200 | - | 6200 | - | 6200 | - |
| 3 | Количество приобретенных цветов и кустарников | шт | 26000 | - | 20170 | - | 20170 | - | 20170 | - | 20170 | - |
| 4 | Площадь территории ручной уборки мусора (содержание кладбищ) | м² | 37228 | - | 16127 | - | 35295 | - | 35295 | - | 35295 | - |
| 5 | Количество вывезенного мусора  (содержание кладбищ) | т | 738,28 | - | 1220 | - | 1394,4 | - | 1394,4 | - | 1394,4 | - |
| 6 | Объем вывезенных неорганизованных свалок | м³ | 8600 | - | 10534 | - | 10534 | - | 10534 | - | 10534 | - |
| 7 | Площадь сбора случайного мусора | м² | 10 350 346 | - | 10 350 346 | - | 10 350  346 | - | 10 350 346 | - | 10 350 346 | - |
| 8 | Дезинсекция территории кладбищ (проведение противоклещевых и противокомариных мероприятий) | м2 | 351900 | - | 351900 | - | 351900 | - | 351900 | - | 351900 | - |
| 9 | Количество изъятых животных, представляющих угрозу жизни и здоровью граждан | шт. | - | - | 40 | - | 40 | - | 40 | - | 40 | - |
| 10 | Содержание фонтанов | шт | 3 | - | 7 | - | 7 | - | 7 | - | 7 | - |
| 11 | Приобретение остановочных комплексов | шт | - | - | - | - | 5 | - | 5 | - | 5 |  |
| 12 | Установка контейнерных площадок | шт | - | - | - | - | 120 | - | 120 | - | 120 | - |
| 13 | Приобретение мусорных контейнеров, бункеров | шт | - | - | - | - | 30 | - | 30 | - | 30 | - |
| 14 | Услуг связи (интернет) в парке им. Тельмана (оплата) | % | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - |
| 15 | Карантинная обработка зеленых насаждений парков, скверов, корневая и внекорневая подкормка городских и парковых зеленых насаждений, розариев, газонов | Кол-во обработок | 16 | - | 16 | - | 16 | - | 16 | - | 16 | - |
| 16 | Дезинсекция парков, скверов и детских площадок | м2 | 441460 | - | 439744 | - | 439744 | - | 439744 | - | 439744 | - |
| 17 | Приобретение многолетних растений | шт | 1111 | - | 348 | - | 170 | - | 170 | - | 170 | - |
| 18 | Оплата за электрическую энергию, потребляемую сетями уличного освещения | % | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - |
| 19 | Сбор и утилизация автомобильных шин | т | 40,23 | - | 80 | - | 80 | - | 80 | - | 80 | - |
| 20 | Приобретение специализированной техники (газонокосилки, комплектующие) | шт | 19 | - | 152 | - | 152 | - | 152 | - | 152 | - |
| 21 | Обустройство детских площадок | шт | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - |
| 22 | Создание мест отдыха для жителей города | шт. | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Ведомственная целевая программа (не предусмотрена) | | | | | | | | | | | | |
|  | Показатель (индикатор) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7. Механизм реализации муниципальной программы

Управление реализацией программы осуществляет координатор муниципальной программы – администрация Крымского городского поселения Крымского района и отдел по вопросам ЖКХ, транспорту и связи администрации Крымского городского поселения Крымского района.

Координатор программы организует реализацию программы, координацию деятельности участников программы, принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в программу, осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации программы.

Координатор муниципальной программы осуществляет мониторинг реализации программы по отчетным формам и формирует доклад о ходе реализации программы.

Доклад о ходе реализации программы должен содержать:

сведения о фактических объемах финансирования программы в целом и по каждому основному мероприятию, включенному в программу, в разрезе источников финансирования и главных распорядителей средств местного бюджета;

сведения о фактическом выполнении основных мероприятий с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения;

сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации программы и входящих в ее состав основных мероприятий плановым показателям, установленным программой;

оценку эффективности реализации программы.

Главный распорядитель бюджетных средств в пределах полномочий, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации:

обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств, в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;

осуществляет иные полномочия, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

Исполнитель:

обеспечивает реализацию мероприятия и проводит анализ его выполнения;

представляет отчетность координатору программы о результатах выполнения основного мероприятия программы;

осуществляет иные полномочия, установленные программой.

8. Оценка рисков реализации муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Внешний фактор, который может повлиять на реализацию Программы | Механизмы минимизации негативного влияния внешних факторов |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Финансовые риски, связанные с невыполнением финансовых обязательств, принятых в Программе. | Ограничение финансовых рисков осуществляется путем ежегодного уточнения финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых результатов. |
| Правовые риски, возникающие в связи с отсутствием или изменением нормативных правовых актов, необходимых для реализации Программы. | Мониторинг за состоянием и планируемыми изменениями законодательства Российской Федерации и Краснодарского края, проведение публичных обсуждений проектов нормативных правовых актов в сфере жилищно-коммунального хозяйства позволит минимизировать правовые риски. |
| Административные риски, выражающиеся в неэффективном управлении Программой, невыполнении целей и задач Программы. | К мерам снижения административных рисков относятся:  мониторинг исполнения показателей Программы;  размещение отчетов о реализации Программы на информационных ресурсах. |

Начальник отдела по вопросам ЖКХ,

транспорту и связи Г.Н. Марин