|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  Приложение 1 к муниципальной Программе  |

**Подпрограмма**

**«Развитие водоснабжения Крымского городского**

**поселения Крымского района» на 2021 г. -2023 г.**

Паспорт

подпрограммы «Развитие водоснабжения

Крымского городского поселения Крымского района

на 2021 г. -2023 г.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Подпрограмма «Развитие водоснабжения Крымского городского поселения Крымского района» на 2021 г. - 2023 г. (далее – подпрограмма) |
| Координаторподпрограммы  | Отдел по вопросам ЖКХ, транспорту и связи администрации Крымского городского поселения Крымского района |
| Иные исполнители отдельных мероприятий подпрограммы | МКУ «Многофункциональный центр Крымского городского поселения Крымского района» |
| Ведомственные целевые программы | Не предусмотрены |
| Цели подпрограммы  | Создание условий для повышения жизненного уровня населения Крымского городского поселения Крымского района за счет более полного и качественного обеспечения питьевой водой |
| Задачи подпрограммы | Развитие водоснабжения Крымского городского поселения Крымского района посредством замены участков водопроводных сетей и систем водоснабжения;Повышения жизненного уровня городского населения в поселении |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | Протяженность отремонтированных участков сети водоснабжения на территории Крымского городского поселения Крымского района |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Этапы реализации подпрограммы - не предусмотрены;Сроки реализации подпрограммы 2021 г. -2023 г. |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Всего на 2021 г. -2023 г. –37 900,2 тыс. рублей, в том числе по годам:2021 г. – 21 548,1 тыс. руб.;2022 г. – 5 432,4 тыс. руб.;2023 г. – 10 919,7 тыс. руб.За счет средств местного бюджета 28 124,3 тыс. рублей, в том числе по годам:2021 год – 21 548,1 тыс. рублей;2022 год – 3 489,8 тыс. рублей;2023 год – 3 086,4 тыс. рублей.За счет средств краевого бюджета 9 775,9 тыс. рублей, в том числе по годам:2021 год – 0,0 тыс. рублей;2022 год – 1 942,6 тыс. рублей;2023 год – 7 833,3 тыс. рублей. |
| Контроль выполнения подпрограммы | Администрация Крымского городского поселения Крымского района |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости

её решения программными методами

Необходимость разработки и реализации подпрограммы обусловлена остротой проблемы обеспечения населения Крымского городского поселения Крымского района, качественным водоснабжением.

Физический износ объектов инженерных сетей водоснабжения в Крымском городском поселении Крымского района составляет 80%. Средний срок службы объектов инженерных сетей водоснабжения по нормативам составляет 30-35 лет.

Мероприятия подпрограммы «Развитие водоснабжения Крымского городского поселения Крымского района» по ремонту объектов инженерных сетей водоснабжения, планируемые к реализации в 2021-2023 г., позволят снизить уровень износа этих объектов, сократить потери воды, снизить уровень аварийности и обеспечить положительную динамику развития объектов водоснабжения на территории Крымского городского поселения Крымского района.

Программными мероприятиями планируется выполнить ремонтные работы сетей водоснабжения, которые имеют большую степень износа и заменить аварийные участки водопроводных сетей.

1. Цели, задачи и показатели (индикаторы)

достижения целей и решения задач, описание основных

ожидаемых конечных результатов подпрограммы,

сроков и контрольных этапов подпрограммы

Целью подпрограммы является создание условий для улучшения жизни

населения Крымского городского поселения Крымского района счет более полного и качественного обеспечения питьевой водой, а также за счет комплексного развития водоснабжения.

Условиями достижения целей Подпрограммы является решение следующих задач:

реализация организационных и финансовых мероприятий, направленных на решение социальной задачи по водоснабжению;

обеспечение безопасности и здоровья населения при проведении работ на объектах водоснабжения.

Этапы реализации подпрограммы не предусмотрены.

Сроки реализации подпрограммы 2021 г.-2023 г.

Эффективность реализации Подпрограммы зависит от уровня финансирования мероприятий Подпрограммы и их выполнения.

Оценка эффективности результатов реализации Подпрограммы будет осуществляться на основании следующих показателей:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Показатель(индикатор)(наименование) | Ед.изм. | Значения показателей |
| отчетный2019 г. | текущий 2020 г. | очередной 2021г. | первый 2022 г. планового периода | второй 2023 г. планового периода |
| базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Подпрограмма «Модернизация систем водоснабжения Крымского городского поселения Крымского района» на 2021-2023 годы |
|  | Показатель (индикатор) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 | Протяженность отремонтированных участков сети водоснабжения на территории Крымского городского поселения Крымского района. | км | - | -  | - | -  | 0,225 |  | 0,650 | - | 0,225 | -  |
| 2 | Разработка проектно-сметной документации на подключение к сети центрального водоснабжения на территории Крымского городского поселения | ед | - | - | - | - | 1 |  | - |  | - |  |
| 3 | Работы по организации водозабора на территории Крымского городского поселения х.Верхнеадагум | кол-во | - | - | - | - | 1 |  | - |  | - |  |
| 4 | Проектирование объекта «Строительство водопроводной сети в микрорайоне «Автоколонна 1201» в г. Крымске | шт. | - | - | - | - | - | - | 1 | - |  | - |
| 5 | Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Строительство резервуара чистой воды в Крымском городском поселении Крымского района» | шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 6 | Получение технического заключения на объекты жилищно-коммунального комплекса | шт. | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 7 | Передача полномочий администрации муниципального образования Крымский район в части организации водоснабжения за исключением полномочий по содержанию и ремонту муниципального имущества комплекса водоснабжения в границах Крымского городского поселения Крымского района  | шт. | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| 8 | Прохождение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства: «Строительство водоснабжения в микрорайоне «Автоколонна 1201» в г.Кррымске»  | шт. | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 9 | Проведение экспертизы проектной документации изготовленной на основании контрактов между ООО «Водоканал Крымск» и Администрацией Крымского городского поселения Крымского района  | шт. | - | - | - | - | - | -- | 1 | - | - | - |
| Ведомственная целевая программа (не предусмотрена) |
|  | Показатель (индикатор) |   | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

1. Характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиемероприятия | Источник финанси-рования | Объёмфинансирования,всего,тыс. руб. | В том числе: | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Муниципальный заказчик, исполнитель мероприятия |
| 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Ремонт системы водоснабжения на территории Крымского городского поселения Крымского района | Бюджет Крымского городского поселения  | 6 719,8 | 2 548,1 | 1 623,6 | 2 548,1 | Повысить качество предоставления коммунальных услуг, снизить уровень потерь воды, снизить уровень аварийности водопроводных сетей. | Администрация Крымского городского поселения Крымского района |
| 2 | Разработка проектно-сметной документации на подключение к сети центрального водоснабжения на территории Крымского городского поселения | Бюджет Крымского городского поселения  | 2 200,0 | 2 200,0 | - | - | Повысить качество предоставления коммунальных услуг, снизить уровень потерь воды, снизить уровень аварийности водопроводных сетей. | Администрация Крымского городского поселения Крымского района |
| 3 | Работы по организации водозабора на территории Крымского городского поселения х.Верхнеадагум | Бюджет Крымского городского поселения  | 1 800,0 | 1 800,0 | - | - | Повысить качество предоставления коммунальных услуг, снизить уровень потерь воды, снизить уровень аварийности водопроводных сетей. | Администрация Крымского городского поселения Крымского района |
| 4. | Проектирование объекта «Строительство водопроводной сети в микрорайоне «Автоколонна 1201» в г. Крымске | Краевой бюджет | 1 942,6 | 0,0 | 1 942,6 | 0,0 | Обеспечить централизованным водоснабжением жителей микрорайона «Автоколонна 1201» вг.Крымске | Администрация Крымского городского поселения Крымского района |
| Бюджет Крымского городского поселения | 16 302,3 | 15 000,0 | 1 302,3 | 0,0 |
| 5. | Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Строительство резервуара чистой воды в Крымском городском поселении Крымского района» | Краевой бюджет | 7 833,3 | 0,0 | 0,0 | 7 833,3 | Обеспечить запасом чистой воды Кромское городское поселение Крымского района | Администрация Крымского городского поселения Крымского района |
| Бюджет Крымского городского поселения | 412,3 | 0,0 | 0,0 | 412,3 |
| 6 | Получение технического заключения на объекты жилищно-коммунального комплекса | Бюджет Крымского городского поселения | 158,2 | 0,0 | 158,2 | 0,0 | Повысить качество предоставления коммунальных услуг, снизить уровень потерь воды, снизить уровень аварийности водопроводных сетей. | Администрация Крымского городского поселения Крымского района |
| 7 | Передача полномочий администрации муниципального образования Крымский район в части организации водоснабжения за исключением полномочий по содержанию и ремонту муниципального имущества комплекса водоснабжения в границах Крымского городского поселения Крымского района  | Бюджет Крымского городского поселения | 251,6 | 0,0 | 125,6 | 126,0 |  | Администрация Крымского городского поселения Крымского района |
| 8 | Прохождение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства: «Строительство водоснабжения в микрорайоне «Автоколонна 1201» в г.Кррымске»  | Бюджет Крымского городского поселения | 195,2 | 0,0 | 195,1 | 00 |  | Администрация Крымского городского поселения Крымского района |
| 9 | Проведение экспертизы проектной документации изготовленной на основании контрактов между ООО «Водоканал Крымск» и Администрацией Крымского городского поселения Крымского района  | Бюджет Крымского городского поселения | 85,0 | 0,0 | 85,0 | 0,0 |  | Администрация Крымского городского поселения Крымского района |
| **Итого краевой бюджет:** | **9 775,9** | **0,0** | 1 942,6 | **7  833,3** |  |  |
| **Итого бюджет Крымского городского поселения:** | **28 124,3** | **21 548,1** | **3 489,8** | **3 086,4** |  |  |
| **Всего:** | **37 900,2** | **21 548,1** | **5 432,4** | **10  919,7** |  |  |

Ведомственные целевые программы не предусмотрены.

4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы «Развитие водоснабжения Крымского городского поселения Крымского района» на 2021 г. – 2023 г. предусмотрено согласно проектно-сметной документации за счет средств бюджета Крымского городского поселения Крымского района.

Финансирование подпрограммы «Развитие водоснабжения Крымского городского поселения Крымского района» на 2021-2023 годы в объеме 37 900,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 г. – 21 548,1 тыс. руб.;

2022 г. – 5432,4 тыс. руб.;

2023 г. – 10 919,7 тыс. руб.

За счет средств местного бюджета 28 124,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год – 21 548,1 тыс. рублей;

2022 год – 3 489,8 тыс. рублей;

2023 год – 3 086,4тыс. рублей.

За счет средств краевого бюджета 9 775,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год – 0,0 тыс. рублей;

2022 год – 1 942,6 тыс. рублей;

2023 год – 7 833,3 тыс. рублей.

При наличии потребности в дополнительном финансировании мероприятий подпрограммы «Развитие водоснабжения Крымского городского поселения Крымского района» на 2020-2023 годы администрация Крымского городского поселения Крымского района увеличивает бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета, в объеме превышающих предусмотренные подпрограммой.

5. Критерии выполнения подпрограммы с указанием целевых показателей подпрограммы

с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Показатель(индикатор)(наименование) | Ед.изм. | Значения показателей |
| отчетный2019 г. | текущий 2020 г. | очередной 2021 г. | первый 2022 г. планового периода | второй 2023 г. планового периода |
| базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Подпрограмма «Модернизация систем водоснабжения Крымского городского поселения Крымского района» на 2021-2023 годы |
|  | Показатель (индикатор) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 | Протяженность отремонтированных участков сети водоснабжения на территории Крымского городского поселения Крымского района. | км | - | -  | - | -  | 0,225 |  | 0,650 | - | 0,225 | -  |
| 2 | Разработка проектно-сметной документации на подключение к сети центрального водоснабжения на территории Крымского городского поселения | ед | - | - | - | - | 1 |  | - |  | - |  |
| 3 | Работы по организации водозабора на территории Крымского городского поселения х.Верхнеадагум | кол-во | - | - | - | - | 1 |  | - |  | - |  |
| 4 | Проектирование объекта «Строительство водопроводной сети в микрорайоне «Автоколонна 1201» в г. Крымске | шт | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 5 | Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Строительство резервуара чистой воды в Крымском городском поселении Крымского района» | шт | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 6 | Получение технического заключения на объекты жилищно-коммунального комплекса | шт. | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 7 | Передача полномочий администрации муниципального образования Крымский район в части организации водоснабжения за исключением полномочий по содержанию и ремонту муниципального имущества комплекса водоснабжения в границах Крымского городского поселения Крымского района  | шт. | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| 8 | Прохождение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства: «Строительство водоснабжения в микрорайоне «Автоколонна 1201» в г.Кррымске»  | шт. | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 9 | Проведение экспертизы проектной документации изготовленной на основании контрактов между ООО «Водоканал Крымск» и Администрацией Крымского городского поселения Крымского района  | шт. | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Ведомственная целевая программа (не предусмотрена) |
|  | Показатель (индикатор) |   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |

 Результатом реализации мероприятий Подпрограммы является повышение уровня водоснабжения в Крымском городском поселении Крымского района.

Эффективность реализации Подпрограммы определяется степенью достижения показателей Подпрограммы.

По итогам реализации Подпрограммы ожидается улучшение качества водоснабжения домовладений.

6. Механизм реализации Подпрограммы

Текущее управление подпрограммы осуществляет координатор муниципальной программы – отдел по вопросам ЖКХ, транспорту и связи администрации Крымского городского поселения Крымского района.

 Координатор подпрограммы в процессе реализации подпрограммы:

 организует реализацию подпрограммы, координацию деятельности участников подпрограммы;

 принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в подпрограмму;

 осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации подпрограммы на основании предложений участников подпрограммы;

 разрабатывает формы отчетности для участников подпрограммы, необходимые для осуществления контроля за выполнением подпрограммы, устанавливает сроки их предоставления;

 проводит мониторинг реализации подпрограммы и анализ отчетности, представляемой участниками подпрограммы;

 ежегодно проводит оценку эффективности реализации подпрограммы;

 готовит ежегодный доклад о ходе реализации подпрограммы и оценке эффективности ее реализации (далее – доклад о ходе реализации подпрограммы);

 размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах подпрограммы на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

 осуществляет иные полномочия, установленные подпрограммой.

 Координатор муниципальной программы осуществляет мониторинг реализации подпрограммы по отчетным формам.

 Участники подпрограммы в пределах своей компетенции ежегодно до 20 января года, следующего заотчетным, представляют в адрес координатора подпрограммы в рамках компетенции информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации подпрограммы.

 Доклад о ходе реализации подпрограммы должен содержать:

 сведения о фактических объемах финансирования подпрограммы в целом и по каждому основному мероприятию, включенному в подпрограмму, в разрезе источников финансирования и главных распорядителей средств местного бюджета;

 сведения о фактическом выполнении основных мероприятий с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения;

 сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации подпрограммы и входящих в ее состав основных мероприятий плановым показателям, установленным подпрограммой;

 оценку эффективности реализации подпрограммы.

 К докладу о ходе реализации подпрограммы прилагаются отчеты об исполнении целевых показателей подпрограммы и входящих в ее состав основных мероприятий.

 В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями объемов финансирования и целевых показателей координатором муниципальной программы проводится анализ факторов и указываются в докладе о ходе реализации подпрограммы причины, повлиявшие на такие расхождения.

 Главный распорядитель бюджетных средств в пределах полномочий, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации:

 обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств, в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;

 осуществляет иные полномочия, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации».

Заместитель начальника отдела по вопросам ЖКХ,

транспорту и связи Г.Н. Марин