|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 3к муниципальной Программе  |

**Подпрограмма**

**«Развитие ливнеотведения Крымского**

**городского поселения Крымского района»**

**на 2021 г. -2023 г.**

Паспорт

подпрограммы «Развитие ливнеотведения Крымского

городского поселения Крымского района»

на 2021 г. -2023 г.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Подпрограмма «Развитие ливнеотведения Крымского городского поселения Крымского района» на 2021 г. - 2023 г. (далее – подпрограмма) |
| Координаторподпрограммы  | Отдел по вопросам ЖКХ, транспорту и связи администрации Крымского городского поселения Крымского района  |
| Иные исполнители отдельных мероприятий подпрограммы | Не предусмотрены |
| Ведомственные целевые программы | Не предусмотрены |
| Цели подпрограммы  | Создание безопасных и благоприятных условий проживания населения и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Крымском городском поселении Крымского района. Повышение жизненного уровня населения за счет улучшения качества работы системы по сбору и отведению ливневых и паводковых вод на территории Крымского городского поселения Крымского района.  |
| Задачи подпрограммы | Улучшения качества работы системы по сбору и отведению ливневых и паводковых вод на территории Крымского городского поселения. |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | Реконструкция системы по сбору и отведению ливневых и паводковых вод на территории Крымского городского поселения; |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Этапы реализации подпрограммы - не предусмотрены;Сроки реализации подпрограммы 2021 г. -2023 г. |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Всего на 2021 г. -2023 г. – 25 851,4 тыс. рублей, в том числе по годам:2021 г. –16 338,2 тыс. рублей;2022 г.- 4 176,1 тыс. рублей;2023 г.- 5 337,1 тыс. рублейЗа счет средств местного бюджета 25 851,4 тыс. рублей, в том числе по годам:2021 г. –16 338,2 тыс. рублей;2022 г.- 4 176,1 тыс. рублей;2023 г.- 5 337,1 тыс. рублей |
| Контроль выполнения подпрограммы | Администрация Крымского городского поселения Крымского района. |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости

её решения программными методами

Необходимость разработки и реализации подпрограммы обусловлена остротой проблемы ливнеотведения на территории Крымского городского поселения Крымского района.

Мероприятия подпрограммы позволят снизить уровень износа этих объектов, снизить уровень аварийности и обеспечить положительную динамику развития объектов ливнеотведения на территории Крымского городского поселения Крымского района.

Программными мероприятиями планируется выполнить ремонтные работы сетей ливнеотведения, которые имеют большую степень износа и заменить аварийные участки сетей ливнеотведения.

Данные мероприятия позволят улучшить условия жизни городского населения и повысить качество предоставления коммунальных услуг, снизить уровень аварийности сетей ливнеотведения на территории Крымского городского поселения Крымского района.

1. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения

целей и решения задач, описание основных ожидаемых

конечных результатов подпрограммы, сроков

и контрольных этапов подпрограммы

Целями подпрограммы являются:

комплексное развитие системы по сбору и отведению ливневых и паводковых вод на территории Крымского городского поселения Крымского района;

улучшение условий жизни населения за счет улучшения системы по сбору и отведению ливневых и паводковых вод

Условиями достижения целей Подпрограммы является решение следующих задач:

реализация организационных и финансовых мероприятий, направленных на решение социальной задачи по ливнеотведению сточных вод;

обеспечение безопасности и здоровья населения при проведении работ на объектах водоотведения.

Этапы реализации подпрограммы не предусмотрены.

Сроки реализации подпрограммы 2021-2023 годы.

Эффективность реализации Подпрограммы зависит от уровня финансирования мероприятий Подпрограммы и их выполнения.

Оценка эффективности результатов реализации Подпрограммы будет осуществляться на основании следующих показателей:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Показатель(индикатор)(наименование) | Ед.изм. | Значения показателей |
| отчетный2019 г. | текущий 2020 г. | очередной 2021 г. | первый 2022 г. планового периода | второй 2023 г. планового периода |
| базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Подпрограмма «Развитие ливнеотведение Крымского городского поселения Крымского района» на 2021-2023 годы |
|  | Показатель (индикатор) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |
| 1.1 | Промывка трубопереездов; | км | - | - | - | - | 2,809 | - | 1,95 | - | 2,809 | - |
| 1.2 | Приобретение труб и лотков; |  км |  - |  - |  - |  - |  1,607 | -  | 0,234 |  - |  - |  - |
| 1.3 | Устройство системы ливнеотведения по ул.Ставропольская и ул.Краснофлотская | шт. | - | - | - | - | 1 | - |  | - | - | - |
| 1.4 | Восстановление ливневой канализации по ул.Кирпичной в г.Крымске | шт. | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 1.5 | Обустройство системы ливнеотведения в районе домовладения № 234 по ул.Адагумской в г.Крымске | шт. | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |

3. Характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиемероприятия | Источник финансирования | Объёмфинансирования,тыс. руб. | В том числе: | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Муниципальный заказчик мероприятия |
| 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.1 | Промывка трубопереездов; | Бюджет Крымского городского поселения | 19 799,1 | 12 097,3 | 2 364,7 | 5 337,1 | Обеспечить бесперебойный и качественный уровень работы 2,809 км системы ливнеотведения, за счет промывки трубопереездов на территории Крымского городского поселения. | Администрация Крымского городского поселения Крымского района; |
| 1.2 | Приобретение труб и лотков; | Бюджет Крымского городского поселения | 5 203,3 | 3 961,5 | 1241,8 | - | Укладка новых труб и лотков для устройства 1,841 км системы ливнеотведения на территории Крымского городского поселения. | Администрация Крымского городского поселения Крымского района, муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр Крымского городского поселения Крымского района» |
| 1.3 | Устройство системы ливнеотведения по ул.Ставропольская и ул.Краснофлотская | Бюджет Крымского городского поселения | 279,4 | 279,4 | 0,0 | - | Обеспечить бесперебойный и качественный уровень оказания услуг водоотведения | Администрация Крымского городского поселения Крымского района; |
| 1.4 | Восстановление ливневой канализации по ул.Кирпичной в г.Крымске | Бюджет Крымского городского поселения | 48,2 | 0,0 | 48,2 | 0,0 | Исключить подтопление проезжей части по ул.Свердлова в г.Крымске в районе МБОУ СОШ № 3 | Администрация Крымского городского поселения Крымского района |
| 1.5 | Обустройство системы ливнеотведения в районе домовладения № 234 по ул.Адагумской в г.Крымске | Бюджет Крымского городского поселения | 521,4 | 0,0 | 521,4 |  | Во избежании подтопления земельных участков № 232 и № 234 по ул.Адагумской в г.Крымске | Администрация Крымского городского поселения Крымского района |
| **ИТОГО:** | **25 851,4** | **16 338,2** | **4 176,1** | **5 337,1** |  |  |

Ведомственные целевые программы не предусмотрены.

4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы на 2021-2023 годы предусмотрено согласно проектно-сметной документации за счет средств бюджета Крымского городского поселения Крымского района.

Финансирование подпрограммы «Развитие ливнеотведения Крымского городского поселения Крымского района» на 2021-2023 годы в объеме 25 851,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

 2021 г.– 16 338,2 тыс. руб.;

 2022 г. – 4 176,1 тыс. руб.;

 2023 г. – 5 337,1 тыс. руб.

При наличии потребности в дополнительном финансировании мероприятий подпрограммы «Развитие водоотведения Крымского городского поселения Крымского район» на 2021-2023 годы администрация Крымского городского поселения Крымского района увеличивает бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета, в объеме превышающих предусмотренные подпрограммой.

 **5**. Критерии выполнения подпрограммы с указанием целевых показателей подпрограммы

с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Показатель(индикатор)(наименование) | Ед.изм. | Значения показателей |
| отчетный2019 г. | текущий 2020 г. | очередной 2021 г. | Первый 2022 г. планового периода | второй 2023 г. планового периода |
| базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Подпрограмма «Развитие ливнеотведение Крымского городского поселения Крымского района» на 2021-2023 годы |
| 1.1 | Промывка трубопереездов | км | - | - | - | - | 2,809 | - | 1,945 | - | 2,809 | - |
| 1.2 | Приобретение лотков и труб | км | - | - | - | - | 1,607 | - | 0,234 | - | - | - |
| 1.3 | Устройство системы ливнеотведения по ул.Ставропольская и ул.Краснофлотская | шт. | - | - | - | - | 1 | - |  | - | - | - |
| 1.4 | Восстановление ливневой канализации по ул.Кирпичной в г.Крымске | шт. | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 1.5 | Обустройство системы ливнеотведения в районе домовладения № 234 по ул.Адагумской в г.Крымске | шт. | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Ведомственная целевая программа (не предусмотрена) |
|  | Показатель (индикатор) |   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

Результатом реализации мероприятий Подпрограммы является повышение уровня водоотведения в Крымском городском поселении Крымского района.

Эффективность реализации Подпрограммы определяется степенью достижения показателей Подпрограммы.

По итогам реализации Подпрограммы ожидается улучшение качества работы системы по сбору и отведению ливневых и паводковых вод на территории Крымского городского поселения Крымского района.

6. Механизм реализации Подпрограммы

Текущее управление подпрограммы осуществляет координатор муниципальной программы – отдел по вопросам ЖКХ, транспорту и связи администрации Крымского городского поселения Крымского района.

 Координатор подпрограммы в процессе реализации подпрограммы:

 организует реализацию подпрограммы, координацию деятельности участников подпрограммы;

 принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в подпрограмму;

 осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации подпрограммы на основании предложений участников подпрограммы;

 разрабатывает формы отчетности для участников подпрограммы, необходимые для осуществления контроля за выполнением подпрограммы, устанавливает сроки их предоставления;

 проводит мониторинг реализации подпрограммы и анализ отчетности, представляемой участниками подпрограммы;

 ежегодно проводит оценку эффективности реализации подпрограммы;

 готовит ежегодный доклад о ходе реализации подпрограммы и оценке эффективности ее реализации (далее – доклад о ходе реализации подпрограммы);

 размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах подпрограммы на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

 осуществляет иные полномочия, установленные подпрограммой.

 Координатор муниципальной программы осуществляет мониторинг реализации подпрограммы по отчетным формам.

 Участники подпрограммы в пределах своей компетенции ежегодно до 20 января года, следующего заотчетным, представляют в адрес координатора подпрограммы в рамках компетенции информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации подпрограммы.

 Доклад о ходе реализации подпрограммы должен содержать:

 сведения о фактических объемах финансирования подпрограммы в целом и по каждому основному мероприятию, включенному в подпрограмму, в разрезе источников финансирования и главных распорядителей средств местного бюджета;

 сведения о фактическом выполнении основных мероприятий с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения;

 сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации подпрограммы и входящих в ее состав основных мероприятий плановым показателям, установленным подпрограммой;

 оценку эффективности реализации подпрограммы.

 К докладу о ходе реализации подпрограммы прилагаются отчеты об исполнении целевых показателей подпрограммы и входящих в ее состав основных мероприятий.

 В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями объемов финансирования и целевых показателей координатором муниципальной программы проводится анализ факторов и указываются в докладе о ходе реализации подпрограммы причины, повлиявшие на такие расхождения.

 Главный распорядитель бюджетных средств в пределах полномочий, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации:

 обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств, в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;

 осуществляет иные полномочия, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации».

Заместитель начальника отдела по вопросам ЖКХ,

транспорту и связи Г.Н. Марин