|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 3  к муниципальной Программе |

**Подпрограмма**

**«Развитие ливнеотведения Крымского**

**городского поселения Крымского района»**

**на 2021 г. -2023 г.**

Паспорт

подпрограммы «Развитие ливнеотведения Крымского

городского поселения Крымского района»

на 2021 г. -2023 г.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Подпрограмма «Развитие ливнеотведения Крымского городского поселения Крымского района» на 2021 г. - 2023 г. (далее – подпрограмма) |
| Координатор  подпрограммы | Отдел по вопросам ЖКХ, транспорту и связи администрации Крымского городского поселения Крымского района |
| Иные исполнители отдельных мероприятий подпрограммы | Не предусмотрены |
| Ведомственные  целевые программы | Не предусмотрены |
| Цели  подпрограммы | Создание безопасных и благоприятных условий проживания населения и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Крымском городском поселении Крымского района.  Повышение жизненного уровня населения за счет улучшения качества работы системы по сбору и отведению ливневых и паводковых вод на территории Крымского городского поселения Крымского района. |
| Задачи подпрограммы | Улучшения качества работы системы по сбору и отведению ливневых и паводковых вод на территории Крымского городского поселения. |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | Реконструкция системы по сбору и отведению ливневых и паводковых вод на территории Крымского городского поселения; |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Этапы реализации подпрограммы -  не предусмотрены;  Сроки реализации подпрограммы 2021 г. -2023 г. |
| Объемы бюджетных ассигнований  подпрограммы | Всего на 2021 г. -2023 г. – 25 851,4 тыс. рублей, в том числе по годам:  2021 г. –16 338,2 тыс. рублей;  2022 г.- 4 176,1 тыс. рублей;  2023 г.- 5 337,1 тыс. рублей  За счет средств местного бюджета 25 851,4 тыс. рублей, в том числе по годам:  2021 г. –16 338,2 тыс. рублей;  2022 г.- 4 176,1 тыс. рублей;  2023 г.- 5 337,1 тыс. рублей |
| Контроль выполнения подпрограммы | Администрация Крымского городского поселения Крымского района. |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости

её решения программными методами

Необходимость разработки и реализации подпрограммы обусловлена остротой проблемы ливнеотведения на территории Крымского городского поселения Крымского района.

Мероприятия подпрограммы позволят снизить уровень износа этих объектов, снизить уровень аварийности и обеспечить положительную динамику развития объектов ливнеотведения на территории Крымского городского поселения Крымского района.

Программными мероприятиями планируется выполнить ремонтные работы сетей ливнеотведения, которые имеют большую степень износа и заменить аварийные участки сетей ливнеотведения.

Данные мероприятия позволят улучшить условия жизни городского населения и повысить качество предоставления коммунальных услуг, снизить уровень аварийности сетей ливнеотведения на территории Крымского городского поселения Крымского района.

1. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения

целей и решения задач, описание основных ожидаемых

конечных результатов подпрограммы, сроков

и контрольных этапов подпрограммы

Целями подпрограммы являются:

комплексное развитие системы по сбору и отведению ливневых и паводковых вод на территории Крымского городского поселения Крымского района;

улучшение условий жизни населения за счет улучшения системы по сбору и отведению ливневых и паводковых вод

Условиями достижения целей Подпрограммы является решение следующих задач:

реализация организационных и финансовых мероприятий, направленных на решение социальной задачи по ливнеотведению сточных вод;

обеспечение безопасности и здоровья населения при проведении работ на объектах водоотведения.

Этапы реализации подпрограммы не предусмотрены.

Сроки реализации подпрограммы 2021-2023 годы.

Эффективность реализации Подпрограммы зависит от уровня финансирования мероприятий Подпрограммы и их выполнения.

Оценка эффективности результатов реализации Подпрограммы будет осуществляться на основании следующих показателей:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей | | | | | | | | | | |
| отчетный  2019 г. | | | текущий  2020 г. | | очередной  2021 г. | | первый 2022 г. планового периода | | второй 2023 г. планового периода | |
| базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Подпрограмма «Развитие ливнеотведение Крымского городского поселения Крымского района» на 2021-2023 годы | | | | | | | | | | | | | |
|  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Промывка трубопереездов; | км | - | - | - | | - | 2,809 | - | 1,95 | - | 2,809 | - |
| 1.2 | Приобретение труб и лотков; | км | - | - | - | | - | 1,607 | - | 0,234 | - | - | - |
| 1.3 | Устройство системы ливнеотведения по ул.Ставропольская и ул.Краснофлотская | шт. | - | - | - | | - | 1 | - |  | - | - | - |
| 1.4 | Восстановление ливневой канализации по ул.Кирпичной в г.Крымске | шт. | - | - | - | | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 1.5 | Обустройство системы ливнеотведения в районе домовладения № 234 по ул.Адагумской в г.Крымске | шт. | - | - | - | | - | - | - | 1 | - | - | - |

3. Характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Источник финансирования | Объём  финансирования,  тыс. руб. | | В том числе: | | | | | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | | Муниципальный заказчик мероприятия | |
| 2021 г. | | 2022 г. | | 2023 г. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | |
| 1.1 | Промывка трубопереездов; | Бюджет Крымского городского поселения | 19 799,1 | | 12 097,3 | | 2 364,7 | | 5 337,1 | | Обеспечить бесперебойный и качественный уровень работы 2,809 км системы ливнеотведения, за счет промывки трубопереездов на территории Крымского городского поселения. | | Администрация Крымского городского поселения Крымского района; | |
| 1.2 | Приобретение труб и лотков; | Бюджет Крымского городского поселения | 5 203,3 | | 3 961,5 | | 1241,8 | | - | | Укладка новых труб и лотков для устройства 1,841 км системы ливнеотведения на территории Крымского городского поселения. | | Администрация Крымского городского поселения Крымского района, муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр Крымского городского поселения Крымского района» | |
| 1.3 | Устройство системы ливнеотведения по ул.Ставропольская и ул.Краснофлотская | Бюджет Крымского городского поселения | 279,4 | | 279,4 | | 0,0 | | - | | Обеспечить бесперебойный и качественный уровень оказания услуг водоотведения | | Администрация Крымского городского поселения Крымского района; | |
| 1.4 | Восстановление ливневой канализации по ул.Кирпичной в г.Крымске | Бюджет Крымского городского поселения | 48,2 | | 0,0 | | 48,2 | | 0,0 | | Исключить подтопление проезжей части по ул.Свердлова в г.Крымске в районе МБОУ СОШ № 3 | | Администрация Крымского городского поселения Крымского района | |
| 1.5 | Обустройство системы ливнеотведения в районе домовладения № 234 по ул.Адагумской в г.Крымске | Бюджет Крымского городского поселения | 521,4 | | 0,0 | | 521,4 | |  | | Во избежании подтопления земельных участков № 232 и № 234 по ул.Адагумской в г.Крымске | | Администрация Крымского городского поселения Крымского района | |
| **ИТОГО:** | | | | **25 851,4** | | **16 338,2** | | **4 176,1** | | **5 337,1** | |  | |  |

Ведомственные целевые программы не предусмотрены.

4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы на 2021-2023 годы предусмотрено согласно проектно-сметной документации за счет средств бюджета Крымского городского поселения Крымского района.

Финансирование подпрограммы «Развитие ливнеотведения Крымского городского поселения Крымского района» на 2021-2023 годы в объеме 25 851,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 г.– 16 338,2 тыс. руб.;

2022 г. – 4 176,1 тыс. руб.;

2023 г. – 5 337,1 тыс. руб.

При наличии потребности в дополнительном финансировании мероприятий подпрограммы «Развитие водоотведения Крымского городского поселения Крымского район» на 2021-2023 годы администрация Крымского городского поселения Крымского района увеличивает бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета, в объеме превышающих предусмотренные подпрограммой.

**5**. Критерии выполнения подпрограммы с указанием целевых показателей подпрограммы

с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей | | | | | | | | | |
| отчетный  2019 г. | | текущий  2020 г. | | очередной  2021 г. | | Первый 2022 г. планового периода | | второй 2023 г. планового периода | |
| базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Подпрограмма «Развитие ливнеотведение Крымского городского поселения Крымского района» на 2021-2023 годы | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Промывка трубопереездов | км | - | - | - | - | 2,809 | - | 1,945 | - | 2,809 | - |
| 1.2 | Приобретение лотков и труб | км | - | - | - | - | 1,607 | - | 0,234 | - | - | - |
| 1.3 | Устройство системы ливнеотведения по ул.Ставропольская и ул.Краснофлотская | шт. | - | - | - | - | 1 | - |  | - | - | - |
| 1.4 | Восстановление ливневой канализации по ул.Кирпичной в г.Крымске | шт. | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 1.5 | Обустройство системы ливнеотведения в районе домовладения № 234 по ул.Адагумской в г.Крымске | шт. | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Ведомственная целевая программа (не предусмотрена) | | | | | | | | | | | | |
|  | Показатель (индикатор) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Результатом реализации мероприятий Подпрограммы является повышение уровня водоотведения в Крымском городском поселении Крымского района.

Эффективность реализации Подпрограммы определяется степенью достижения показателей Подпрограммы.

По итогам реализации Подпрограммы ожидается улучшение качества работы системы по сбору и отведению ливневых и паводковых вод на территории Крымского городского поселения Крымского района.

6. Механизм реализации Подпрограммы

Текущее управление подпрограммы осуществляет координатор муниципальной программы – отдел по вопросам ЖКХ, транспорту и связи администрации Крымского городского поселения Крымского района.

Координатор подпрограммы в процессе реализации подпрограммы:

организует реализацию подпрограммы, координацию деятельности участников подпрограммы;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в подпрограмму;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации подпрограммы на основании предложений участников подпрограммы;

разрабатывает формы отчетности для участников подпрограммы, необходимые для осуществления контроля за выполнением подпрограммы, устанавливает сроки их предоставления;

проводит мониторинг реализации подпрограммы и анализ отчетности, представляемой участниками подпрограммы;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации подпрограммы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации подпрограммы и оценке эффективности ее реализации (далее – доклад о ходе реализации подпрограммы);

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах подпрограммы на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

осуществляет иные полномочия, установленные подпрограммой.

Координатор муниципальной программы осуществляет мониторинг реализации подпрограммы по отчетным формам.

Участники подпрограммы в пределах своей компетенции ежегодно до 20 января года, следующего заотчетным, представляют в адрес координатора подпрограммы в рамках компетенции информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации подпрограммы.

Доклад о ходе реализации подпрограммы должен содержать:

сведения о фактических объемах финансирования подпрограммы в целом и по каждому основному мероприятию, включенному в подпрограмму, в разрезе источников финансирования и главных распорядителей средств местного бюджета;

сведения о фактическом выполнении основных мероприятий с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения;

сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации подпрограммы и входящих в ее состав основных мероприятий плановым показателям, установленным подпрограммой;

оценку эффективности реализации подпрограммы.

К докладу о ходе реализации подпрограммы прилагаются отчеты об исполнении целевых показателей подпрограммы и входящих в ее состав основных мероприятий.

В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями объемов финансирования и целевых показателей координатором муниципальной программы проводится анализ факторов и указываются в докладе о ходе реализации подпрограммы причины, повлиявшие на такие расхождения.

Главный распорядитель бюджетных средств в пределах полномочий, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации:

обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств, в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;

осуществляет иные полномочия, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации».

Заместитель начальника отдела по вопросам ЖКХ,

транспорту и связи Г.Н. Марин