Приложение

к постановлению администрации

Крымского городского поселения

Крымского района

от 30.12.2022 № 1308

«Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Крымского городского поселения

Крымского района

от 08.09.2020 № 702

**Муниципальная программа**

**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства**

**Крымского городского поселения Крымского**

**района» на 2021 г. -2023 г.**

Паспорт муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Крымского

городского поселения Крымского района»

на 2021 г. -2023 г.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Крымского городского поселения Крымского района» на 2021 г.-2023 г. |
| Основание дляразработки муниципальной программы | Федеральный закон от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| Координатор муниципальной программы  | Администрация Крымского городского поселения Крымского района, муниципальное казённое учреждение |
| Подпрограммы муниципальнойпрограммы  | 1) Подпрограмма «Развитие водоснабжения Крымского городского поселения Крымского района» на 2021 г. 2023 г.;2) Подпрограмма «Развитие водоотведения Крымского городского поселения Крымского района» на 2021 г. -2023 г.;3) Подпрограмма «Развитие ливнеотведения Крымского городского поселения Крымского района» на 2021 г. - 2023 г. |
| Координатор подпрограмм муниципальной программы  | Отдел по вопросам ЖКХ, транспорту и связи администрации Крымского городского поселения Крымского района |
| Ведомственные целевые программы | Не предусмотрены |
| Субъект бюджетного планирования | Не предусмотрено |
| Иные исполнители отдельных мероприятий муниципальной программы  | Не предусмотрено |
| Цели муниципальной программы  | Создание безопасных и благоприятных условий проживания населения и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Крымском городском поселении Крымского района. Повышение жизненного уровня населения за счет более качественного обеспечения питьевой водой, водоотведения, а так же улучшения качества работы системы по сбору и отведению ливневых и паводковых вод на территории Крымского городского поселения Крымского района.  |
| Задачи муниципальной программы | Развитие водоснабжения Крымского городского поселения Крымского района посредством замены участков водопроводных сетей и систем водоснабжения и строительство резервуара с чистой водой.Создание условий для устойчивого развития системы водоотведения на территории Крымского городского поселения Крымского района (ремонт объектов водоотведения). Улучшения качества работы системы по сбору и отведению ливневых и паводковых вод на территории Крымского городского поселения. |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | Протяженность отремонтированных участков сети водоснабжения на территории Крымского городского поселения Крымского района и строительство резервуара с чистой водой;Восстановление инженерных сетей водоотведения (протяженность участков, на которых проведена замена сети);Реконструкция системы по сбору и отведению ливневых и паводковых вод на территории Крымского городского поселения; |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Этапы реализации программы - не предусмотрены;Сроки реализации программы 2021 г.-2023 г. |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Крымского городского поселения Крымского района» на 2021-2023 гг. составляет – 70088,9 тыс. рублей, в том числе по годам:2021 г. – 40 880,2тыс. рублей;2022 г. - 9 958,0 тыс. рублей;2023 г. – 19 250,7 тыс. рублей;За счет средств местного бюджета Крымского городского поселения Крымского района – 60 313,0 тыс. рублей:2021 г. – 40 880,2 тыс. рублей;2022 г. - 8 015,4 тыс. рублей;2023 г. – 11 417,4 тыс. рублей;За счет средств краевого бюджета – 9 775,9 тыс. рублей, в том числе: 2021 год – 0,0 тыс. рублей;2022 год – 1 942,6 тыс. рублей;2023 год – 7833,3 тыс. рублей. |
| Контроль за выполнением муниципальной программы | Администрация Крымского городского поселения Крымского района |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости

её решения программными методами

Необходимость разработки и реализации Программы – это формирование условий для стабильного экономического развития Крымского городского поселения Крымского района посредством создания необходимой инфраструктуры, благоприятной среды для повышения жизненного уровня населения.

Важность разработки и реализации Программы обусловлена остротой проблемы обеспечения населения Крымского городского поселения Крымского района качественным водоснабжением, качественным водоотведением, очистке бытовых стоков, а также улучшения качества работы системы по сбору и отведению ливневых и паводковых вод на территории Крымского городского поселения.

Физический износ объектов инженерных сетей водоснабжения в Крымском городском поселении Крымского района составляет 80-90%. Средний срок службы объектов инженерных сетей водоснабжения и водоотведения по нормативам составляет 30-35 лет.

Мероприятия по ремонту объектов инженерных сетей водоснабжения, водоотведения и реконструкция системы по сбору и отведению ливневых и паводковых вод на территории Крымского городского поселения Крымского района, планируемые к реализации в 2021-2023 годах данной Программой, позволят снизить уровень износа этих объектов, и обеспечить положительную динамику развития объектов водоснабжения, водоотведения, ливнеотведения.

Данные мероприятия позволят улучшить условия жизни городского населения.

2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации

муниципальной программы

Целью муниципальной Программы является создание условий для улучшения жизни населения Крымского городского поселения Крымского района за счет более полного и качественного обеспечения питьевой водой, комплексного развития системы водоотведения и улучшения качества работы системы по сбору и отведению ливневых и паводковых вод на территории Крымского городского поселения Крымского района.

Условиями достижения целей Программы является решение следующих задач:

реализация организационных и финансовых мероприятий, направленных на решение социальной задачи по водоснабжению;

обеспечение безопасности и здоровья населения при проведении работ на объектах водоснабжения.

улучшение условий жизни населения за счет улучшения системы водоотведения;

улучшение условий жизни населения за счет улучшения системы ливнеотведения;

реализация организационных и финансовых мероприятий, направленных на решение социальной задачи по водоотведению паводковых вод;

обеспечение безопасности и здоровья населения при проведении работ на объектах водоотведения, ливнеотведения;

Сроки реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Крымского городского поселения Крымского района» рассчитаны на 2021г.-2023 г.

Этапы реализации данной программы не предусмотрены.

3. Перечень отдельных мероприятий муниципальной программы с указанием источников

и объемов финансирования, сроков реализации и муниципальных заказчиков

 Таблица №1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиемероприятия | Источник финанси-рования | ОбъёмФинанси-рования,тыс. руб. | В том числе: | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Муниципальный заказчик мероприятия |
| 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| Программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Крымского городского поселения Крымского района» на 2021 г. -2023 г. |
| 1. Подпрограмма «Развитие водоснабжения Крымского городского поселения Крымского района» на 2021 г.-2023 г.
 |
| 1.1 | Ремонт системы водоснабжения на территории Крымского городского поселения Крымского района | Бюджет Крымского городского поселения  | 6 719,8 | 2 548,1 | 1 623,6 | 2 548,1 | Повысить качество предоставления коммунальных услуг, снизить уровень потерь воды, снизить уровень аварийности водопроводных сетей. | Администрация Крымского городского поселения Крымского района |
| 1.2 | Разработка проектно-сметной документации на подключение к сети центрального водоснабжения на территории Крымского городского поселения | Бюджет Крымского городского поселения  | 2 200,0 | 2 200,0 | - | - | Повысить качество предоставления коммунальных услуг, снизить уровень потерь воды, снизить уровень аварийности водопроводных сетей. | Администрация Крымского городского поселения Крымского района |
| 1.3 | Работы по организации водозабора на территории Крымского городского поселения х.Верхнеадагум | Бюджет Крымского городского поселения  | 1 800,0 | 1 800,0 | - | - | Повысить качество предоставления коммунальных услуг, снизить уровень потерь воды, снизить уровень аварийности водопроводных сетей. | Администрация Крымского городского поселения Крымского района |
| 1.4 | Проектирование объекта «Строительство водопроводной сети в микрорайоне «Автоколонна 1201» в г. Крымске | Краевой бюджет | 1 942,6 | 0,0 | 1 942,6 | 0,0 | Обеспечить централизованным водоснабжением жителей микрорайона «Автоколонна 1201» вг.Крымске | Администрация Крымского городского поселения Крымского района |
| Бюджет Крымского городского поселения | 16 302,3 | 15 000,0 | 1 302,3 | 0,0 |
| 1.5 | Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Строительство резервуара чистой воды в Крымском городском поселении Крымского района» | Краевой бюджет | 7 833,3 | 0,0 | 0,0 | 7 833,3 | Обеспечить запасом чистой воды Кромское городское поселение Крымского района | Администрация Крымского городского поселения Крымского района |
| Бюджет Крымского городского поселения | 412,3 | 0,0 | 0,0 | 412,3 |
| 1.6 | Получение технического заключения на объекты жилищно-коммунального комплекса | Бюджет Крымского городского поселения | 158,2 | 0,0 | 158,2 | 0,0 | Повысить качество предоставления коммунальных услуг, снизить уровень потерь воды, снизить уровень аварийности водопроводных сетей. | Администрация Крымского городского поселения Крымского района |
| 1.7 | Передача полномочий администрации муниципального образования Крымский район в части организации водоснабжения за исключением полномочий по содержанию и ремонту муниципального имущества комплекса водоснабжения в границах Крымского городского поселения Крымского района  | Бюджет Крымского городского поселения | 251,6 | 0,0 | 125,6 | 126,0 |  | Администрация Крымского городского поселения Крымского района |
| 1.8 | Прохождение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства: «Строительство водоснабжения в микрорайоне «Автоколонна 1201» в г.Кррымске»  | Бюджет Крымского городского поселения | 195,2 | 0,0 | 195,1 | 00 |  | Администрация Крымского городского поселения Крымского района |
| 1.9 | Проведение экспертизы проектной документации изготовленной на основании контрактов между ООО «Водоканал Крымск» и Администрацией Крымского городского поселения Крымского района  | Бюджет Крымского городского поселения | 85,0 | 0,0 | 85,0 | 0,0 |  | Администрация Крымского городского поселения Крымского района |
| **Итого краевой бюджет:** | **9 775,9** | **0,0** | **1 942,6** | **7 833,3** |  |  |
| **Итого бюджет Крымского городского поселения:** | **28 124,3** | **21 548,1** | **3489,8** | **3086,4** |  |  |
| **ВСЕГО:** | **37 900,2** | **21 548,1** | **5432,4** | **10 919,7** |  |  |
| 2. Подпрограмма «Развитие водоотведения Крымского городского поселения Крымского района» на 2021 г. -2023 г. |
| 2.1 | Ремонт системы водоотведения на территории Крымского городского поселения Крымского района | Бюджет Крымского городского поселения | 6 337,3 | 2 993,9 | 349,5 | 2 993,9 | Обеспечить бесперебойный и качественный уровень оказания услуг водоотведения, снизить аварийность сетей водоотведения. | Администрация Крымского городского поселения Крымского района |
| **Итого по подпрограмме « Развитие водоотведения Крымского городского поселения Крымского района »** | **Бюджет Крымского городского поселения** | **6 337,3** | **2 993,9** | **349,5** | **2 993,9** |  |  |
| 3. Подпрограмма «Развитие ливнеотведения Крымского городского поселения Крымского района» на 2021 г.-2023 г. |
| 3.1 | Промывка трубопереездов; | Бюджет Крымского городского поселения | 19799,1 | 12 097,3 | 2 364,7 | 5 337,1 | Обеспечить бесперебойный и качественный уровень работы 2,809 км системы ливнеотведения, за счет промывки трубопереездов на территории Крымского городского поселения. | Администрация Крымского городского поселения Крымского района |
| 3.2 | Приобретение труб и лотков; | Бюджет Крымского городского поселения | 5 203,3 | 3 961,5 | 1241,8 | 0,0 | Укладка новых труб и лотков для устройства 1,841 км системы ливнеотведения на территории Крымского городского поселения. | Администрация Крымского городского поселения Крымского района, муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр Крымского городского поселения Крымского района» |
| 3.3 | Устройство системы ливнеотведения по ул. Ставропольская и ул.Краснофлотская | Бюджет Крымского городского поселения | 279,4 | 279,4 | 0,0 | 0,0 |  | Администрация Крымского городского поселения Крымского района |
| 3.4 | Восстановление ливневой канализации по ул.Кирпичной в г.Крымске | Бюджет Крымского городского поселения | 48,2 | 0,0 | 48,2 | 0,0 | Исключить подтопление проезжей части по ул.Свердлова в г.Крымске в районе МБОУ СОШ № 3 | Администрация Крымского городского поселения Крымского района |
| 3.5 | Обустройство системы ливнеотведения в районе домовладения № 234 по ул.Адагумской в г.Крымске | Бюджет Крымского городского поселения | 521,4 | 0,0 | 521,4 |  | Во избежании подтопления земельных участков № 232 и № 234 по ул.Адагумской в г.Крымске | Администрация Крымского городского поселения Крымского района |
| **Итого по подпрограмме «Развитие ливнеотведения Крымского городского поселения Крымского района»** | **Бюджет Крымского городского поселения** | **25 851,4** | **16 338,2** | **4176,1** | **5 337,1** |  |  |
|  |
| **Всего расходы по программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Крымского городского поселения Крымского района» на 2021 г.-2023 г.** | **Краевой бюджет** | **9 775,9** | **0,0** | **1 942,6** | **7 833,3** |  |  |
| **Бюджет Крымского городского поселения** | **60 313,0** | **40 880,2** | **8015,4** | **11 417,4** |  |  |
| **ВСЕГО:** | **70 088,9** | **40 880,2** | **9 958,0** | **19 250,7** |  |  |

4. Перечень и краткое описание подпрограмм

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Крымского городского поселения Крымского района» на 2021 г. - 2023 г. предусматривается реализация трёх подпрограмм:

«Развитие водоснабжения Крымского городского поселения Крымского района» на 2021 г. -2023 г. (приложение 1);

«Развитие водоотведения Крымского городского поселения Крымского района» на 2021 г. -2023 г. (приложение 2).

«Развитие ливнеотведения на территории Крымского городского поселения Крымского района» на 2021 г.-2023 г. (приложение 3).

Мероприятия подпрограммы «Развитие водоснабжения Крымского городского поселения Крымского района» по ремонту объектов инженерных сетей водоснабжения, планируемые к реализации в 2021 г.-2023 г., позволят снизить уровень износа этих объектов, сократить потери воды, снизить уровень аварийности и обеспечить положительную динамику развития объектов водоснабжения на территории Крымского городского поселения Крымского района.

Программными мероприятиями планируется выполнить ремонтные работы сетей водоснабжения, которые имеют большую степень износа и заменить аварийные участки водопроводных сетей.

Мероприятия подпрограммы «Развитие водоотведения Крымского городского поселения Крымского района» по ремонту объектов инженерных сетей и объектов водоотведения, планируемые к реализации в 2021 г.-2023 г. позволят снизить уровень износа этих объектов, снизить уровень аварийности и обеспечить положительную динамику развития объектов водоотведения на территории Крымского городского поселения Крымского района.

Программными мероприятиями планируется выполнить ремонтные работы сетей водоотведения, которые имеют большую степень износа и заменить аварийные участки сетей водоотведения.

Мероприятия подпрограммы «Развитие ливнеотведения на территории Крымского городского поселения Крымского района» по реконструкции объектов ливнеотведения планируемые к реализации в 2021 г. - 2023 г. позволят снизить риск подтопления ливневыми и паводковыми водами территории Крымского городского поселения Крымского района.

Программными мероприятиями планируется выполнить работы по реконструкции системы ливнеотведения, которые имеют большую степень износа и заменить аварийные участки сетей ливнеотведения.

Данные мероприятия позволят улучшить условия жизни городского населения и повысить качество предоставления коммунальных услуг, снизить уровень потерь воды, снизить уровень аварийности водопроводных сетей, водоотведения сетей, а так же сетей ливнеотведения на территории Крымского городского поселения Крымского района.

5. Обоснование ресурсного обеспечения

муниципальной программы

Общий объем финансирования муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Крымского городского поселения Крымского района» на 2021 г. -2023г. 70088,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 г. – 40 880,2тыс. рублей;

2022 г. - 9 958,0 тыс. рублей;

2023 г. – 19 250,7 тыс. рублей;

За счет средств местного бюджета Крымского городского поселения Крымского района – 60 313,0 тыс. рублей:

2021 г. – 40 880,2 тыс. рублей;

2022 г. - 8 015,4 тыс. рублей;

2023 г. – 11 417,4 тыс. рублей;

За счет средств краевого бюджета – 9 775,9 тыс. рублей, в том числе:

2021 год – 0,0 тыс. рублей;

2022 год – 1 942,6 тыс. рублей;

2023 год – 7833,3 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение подпрограмм предусмотрено согласно проектно-сметной документации и коммерческих предложений за счет средств бюджета Крымского городского поселения Крымского района.

Финансирование подпрограммы «Развитие водоснабжения Крымского городского поселения Крымского района» на 2021-тыс. рублей; в объеме 37 900,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 г. – 21 548,1 тыс. руб.;

2022 г. – 5 432,4 тыс. руб.;

2023 г. – 10 919,7 тыс. руб.

За счет средств местного бюджета 28 124,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год – 21 548,1 тыс. рублей;

2022 год – 3 489,8 тыс. рублей;

2023 год – 3 086,4 тыс. рублей.

За счет средств краевого бюджета 9 775,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год – 0,0 тыс. рублей;

2022 год – 1 942,6 тыс. рублей;

2023 год – 7 833,3 тыс. рублей.

Финансирование подпрограммы «Развитие водоотведения Крымского городского поселения Крымского района» на 2021-2023 годы в объеме 6 337,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 г. – 2 993,9 тыс. руб.;

2022 г. – 349,5 тыс. руб.;

2023 г. – 2 993,9 тыс. руб.

Финансирование подпрограммы «Развитие ливнеотведения Крымского городского поселения Крымского района» на 2021-2023 годы в объеме 25 851,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 г.– 16 338,2 тыс. руб.;

2022 г. – 4 176,1 тыс. руб.;

2023 г. – 5 337,1 тыс. руб.

6. Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы, ведомственных целевых программ

|  |
| --- |
|  |
| №п/п | Показатель(индикатор)(наименование) | Ед.изм. | Значения показателей |
| отчетный2019 г. | текущий 2020 г. | очередной 2021 г. | первый 2022 г. планового периода | второй 2023 г. планового периода |
| базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Крымского городского поселения Крымского района» на 2021-2023 годы |
| 1 | Показатель (индикатор) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Протяженность отремонтированных участков сети водоснабжения на территории Крымского городского поселения Крымского района; | км | - | - | - | - | 0,225 | - | 0,650 | - | 0,225 | - |
| 23 | Разработка проектно-сметной документации на подключение к сети центрального водоснабжения на территории Крымского городского поселения | шт | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Работы по организации водозабора на территории Крымского городского поселения х.Верхнеадагум | шт | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 4 | Проектирование объекта «Строительство водопроводной сети в микрорайоне «Автоколонна 1201» в г. Крымске | шт | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 5 | Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Строительство резервуара чистой воды в Крымском городском поселении Крымского района» | шт | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 6 | Получение технического заключения на объекты жилищно-коммунального комплекса | шт. | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 7 | Передача полномочий администрации муниципального образования Крымский район в части организации водоснабжения за исключением полномочий по содержанию и ремонту муниципального имущества комплекса водоснабжения в границах Крымского городского поселения Крымского района  | шт. | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| 8 | Восстановление инженерных сетей водоотведения (протяженность участков, на которых проведена замена сети), устройство бетонных площадок для хранения обезвоживания иловых отложений на ОСК г.Крымска | шт. | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
| 9 | Ремонт системы по сбору и отведению ливневых и паводковых вод на территории Крымского городского поселения | км | - | - | - | - | 4,416 | - | 2,809 | - | 2,809 | - |
| 10 | Прохождение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства: «Строительство водоснабжения в микрорайоне «Автоколонна 1201» в г.Кррымске»  | шт. | - | - | - | - | 0 | - | 1 | - | 0 | - |
| 11 | Проведение экспертизы проектной документации изготовленной на основании контрактов между ООО «Водоканал Крымск» и Администрацией Крымского городского поселения Крымского района  | шт. | - | - | - | - | 0 | - | 1 | - | 0 | - |
| 12 | Восстановление ливневой канализации по ул.Кирпичной в г.Крымске | шт. | - | - | - | - | 0 | - | 1 | - | 0 | - |
| 13 | Восстановление ливневой канализации по ул.Кирпичной в г.Крымске | шт. | - | - | - | - | 0 | - | 1 | - | 0 | - |
| Подпрограмма «Развитие водоснабжения Крымского городского поселения Крымского района» на 2021-2023 годы |
|  | Показатель (индикатор) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.1 | Протяженность отремонтированных участков сети водоснабжения на территории Крымского городского поселения Крымского района. | км | - | - | - | - | 0,225 | -  | 0,650 | - | 0,225 | - |
| 1.2 | Разработка проектно-сметной документации на подключение к сети центрального водоснабжения на территории Крымского городского поселения | шт | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Работы по организации водозабора на территории Крымского городского поселения х.Верхнеадагум | шт | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Проектирование объекта «Строительство водопроводной сети в микрорайоне «Автоколонна 1201» в г. Крымске | шт | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 1.5 | Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Строительство резервуара чистой воды в Крымском городском поселении Крымского района» | шт | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 1.6 | Получение технического заключения на объекты жилищно-коммунального комплекса | шт. | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 1.7 | Передача полномочий администрации муниципального образования Крымский район в части организации водоснабжения за исключением полномочий по содержанию и ремонту муниципального имущества комплекса водоснабжения в границах Крымского городского поселения Крымского района  | шт. | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| 1.8 | Прохождение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства: «Строительство водоснабжения в микрорайоне «Автоколонна 1201» в г.Кррымске»  | шт. | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 0 | - |
| 1.9 | Проведение экспертизы проектной документации изготовленной на основании контрактов между ООО «Водоканал Крымск» и Администрацией Крымского городского поселения Крымского района  | шт. | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 0 | - |
| Подпрограмма «Развитие водоотведения Крымского городского поселения Крымского района» на 2021-2023 годы |
|  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Восстановление инженерных сетей водоотведения (протяженность участков, на которых проведена замена сети), устройство бетонных площадок для хранения обезвоживания иловых отложений на ОСК г.Крымска | шт. | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
| Подпрограмма «Развитие ливнеотведение Крымского городского поселения Крымского района» на 2021-2023 годы |
|  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Промывка трубопереездов | км | - | - | - | - | 2,809 | - | 1,945 | - | 2,809 | - |
| 3.2 | Приобретение труб и лотков; | км | - | - | - | - | 1,607 | - | 0,234 | - | - | - |
| 3.3 | Восстановление ливневой канализации по ул.Кирпичной в г.Крымске | шт | - | - | - | - | 0 | - | 1 | - | 0 | - |
| 3.4 | Восстановление ливневой канализации по ул.Кирпичной в г.Крымске | шт. | - | - | - | - | 0 | - | 1 | - | 0 | - |
| Ведомственная целевая программа (не предусмотрена) |
|  | Показатель (индикатор) |   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

7.Механизм реализации муниципальной программы

Текущее управление муниципальной программы осуществляет координатор муниципальной программы – администрация Крымского городского поселения Крымского района.

 Координатор муниципальной программы в процессе реализации муниципальной программы:

 обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с участниками муниципальной программы;

 формирует структуру муниципальной программы;

 организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности участников муниципальной программы;

 принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

 осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений участников муниципальной программы;

 проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ отчетности, представляемой участниками муниципальной программы;

 ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

 готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации (далее – доклад о ходе реализации муниципальной программы);

 размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

 осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

 Участники муниципальной программы в пределах своей компетенции ежегодно до 20 января года, следующего за отчетным, представляют в адрес координатора муниципальной программы в рамках компетенции информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы.

 Доклад о ходе реализации муниципальной программы должен содержать:

 сведения о фактических объемах финансирования муниципальной программы в целом и по каждому основному мероприятию, включенному в муниципальную программу, в разрезе источников финансирования и главных распорядителей средств местного бюджета;

 сведения о фактическом выполнении основных мероприятий с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения;

 сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы и входящих в ее состав основных мероприятий плановым показателям, установленным муниципальной программой;

 оценку эффективности реализации муниципальной программы.

 К докладу о ходе реализации муниципальной программы прилагаются отчеты об исполнении целевых показателей муниципальной программы и входящих в ее состав основных мероприятий.

 В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями объемов финансирования и целевых показателей координатором муниципальной программы проводится анализ факторов и указываются в докладе о ходе реализации муниципальной программы причины, повлиявшие на такие расхождения.

 Главный распорядитель бюджетных средств в пределах полномочий, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации:

 обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств, в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;

 осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

8. Оценка рисков муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Внешний фактор, который может повлиять на реализацию Программы | Механизмы минимизации негативного влияния внешних факторов |
| Финансовые риски, связанные с невыполнением финансовых обязательств, принятых в Программе. | Ограничение финансовых рисков осуществляется путем ежегодного уточнения финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых результатов. |
| Правовые риски, возникающие в связи с отсутствием или изменением нормативных правовых актов, необходимых для реализации Программы. | Мониторинг за состоянием и планируемыми изменениями законодательства Российской Федерации и Краснодарского края, проведение публичных обсуждений проектов нормативных правовых актов в сфере жилищно-коммунального хозяйства позволит минимизировать правовые риски. |
| Административные риски, выражающиеся в неэффективном управлении Программой, невыполнении целей и задач Программы. | К мерам снижения административных рисков относятся:мониторинг исполнения показателей Программы;размещение отчетов о реализации Программы на информационных ресурсах. |

Заместитель начальника отдела по вопросам ЖКХ,

транспорту и связи Г.Н. Марин