Приложение

к паспорту муниципальной программы

Подпрограмма «Благоустройство и озеленение

территории Крымского городского поселения Крымского

района» на 2021 г. -2023 г.

Паспорт подпрограммы «Благоустройство и озеленение

территории Крымского городского поселения

Крымского района» на 2021 г. - 2023 г.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Благоустройство и озеленение территории Крымского городского поселения Крымского района» на 2021 г. -2023 г. |
| Координатор подпрограммы | Отдел по вопросам ЖКХ, транспорту и связи администрация Крымского городского поселения Крымского района  |
| Иные исполнители отдельных мероприятий подпрограммы | Администрация Крымского городского поселения Крымского района;Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр Крымского городского поселения Крымского района» |
| Ведомственные целевые подпрограммы | Не предусмотрены |
| Цели подпрограммы | обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности на территории Крымского городского поселения Крымского района;организация экономически эффективной системы благоустройства Крымского городского поселения Крымского района, отвечающей современным экологическим, санитарно-гигиеническим требованиям и создающей безопасные и комфортные условия для проживания населения;повышение качества и доступности муниципальных услуг сферы жилищно-коммунального хозяйства;обустройство и восстановление уличного освещения дорог, снижение потребления электроэнергии приборами уличного освещения за счет модернизации сетей и приборов освещения; улучшение качества освещения улиц;содержание объектов электроосвещения |
| Задачи подпрограммы |  увеличение площади зеленых насаждений, на территории Крымского городского поселения Крымского района;создание благоприятных условий для проживания и отдыха жителей городского поселения; организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;организация благоустройства;содержание мест захоронения;улучшение качества освещения улиц, приведение в нормативное и высокоэффективное состояние уличного освещения; |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | протяженность обслуживаемых линий уличного освещения; количество обслуживаемых светильников;количество приобретенных цветов и кустарников;площадь территории ручной уборки мусора;количество вывезенного мусора;площадь выкошенной сорной растительности;обустройство зон отдыха (содержание кладбищ);приобретение тактильных мнемосхем (содержание кладбищ);объем вывезенных неорганизованных свалок;площадь сбора случайного мусора;количество изъятых синатропных животных, представляющих угрозу жизни и здоровью граждан;проведение конкурса «Дом образцового содержания»оплата за газ для «Вечного огня»;содержание фонтанов;приобретение остановочных комплексов;установка контейнерных площадок;приобретение мусорных контейнеров, бункеров;приобретение скамеек/урн;услуги связи (интернет) оплата;карантинная обработка зеленых насаждений;дезинсекция парков, скверов, детских площадок;приобретение многолетних растений;оплата за электрическую энергию;приобретение и установка МАФ (малых архитектурных форм)сбор и утилизация шин;приобретение специализированной техники;санитарная обработка мусорных контейнеров; |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Этапы реализации программы - не предусмотрены;Сроки реализации программы 2021 г. -2023 г. |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы на 2021 г. - 2023 г. составляет 260 065,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 г. – 121 167,4 тыс. рублей;2022 г. – 87 454,8 тыс. рублей;2023 г. – 51 443,0 тыс. рублей.За счет средств местного бюджета – 259 321,6 тыс. рублей, в том числе: 2021 г. – 120 636,3 тыс. рублей;2022 г. – 87 242,3 тыс. рублей;2023 г. – 51 443,0 тыс. рублей За счет средств краевого бюджета – 743,6 тыс. рублей, в том числе: 2021 год – 531,1 тыс. рублей;2022 год – 212,5 тыс. рублей;2023 год – 0,0 тыс. рублей. |
| Контроль за выполнением муниципальной подпрограммы | Администрация Крымского городского поселения Крымского района. |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Проблема благоустройства городской территории является одной из насущных, требующей каждодневного внимания и эффективного решения. Основной целью программы является комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства и обеспечением санитарного порядка на территории Крымского городского поселения Крымского района.

 Уличная сеть является важнейшей составляющей транспортной инфраструктуры. Восстановление уличного освещения, замена на основных улицах и внутриквартальных территориях городского поселения светильников позволит повысить безопасность дорожного движения.

К отдельным мероприятиям по управлению реализацией подпрограммыотносятся расходы на выполнение муниципальных услуг, предоставляемых потребителям:

1)организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;

2)организация благоустройства;

3)содержание мест захоронения;

4)обслуживание уличного освещения;

5)озеленение поселения

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный подход к решению существующих проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также повысить эффективность и результативность осуществления бюджетных расходов.

1. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения

целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов

Основными целями подпрограммы является:

организация экономически эффективной системы благоустройства;

повышение качества и доступности муниципальных услуг сферы жилищно-коммунального хозяйства для всех категорий потребителей;

улучшение качества освещения улиц, приведение в нормативное и высокоэффективное состояние уличного освещения;

Для достижения основных целей подпрограммы необходимо решение следующих задач:

 обустройство и восстановление уличного освещения дорог;

 снижение потребления электроэнергии приборами уличного освещения за счет модернизации сетей и приборов освещения;

 увеличение площади зеленых насаждений, на территории Крымского городского поселения Крымского района;

 создание благоприятных условий для проживания и отдыха жителей поселения;

 посадка и содержание цветов и кустарников на клумбах;

 посадка и содержание деревьев и кустарников;

установка элементов благоустройства (урны, скамейки, тротуарные дорожки, ограждение кладбищ, пешеходные ограждения);

 ремонт, строительство и реконструкция уличного освещения;

 содержание уличного освещения;

 обслуживание уличного освещения.

Сроки реализации мероприятий подпрограммы «Благоустройство и озеленение территории Крымского городского поселения Крымского района» в рамках муниципальной программы «Социально-экономическое и территориальное развитие Крымского городского поселения Крымского района» рассчитаны на 2021 г., 2022 г., 2023 г.

Этапы реализации мероприятий данной подпрограмме не предусмотрены.

Показателями (индикаторами) достижения целей и решения задач подпрограммы являются:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.Характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиемероприятий | Источник финансирования | Объем финансирования | в том числе: | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Муниципальный заказчик мероприятия |
| 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение территории Крымского городского поселения Крымского района» на 2021 г.-2023 г. |
| 1. «Благоустройство территории Крымского городского поселения Крымского района» |
| Задача: создание благоприятных условий для проживания и отдыха жителей городского поселения; |
| 1.1 | Оплата за газ для Вечного огня | Местный бюджет | 1011,7 | 709,0 | 302,7 | 0,0 | Содержание мемориального комплекса Вечный огонь на улице Комарова и Вечный огонь на улице Свердлова | Администрация Крымского городского поселения Крымского района |
| 1.2 | Содержание кладбищ всего:  в том числе | Местный бюджет | 14 216,7 | 5443,1 | 4686,8 | 4086,8 | Содержание мест захоронения в надлежащем санитарном состоянии, в т.ч.: | Администрация Крымского городского поселения Крымского района; |
|  | Ручная уборка мусора | Местный бюджет | 5788,4 | 1763,4 | 2261,6 | 1763,4 | Удаление и вынос засохших цветов и венков с территории кладбища в мусорные контейнеры |
|  | Вывоз мусора | Местный бюджет | 2486,7 | 828,9 | 828,9 | 828,9 | Удаление и вывоз с территории кладбища мусора |
|  | Прием, размещение и утилизация на полигоне мусора | Местный бюджет | 996,3 | 0,0 | 996,3 | 0,0 | Удаление и вывоз с территории кладбища мусора |
|  | Выкашивание сорной растительности | Местный бюджет | 2565,8 | 1282,9 | 0,0 | 1282,9 | Систематическая уборка всей территории кладбища, содержание в надлежащем порядке бесхозных могил соблюдение правил пожарной безопасности (сухая трава хорошо горит) |
|  | Обустройство зон отдыха (установка лавочек с навесом) | Местный бюджет | 136,0 | 0,0 | 0,0 | 136,0 | Благоустроенная зона отдыха с местами для размещения сидя для людей преклонного возраста и маломобильных граждан  |
|  | Приобретение тактильных мнемосхем  | Местный бюджет | 75,6 | 0,0 | 0,0 | 75,6 | Обеспечение полноценной и качественной информацией маломобильных граждан, позволяющей им самостоятельно ориентироваться в пространстве |
|  | Дезинсекция территории кладбищ (проведение противоклещевых и противокомариных мероприятий) | Местный бюджет | 1127,9 | 527,9 | 600,0 | 0,0 | В соответствии с СанПиН 3.3686-21 обеззараживание территории, избавление от насекомых, которые могут перенести инфекцию |
|  | Услуги по инвентаризации мест захоронений | Местный бюджет | 258,0 | 258,0 | 0,0 | 0,0 | Перепись могил, получение точных данных мест захоронения, обеспечивающих правильность ведения учета  |
|  | Установка входной группы (ворота, арка, калитка) на территории кладбища | Местный бюджет | 782,0 | 782,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.3 | Вывоз неорганизованных свалок, сбор случайного мусора | Местный бюджет | 26 427,6 | 8182,0 | 9382,2 | 8863,4 | Содержание территории г. Крымска в соответствии с санитарными нормами  |
| 1.4 | Вывоз и размещение налетного мусора, собранного силами сотрудников МКУ МФЦ и складированного в баки, установленные для накопления ТКО населением (уборка территории) | Местный бюджет | 1 323,0 | 441,0 | 441,0 | 441,0 | Содержание территории г. Крымска в соответствии с санитарными нормами  |
| 1.5 | Изъятие синатропных животных, представляющих угрозу жизни и здоровью граждан | Местный бюджет | 720,2 | 420,0 | 0,0 | 300,2 | Обеспечение безопасности граждан, проживающих на территории Крымского городского поселения.  |
| 1.6 | Содержание фонтанов | Местный бюджет | 1 756,2 | 186,2 | 719,1 | 850,9 | Создание благоприятных условий для отдыха жителей поселения |
| 1.7 | Приобретение остановочных комплексов | Местный бюджет | 1 660,6 | 830,3 | 0,0 | 830,3 | Обеспечение мест ожидания транспорта общего пользования для населения г. Крымска |
| 1.8 | Приобретение и установка МАФ (малых архитектурных форм) | Местный бюджет | 5 570,4 | 3710,6 | 859,8 | 1000,0 | Создание благоприятного облика, улучшение эстетического состояния города Крымска |
| 1.9 | Дом образцового содержания (конкурс) | Местный бюджет | 159,4 | 0,0 | 0,0 | 159,4 | Привлечение населения Крымского городского поселения Крымского района к участию в мероприятиях по наведению санитарного порядка и благоустройству территорий многоквартирных жилых домов и индивидуальных домовладений и прилегающих к ним территорий.Повышение уровня комфортности, благоустроенности, улучшения санитарного и эстетического состояния территории. |
| 1.10 | Приобретение и изготовление скамеек, урн, ремонт металлических конструкций и ограждений (сварочные работы) | Местный бюджет | 2 394,6 | 972,5 | 705,6 | 716,5 | Повышение уровня комфортности, благоустроенности, улучшения санитарного и эстетического состояния территории. |
| 1.11 | Установка контейнерных площадок  | Местный бюджет | 2 365,2 | 0,0 | 0,0 | 2365,2 | Наведение санитарного порядка на территории г. Крымска |
| 1.12 | Приобретение мусорных контейнеров, бункеров |  Местный бюджет | 809,6 | 473,6 | 0,0 | 336,0 | Обеспечение условий для поддержания санитарного порядка в г. Крымске |
|  1.13 | Услуг связи (интернет) в парке ул. им. Тельмана | Местный бюджет  | 600,0 | 180,0 | 220,00 | 200,0 | Создание благоприятных условий для отдыха жителей поселения |
| 1.14 | Дезинсекция парков, скверов и детских площадок  | Местный бюджет | 1339,4 | 406,2 | 527,0 | 406,2 | Создание неблагоприятных условий для появления, развития и размножения на объекте насекомых и клещей |
| 1.15 | Приобретение специализированной техники (КДМ, трактор Беларус, заливщик швов, пескоразбрасыватель, косилки) | Местный бюджет | 77 611,1 | 59301,4 | 18309,70 | 0,0 | Выполнение дорожных ремонтных работ подведомственным учреждением МКУ МФЦ |
| 1.16 | Субсидия на оказание финансовой помощи в целях восстановления платежеспособности | Местный бюджет | 3075,6 | 3075,6 | 0,0 | 0,0 | Предупреждение банкротства и восстановление платежеспособности |
| 1.17 | Сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание и размещение (хранение) отходов I – IV класса опасности (утилизация отработанных автомобильных шин) | Местный бюджет | 1194,3 | 637,6 | 556,7 | 0,00 | Наведение санитарного порядка на территории г. Крымска |
| 1.18 | Услуги техники  | Местный бюджет | 4173,6 | 1500,0 | 2673,6 | 0,00 | Благоустройство общественных территорий в г. Крымске |
| 1.19 | Ремонт детских площадок | Местный бюджет | 1147,5 | 0,0 | 1147,5 | 0,0 | Обеспечение мест для досуга и развития различных физических навыков детей. |
| 1.20 | Приобретение оборудования для детских площадок | Краевой бюджет | 212,5 | 0,0 | 212,5 | 0,0 | Обеспечение мест для досуга и развития различных физических навыков детей. |
| 1.21 | Очистка дорог от снега | Местный бюджет | 2 226,9 | 0,0 | 2226,9 | 0,0 | Обеспечение безопасности дорожного движения |
| 1.22 | Укрепление мостового сооружения | Местный бюджет | 566,9 | 0,0 | 566,9 | 0,0 | Обеспечение безопасности населения Крымского городского поселения |
| 1.23 | Благоустройство территорий г. Крымска (территория, прилегающая к МБОУ СОШ №7, ремонт памятника ул. Комарова "Вечный огонь") | Местный бюджет | 3 553,4 | 0,0 | 3553,4 | 0,0 | Создание благоприятного облика, улучшение эстетического состояния города Крымска |
| Итого краевой бюджет: | 212,5 | 0,0 | 212,5 | 0,0 |  |
| Итого бюджет Крымского городского поселения: | **153 903,9** | 86 469,1 | 46 878,9 | 20 555,9 |  |
| 2 | «Озеленение территории Крымского городского поселения Крымского района» |
|  | Задача: увеличение площади зеленых насаждений, на территории Крымского городского поселения Крымского района; -комплексное развитие и благоустройство на въезде в городское поселение; |
| 2.1 | Приобретение однолетних растений | Местный бюджет | 3 097,9 | 664,8 | 1213,5 | 1219,6 | Посадка цветов на клумбах  |
| 2.2 | Приобретение многолетних растений | Местный бюджет | 17 737,9 | 5448,4 | 8492,9 | 4796,6 | Посадка деревьев и кустарников  |
| 2.3 | Карантинная обработка зеленых насаждений парков, скверов, корневая и внекорневая подкормка городских и парковых зеленых насаждений, розариев, газонов | Местный бюджет | 5 490,0 | 1830,0 | 1830,0 | 1830,0 | Санитарные мероприятия предупреждают возникновение заболеваний растений, недопущение перехода запасов инфекции в активную форму, т. е. исключение возможной жизнедеятельности грибов, бактерий или вирусов. |
| 2.4 | Приобретение рабочего инвентаря | Местный бюджет | 116,4 | 116,4 | 0,0 | 0,0 | Обработка зеленых насаждений, расположенных на территории города Крымска |
| 2.5 | Оплата по исполнительным листам | Местный бюджет | 50,4 | 50,4 | 0,0 | 0,0 | Исполнение судебных решений |
| Итого бюджет Крымского городского поселения: | **27 492,6** | 8 110,0 | 11 536,4 | 7 846,2 |  |
| 3 |  «Обслуживание сетей уличного освещения, оплата за электрическую энергию, потребляемую сетями уличного освещения Крымского городского поселения Крымского района  |
|  | Задача: содержание уличного освещения; обслуживание уличного освещения; устройство декоративного освещения |
| 3.1 | Обслуживание уличного освещения | Местный бюджет |  16 514,8 | 3721,2 | 9326,0 | 3467,6 | Бесперебойная подача электрической энергии, потребляемой сетями уличного освещения для обеспечения безопасности населения г. Крымска в темное время суток |
| 3.2 | Приобретение расходного материала (светильники, кабель и т.п.) | Местный бюджет | 12 391,0 | 7345,6 | 3069,4 | 1976,0 | Бесперебойная подача электрической энергии, потребляемой сетями уличного освещения для обеспечения безопасности населения г. Крымска в темное время суток |
| 3.3 | Оплата за электрическую энергию, потребляемую сетями уличного освещения | Местный бюджет | 48 019,3 | 14 990,4 | 16 431,6 | 16 597,3 | Бесперебойная подача электрической энергии, потребляемой сетями уличного освещения для обеспечения безопасности населения г. Крымска в темное время суток |
| 3.4 | Обустройство наружного освещения по улицам Первомайский 2-й переулок, Перомайский 1-й переулок - ул. Победы, Свободы, Кооперативная в городе Крымске. | Краевой бюджет | 531,1 | 531,1 | 0,0 | 0,0 | Обеспечения безопасности населения г. Крымска в темное время суток |
| Итого краевой бюджет: | 531,1 | 531,1 | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого бюджет Крымского городского поселения: | 76 925,1 | 26 057,2 | 28 827,0 | 22 040,9 |  |
| **Всего** | **77 456,2**  | 26 588,3 | 28 827,0 | 22 040,9 |  |
| 4. | «Реализация мероприятий по инициативным проектам на территории Крымского городского поселения Крымского района» |
|  | Задача: повышение уровня благоустройства на территории Крымского городского поселения Крымского района» |
| 4.1 | Мероприятия по инициативным проектам | Местный бюджет | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | Создание благоприятного облика, улучшение эстетического состояния города Крымска |
| Итого бюджет Крымского городского поселения: | **1000,0** | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 |  |
|  |
| Всего расходы по программе «Благоустройство и озеленение территории Крымского городского поселения Крымского района» на 2021-2023 годы | Местный бюджет | 259 321,6 | 120 636,3 | 87 242,3 | 51 443,0 |  |
| Краевой бюджет | 743,6 | 531,1 | 212,5 | 0,0 |  |
| ВСЕГО: |  | **260 065,2**  | 121 167,4 | 87 454,8 | 51 443,0 |  |

 |

# 4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Финансовое обеспечение подпрограммы «Благоустройство и озеленение территории Крымского городского поселения Крымского района»на 2021-2023 годы осуществляется за счет средств бюджета Крымского городского поселения Крымского района.

Общий объем финансирования программы составляет 260 065,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 г. –121 167,4 тыс. рублей;

2022 г. – 87 454,8 тыс. рублей;

2023 г. – 51 443,0 тыс. рублей.

За счет средств бюджета Крымского городского поселения Крымского района 259 321,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 г. – 120 636,3 тыс. рублей;

2022 г. – 87 242,3 тыс. рублей;

2023 г. – 51 443,0 тыс. рублей.

За счет средств краевого бюджета 743,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год – 531,1 тыс. рублей;

2022 год – 212,5 тыс. рублей;

2023 год – 0,0 тыс. рублей.

Эффективный результат от мероприятий подпрограммы «Благоустройство и озеленение территории Крымского городского поселения Крымского района» на 2021 г. -2023 г.будет достигнут в случае исполнения всех мероприятий предусмотренных данной подпрограммой.

На исполнение мероприятий по благоустройству Крымского городского поселения Крымского района объем финансирования подпрограммы составляет 154 116,4 тыс.рублей, в том числе по годам:

2021 г. – 86 469,1тыс.руб.;

2022 г. – 47 091,4тыс.руб.;

2023 г. – 20 555,9тыс.руб.

За счет средств местного бюджета 153 903,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 г. – 86 469,1 тыс.руб.;

2022 г. – 46 878,9 тыс.руб.;

2023 г. – 20 555,9 тыс.руб.

За счет средств краевого бюджета 212,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год – 0,0 тыс. руб.;

2022 год – 212,5 тыс. руб.;

2023 год – 0,0 тыс. руб.

На исполнение мероприятий по озеленению Крымского городского поселения Крымского района объем финансирования подпрограммы составляет 27 492,6 тыс.рублей, в том числе по годам:

2021 г. – 8 110,0 тыс.руб.;

2022 г. – 11536,4 тыс.руб.;

2023 г. – 7 846,2 тыс.руб.

На исполнение мероприятий по уличному освещению Крымского городского поселения Крымского района объем финансирования подпрограммы составляет 77 456,2 тыс.рублей, в том числе по годам:

2021 г. – 26 588,3 тыс.руб.;

2022 г. – 28 827,0 тыс.руб.;

2023 г. – 22 040,9 тыс. руб.

За счет средств местного бюджета 76 925,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 г. – 26 057,2 тыс.руб.;

2022 г. – 28 827,0 тыс.руб.;

2023 г. – 22 040,9 тыс.руб.

За счет средств краевого бюджета 531,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год – 531,1 тыс. руб.;

2022 год – 0,0 тыс. руб.;

2023 год – 0,0 тыс. руб.

На исполнение мероприятий по инициативным проектам на территории Крымского городского поселения Крымского районаобъем финансирования подпрограммы составляет 1000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 г. – 0,0 тыс.руб.;

2022 г. – 0,0тыс.руб.;

2023 г. – 1 000,0 тыс. руб.

За счет средств местного бюджета 1000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 г. – 0,0 тыс.руб.;

2022 г. – 0,0тыс.руб.;

2023 г. – 1 000,0 тыс.руб.

При определении объёмов финансирования мероприятий подпрограммы за основу взяты:

расчеты;

сметы;

утвержденные лимиты потребления коммунальных услуг для муниципальных бюджетных учреждений Крымского городского поселения Крымского района;

договоры по обязательным платежам;

прайс-листы индивидуальных предпринимателей и организаций;

прогноз индексов дефляторов и индексов цен производителей по видам экономической деятельности;

данные о фактических затратах и потребностях с учётом замечаний и предложений по оптимизации расходов.

5. Критерии выполнения подпрограммы с указанием целевых показателей подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

|  |
| --- |
|  |
| №п/п | Показатель(индикатор)(наименование) | Ед.изм. | Значения показателей |
| отчетный 2019 г. | текущий 2020 г. | очередной 2021 г. | первый 2022 г. планового периода | второй 2023г. планового периода |
| базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Муниципальная программа «Социально-экономическое и территориальное развитие Крымского городского поселения Крымского района» на 2021-2023 годы |
| 1 | Показатель (индикатор) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Протяженность обслуживаемых линий уличного освещения | км | 160,8 | - | 305 | - | 220,5 | - | 223,5 | - | 220,5 | - |
| 2 | Количество обслуживаемых светильников | шт | 3893 | - | 2710 | - | 5817 | - | 5983 | - | 5900 | - |
| 3 | Количество приобретенных цветов и кустарников | шт | 51464 | - | 84801 | - | 32000 | - | 26000 | - | 52344 | - |
| 4 | Площадь территории ручной уборки мусора (содержание кладбищ) | м² | 33583 | - | 13228 | - | 37228 | - | 37228 | - | 37228 | - |
| 5 | Количество вывезенного мусора(содержание кладбищ) | т | 1065,75 | - | 1029,57 | - | 1220 | - | 738,28 | - | 1220 | - |
| 6 | Площадь выкошенной сорной растительности (содержание кладбищ) | м² | 284912 | - | 121110 | - | 109759 | - | - | - | 109759 | - |
| 7 | Обустройство зон отдыха (установка лавочек с навесом содержание кладбищ) | шт | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
| 8 | Приобретение тактильных мнемосхем (содержание кладбищ) | шт | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
| 9 | Объем вывезенных неорганизованных свалок | м³ | 9706 | - | 11400 | - | 10980 | - | 8600 | - | 10980 | - |
| 10 | Площадь сбора случайного мусора | м² | 10 350 346 | - | 10 350 346 | - | 10 350346 | - | 10 350 346 | - | 10 350 346 | - |
| 11 | Дезинсекция территории кладбищ (проведение противоклещевых и противокомариных мероприятий) | м2 | - | - | - | - | 351900 | - | 351900 | - | - | - |
| 12 | Количество изъятых синатропных животных, представляющих угрозу жизни и здоровью граждан | шт. | 164 | - | 400 | - | 233 | - | - | - | 166 | - |
| 13 | Проведение конкурса Дом образцового содержания  | ед. | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 14 | Оплата за газ для «Вечного огня» | м3 | 86,42 | - | 87,6 | - | 87,6 | - | 43,2 | - | 87,6 | - |
| 15 | Содержание фонтанов | шт | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 7 | - | 3 | - |
| 16 | Приобретение остановочных комплексов | шт | 13 | - | 8 | - | 10 | - | - | - | 16 |  |
| 17 | Установка контейнерных площадок  | шт | - | - | 100 | - | - | - | - | - | 100 | - |
| 18 | Приобретение мусорных контейнеров, бункеров | шт | 740 | - | - | - | 35 | - | - | - | 30 | - |
| 19 | Приобретение скамеек/урн | шт | - | - | - | - | 6/6 | - | - | - | 20/40 | - |
| 20 | Услуг связи (интернет) в парке ул. им. Тельмана оплата | % | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - |
| 21 | Карантинная обработка зеленых насаждений парков, скверов, корневая и внекорневая подкормка городских и парковых зеленых насаждений, розариев, газонов | Кол-во обработок | - | - | - | - | 16 | - | 16 | - | 16 | - |
| 22 | Дезинсекция парков, скверов и детских площадок | м2 | - | - | - | - | 441460 | - | 441460 | - | 441460 | - |
| 23 | Приобретение многолетних растений | шт | - | - | - | - | 697 | - | 1111 | - | 869 | - |
| 24 | Оплата за электрическую энергию, потребляемую сетями уличного освещения | % | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - |
| 25 | Приобретение и установка МАФ (малых архитектурных форм) | шт | - | - | - | - | 43 | - | 2 | - | 43 | - |
| 26 | Сбор и утилизация автомобильных шин | т | - | - | - | - | 36,1 | - | 40,23 | - | - | - |
| 27 | Приобретение специализированной техники (КДМ, трактор Беларус, заливщик швов, пескоразбрасыватель, газонокосилки, комплектующие) | шт | - | - | - | - | 6 | - | 19 | - | - | - |
| 28 | Ремонт детских площадок | шт | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Подпрограмма «Благоустройство и озеленение территории Крымского городского поселения Крымского района» на 2021 г.-2023 г. |
|  | Показатель (индикатор) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Протяженность обслуживаемых линий уличного освещения | км | 160,8 | - | 305 | - | 220,5 | - | 223,5 | - | 220,5 | - |
| 2 | Количество обслуживаемых светильников | шт | 3893 | - | 2710 | - | 5817 | - | 5983 | - | 5900 | - |
| 3 | Количество приобретенных цветов и кустарников | шт | 51464 | - | 84801 | - | 32000 | - | 26000 | - | 52344 | - |
| 4 | Площадь территории ручной уборки мусора (содержание кладбищ) | м² | 33583 | - | 13228 | - | 37228 | - | 37228 | - | 37228 | - |
| 5 | Количество вывезенного мусора (содержание кладбищ) | т | 1065,75 | - | 1029,57 | - | 1220 | - | 738,28 | - | 1220 | - |
| 6 | Площадь выкошенной сорной растительности (содержание кладбищ) | м² | 284912 | - | 121110 | - | 109759 | - | - | - | 109759 | - |
| 7 | Обустройство зон отдыха (установка лавочек с навесом содержание кладбищ) | шт | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
| 8 | Приобретение тактильных мнемосхем (содержание кладбищ) | шт | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
| 9 | Объем вывезенных неорганизованных свалок | м³ | 9706 | - | 11400 | - | 10980 | - | 8600 | - | 10980 | - |
| 10 | Площадь сбора случайного мусора | м² | 10 350 346 | - | 10 350 346 | - | 10 350346 | - | 10 350 346 | - | 10 350 346 | - |
| 11 | Дезинсекция территории кладбищ (проведение противоклещевых и противокомариных мероприятий) | м2 | - | - | - | - | 351900 | - | 351900 | - | - | - |
| 12 | Количество изъятых синатропных животных, представляющих угрозу жизни и здоровью граждан | шт. | 164 | - | 400 | - | 233 | - | - | - | 166 | - |
| 13 | Проведение конкурса Дом образцового содержания  | ед. | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 14 | Оплата за газ для «Вечного огня» | м3 | 86,42 | - | 87,6 | - | 87,6 | - | 43,2 | - | 87,6 | - |
| 15 | Содержание фонтанов | шт | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 7 | - | 3 | - |
| 16 | Приобретение остановочных комплексов | шт | 13 | - | 8 | - | 10 | - | - | - | 16 |  |
| 17 | Установка контейнерных площадок  | шт | - | - | 100 | - | - | - | - | - | 100 | - |
| 18 | Приобретение мусорных контейнеров, бункеров | шт | 740 | - | - | - | 35 | - | - | - | 30 | - |
| 19 | Приобретение скамеек/урн | шт | - | - | - | - | 6/6 | - | - | - | 20/40 | - |
| 20 | Услуг связи (интернет) в парке ул. им. Тельмана оплата | % | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - |
| 21 | Карантинная обработка зеленых насаждений парков, скверов, корневая и внекорневая подкормка городских и парковых зеленых насаждений, розариев, газонов | Кол-во обработок | - | - | - | - | 16 | - | 16 | - | 16 | - |
| 22 | Дезинсекция парков, скверов и детских площадок | м2 | - | - | - | - | 441460 | - | 441460 | - | 441460 | - |
| 23 | Приобретение многолетних растений | шт | - | - | - | - | 697 | - | 1111 | - | 869 | - |
| 24 | Оплата за электрическую энергию, потребляемую сетями уличного освещения | % | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - |
| 25 | Приобретение и установка МАФ (малых архитектурных форм) | шт | - | - | - | - | 43 | - | 2 | - | 43 | - |
| 26 | Сбор и утилизация автомобильных шин | т | - | - | - | - | 36,1 | - | 40,23 | - | - | - |
| 27 | Приобретение специализированной техники (КДМ, трактор Беларус, заливщик швов, пескоразбрасыватель, газонокосилки, комплектующие) | шт | - | - | - | - | 6 | - | 19 | - | - | - |
| 28 | Ремонт детских площадок | шт | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Ведомственная целевая программа (не предусмотрена) |
|  | Показатель (индикатор) |   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

6.Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление подпрограммы осуществляет координатор муниципальной программы – отдел по вопросам ЖКХ, транспорту и связи администрации Крымского городского поселения Крымского района.

 Координатор подпрограммы организует реализацию подпрограммы, координацию деятельности участников подпрограммы, принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в подпрограмму, осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации подпрограммы.

Координатор муниципальной подпрограммы осуществляет мониторинг реализации подпрограммы по отчетным формам и формирует доклад о ходе реализации подпрограммы.

Доклад о ходе реализации подпрограммы должен содержать:

сведения о фактических объемах финансирования подпрограммы в целом и по каждому основному мероприятию, включенному в подпрограмму, в разрезе источников финансирования и главных распорядителей средств местного бюджета;

сведения о фактическом выполнении основных мероприятий с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения;

сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации подпрограммы и входящих в ее состав основных мероприятий плановым показателям, установленным подпрограммой;

оценку эффективности реализации подпрограммы.

Главный распорядитель бюджетных средств в пределах полномочий, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации:

обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств, в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;

осуществляет иные полномочия, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

Исполнитель:

обеспечивает реализацию мероприятия и проводит анализ его выполнения;

представляет отчетность координатору подпрограммы о результатах выполнения основного мероприятия подпрограммы;

осуществляет иные полномочия, установленные подпрограммой.

Начальник отдела по вопросам ЖКХ,

транспорту и связи О.А. Хотелев