Приложение

к паспорту муниципальной программы

Подпрограмма «Благоустройство и озеленение

территории Крымского городского поселения Крымского

района» на 2021 г. -2023 г.

Паспорт подпрограммы «Благоустройство и озеленение

территории Крымского городского поселения

Крымского района» на 2021 г. - 2023 г.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Благоустройство и озеленение территории Крымского городского поселения Крымского района» на 2021 г. -2023 г. |
| Координатор подпрограммы | Отдел по вопросам ЖКХ, транспорту и связи администрация Крымского городского поселения Крымского района |
| Иные исполнители отдельных мероприятий подпрограммы | Администрация Крымского городского поселения Крымского района;  Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр Крымского городского поселения Крымского района» |
| Ведомственные целевые подпрограммы | Не предусмотрены |
| Цели подпрограммы | обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности на территории Крымского городского поселения Крымского района;  организация экономически эффективной системы благоустройства Крымского городского поселения Крымского района, отвечающей современным экологическим, санитарно-гигиеническим требованиям и создающей безопасные и комфортные условия для проживания населения;  повышение качества и доступности муниципальных услуг сферы жилищно-коммунального хозяйства;  обустройство и восстановление уличного освещения дорог, снижение потребления электроэнергии приборами уличного освещения за счет модернизации сетей и приборов освещения; улучшение качества освещения улиц;  содержание объектов электроосвещения |
| Задачи подпрограммы | увеличение площади зеленых насаждений, на территории Крымского городского поселения Крымского района;  создание благоприятных условий для проживания и отдыха жителей городского поселения;  организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;  организация благоустройства;  содержание мест захоронения;  улучшение качества освещения улиц, приведение в нормативное и высокоэффективное состояние уличного освещения; |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | протяженность обслуживаемых линий уличного освещения;  количество обслуживаемых светильников;  количество приобретенных цветов и кустарников;  площадь территории ручной уборки мусора;  количество вывезенного мусора;  площадь выкошенной сорной растительности;  обустройство зон отдыха (содержание кладбищ);  приобретение тактильных мнемосхем (содержание кладбищ);  объем вывезенных неорганизованных свалок;  площадь сбора случайного мусора;  количество изъятых синатропных животных, представляющих угрозу жизни и здоровью граждан;  проведение конкурса «Дом образцового содержания»  оплата за газ для «Вечного огня»;  содержание фонтанов;  приобретение остановочных комплексов;  установка контейнерных площадок;  приобретение мусорных контейнеров, бункеров;  приобретение скамеек/урн;  услуги связи (интернет) оплата;  карантинная обработка зеленых насаждений;  дезинсекция парков, скверов, детских площадок;  приобретение многолетних растений;  оплата за электрическую энергию;  приобретение и установка МАФ (малых архитектурных форм)  сбор и утилизация шин;  приобретение специализированной техники;  санитарная обработка мусорных контейнеров; |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Этапы реализации программы - не предусмотрены;  Сроки реализации программы 2021 г. -2023 г. |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы на 2021 г. - 2023 г. составляет 260 065,2 тыс. рублей, в том числе по годам:  2021 г. – 121 167,4 тыс. рублей;  2022 г. – 87 454,8 тыс. рублей;  2023 г. – 51 443,0 тыс. рублей.  За счет средств местного бюджета – 259 321,6 тыс. рублей, в том числе:  2021 г. – 120 636,3 тыс. рублей;  2022 г. – 87 242,3 тыс. рублей;  2023 г. – 51 443,0 тыс. рублей  За счет средств краевого бюджета – 743,6 тыс. рублей, в том числе:  2021 год – 531,1 тыс. рублей;  2022 год – 212,5 тыс. рублей;  2023 год – 0,0 тыс. рублей. |
| Контроль за выполнением муниципальной подпрограммы | Администрация Крымского городского поселения Крымского района. |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Проблема благоустройства городской территории является одной из насущных, требующей каждодневного внимания и эффективного решения. Основной целью программы является комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства и обеспечением санитарного порядка на территории Крымского городского поселения Крымского района.

Уличная сеть является важнейшей составляющей транспортной инфраструктуры. Восстановление уличного освещения, замена на основных улицах и внутриквартальных территориях городского поселения светильников позволит повысить безопасность дорожного движения.

К отдельным мероприятиям по управлению реализацией подпрограммыотносятся расходы на выполнение муниципальных услуг, предоставляемых потребителям:

1)организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;

2)организация благоустройства;

3)содержание мест захоронения;

4)обслуживание уличного освещения;

5)озеленение поселения

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный подход к решению существующих проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также повысить эффективность и результативность осуществления бюджетных расходов.

1. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения

целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов

Основными целями подпрограммы является:

организация экономически эффективной системы благоустройства;

повышение качества и доступности муниципальных услуг сферы жилищно-коммунального хозяйства для всех категорий потребителей;

улучшение качества освещения улиц, приведение в нормативное и высокоэффективное состояние уличного освещения;

Для достижения основных целей подпрограммы необходимо решение следующих задач:

обустройство и восстановление уличного освещения дорог;

снижение потребления электроэнергии приборами уличного освещения за счет модернизации сетей и приборов освещения;

увеличение площади зеленых насаждений, на территории Крымского городского поселения Крымского района;

создание благоприятных условий для проживания и отдыха жителей поселения;

посадка и содержание цветов и кустарников на клумбах;

посадка и содержание деревьев и кустарников;

установка элементов благоустройства (урны, скамейки, тротуарные дорожки, ограждение кладбищ, пешеходные ограждения);

ремонт, строительство и реконструкция уличного освещения;

содержание уличного освещения;

обслуживание уличного освещения.

Сроки реализации мероприятий подпрограммы «Благоустройство и озеленение территории Крымского городского поселения Крымского района» в рамках муниципальной программы «Социально-экономическое и территориальное развитие Крымского городского поселения Крымского района» рассчитаны на 2021 г., 2022 г., 2023 г.

Этапы реализации мероприятий данной подпрограмме не предусмотрены.

Показателями (индикаторами) достижения целей и решения задач подпрограммы являются:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.Характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | | Наименование  мероприятий | | | Источ  ник финансирования | | | Объем финансирования | в том числе: | | | | | Ожидаемый непосредственный результат  (краткое описание) | | | Муниципальный заказчик мероприятия | | 2021 г. | 2022 г. | | | 2023 г. | | 1 | | 2 | | | 3 | | | 4 | 5 | 6 | | | 7 | 8 | | | 9 | | Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение территории Крымского городского поселения Крымского района» на 2021 г.-2023 г. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1. «Благоустройство территории Крымского городского поселения Крымского района» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Задача: создание благоприятных условий для проживания и отдыха жителей городского поселения; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.1 | | Оплата за газ для Вечного огня | | | Местный бюджет | | | 1011,7 | 709,0 | 302,7 | | | 0,0 | Содержание мемориального комплекса Вечный огонь на улице Комарова и Вечный огонь на улице Свердлова | | | Администрация Крымского городского поселения Крымского района | | 1.2 | | Содержание кладбищ  всего:  в том числе | | | Местный бюджет | | | 14 216,7 | 5443,1 | 4686,8 | | | 4086,8 | Содержание мест захоронения в надлежащем санитарном состоянии, в т.ч.: | | | Администрация Крымского городского поселения Крымского района; | |  | | Ручная уборка мусора | | | Местный бюджет | | | 5788,4 | 1763,4 | 2261,6 | | | 1763,4 | Удаление и вынос засохших цветов и венков с территории кладбища в мусорные контейнеры | | | |  | | Вывоз мусора | | | Местный бюджет | | | 2486,7 | 828,9 | 828,9 | | | 828,9 | Удаление и вывоз с территории кладбища мусора | | | |  | | Прием, размещение и утилизация на полигоне мусора | | | Местный бюджет | | | 996,3 | 0,0 | 996,3 | | | 0,0 | Удаление и вывоз с территории кладбища мусора | | | |  | | Выкашивание сорной растительности | | | Местный бюджет | | | 2565,8 | 1282,9 | 0,0 | | | 1282,9 | Систематическая уборка всей территории кладбища, содержание в надлежащем порядке бесхозных могил соблюдение правил пожарной безопасности (сухая трава хорошо горит) | | | |  | | Обустройство зон отдыха (установка лавочек с навесом) | | | Местный бюджет | | | 136,0 | 0,0 | 0,0 | | | 136,0 | Благоустроенная зона отдыха с местами для размещения сидя для людей преклонного возраста и маломобильных граждан | | | |  | | Приобретение тактильных мнемосхем | | | Местный бюджет | | | 75,6 | 0,0 | 0,0 | | | 75,6 | Обеспечение полноценной и качественной информацией маломобильных граждан, позволяющей им самостоятельно ориентироваться в пространстве | | | |  | | Дезинсекция территории кладбищ (проведение противоклещевых и противокомариных мероприятий) | | | Местный бюджет | | | 1127,9 | 527,9 | 600,0 | | | 0,0 | В соответствии с СанПиН 3.3686-21 обеззараживание территории, избавление от насекомых, которые могут перенести инфекцию | | | |  | | Услуги по инвентаризации мест захоронений | | | Местный бюджет | | | 258,0 | 258,0 | 0,0 | | | 0,0 | Перепись могил, получение точных данных мест захоронения, обеспечивающих правильность ведения учета | | | |  | | Установка входной группы (ворота, арка, калитка) на территории кладбища | | | Местный бюджет | | | 782,0 | 782,0 | 0,0 | | | 0,0 |  | | | | 1.3 | | Вывоз неорганизованных свалок, сбор случайного мусора | | | Местный бюджет | | | 26 427,6 | 8182,0 | 9382,2 | | | 8863,4 | Содержание территории г. Крымска в соответствии с санитарными нормами | | | | 1.4 | | Вывоз и размещение налетного мусора, собранного силами сотрудников МКУ МФЦ и складированного в баки, установленные для накопления ТКО населением (уборка территории) | | | Местный бюджет | | | 1 323,0 | 441,0 | 441,0 | | | 441,0 | Содержание территории г. Крымска в соответствии с санитарными нормами | | | | 1.5 | | Изъятие синатропных животных, представляющих угрозу жизни и здоровью граждан | | | Местный бюджет | | | 720,2 | 420,0 | 0,0 | | | 300,2 | Обеспечение безопасности граждан, проживающих на территории Крымского городского поселения. | | | | 1.6 | | Содержание фонтанов | | | Местный бюджет | | | 1 756,2 | 186,2 | 719,1 | | | 850,9 | Создание благоприятных условий для отдыха жителей поселения | | | | 1.7 | | Приобретение остановочных комплексов | | | Местный бюджет | | | 1 660,6 | 830,3 | 0,0 | | | 830,3 | Обеспечение мест ожидания транспорта общего пользования  для населения г. Крымска | | | | 1.8 | | Приобретение и установка МАФ (малых архитектурных форм) | | | Местный бюджет | | | 5 570,4 | 3710,6 | 859,8 | | | 1000,0 | Создание благоприятного облика, улучшение эстетического состояния города Крымска | | | | 1.9 | | Дом образцового содержания (конкурс) | | | Местный бюджет | | | 159,4 | 0,0 | 0,0 | | | 159,4 | Привлечение населения Крымского городского поселения Крымского района к участию в мероприятиях по наведению санитарного порядка и благоустройству территорий многоквартирных жилых домов и индивидуальных домовладений и прилегающих к ним территорий.  Повышение уровня комфортности, благоустроенности, улучшения санитарного и эстетического состояния территории. | | | | 1.10 | | Приобретение и изготовление скамеек, урн, ремонт металлических конструкций и ограждений (сварочные работы) | | | Местный бюджет | | | 2 394,6 | 972,5 | 705,6 | | | 716,5 | Повышение уровня комфортности, благоустроенности, улучшения санитарного и эстетического состояния территории. | | | | 1.11 | | Установка контейнерных площадок | | | Местный бюджет | | | 2 365,2 | 0,0 | 0,0 | | | 2365,2 | Наведение санитарного порядка на территории г. Крымска | | | | 1.12 | | Приобретение мусорных контейнеров, бункеров | | | Местный бюджет | | | 809,6 | 473,6 | 0,0 | | | 336,0 | Обеспечение условий для поддержания санитарного порядка в г. Крымске | | | | 1.13 | | Услуг связи (интернет) в парке ул. им. Тельмана | | | Местный бюджет | | | 600,0 | 180,0 | 220,00 | | | 200,0 | Создание благоприятных условий для отдыха жителей поселения | | | | 1.14 | | Дезинсекция парков, скверов и детских площадок | | | Местный бюджет | | | 1339,4 | 406,2 | 527,0 | | | 406,2 | Создание неблагоприятных условий для появления, развития и размножения на объекте насекомых и клещей | | | | 1.15 | | Приобретение специализированной техники (КДМ, трактор Беларус, заливщик швов, пескоразбрасыватель, косилки) | | | Местный бюджет | | | 77 611,1 | 59301,4 | 18309,70 | | | 0,0 | Выполнение дорожных ремонтных работ подведомственным учреждением МКУ МФЦ | | | | 1.16 | | Субсидия на оказание финансовой помощи в целях восстановления платежеспособности | | | Местный бюджет | | | 3075,6 | 3075,6 | 0,0 | | | 0,0 | Предупреждение банкротства и восстановление платежеспособности | | | | 1.17 | | Сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание и размещение (хранение) отходов I – IV класса опасности (утилизация отработанных автомобильных шин) | | | Местный бюджет | | | 1194,3 | 637,6 | 556,7 | | | 0,00 | Наведение санитарного порядка на территории г. Крымска | | | | 1.18 | | Услуги техники | | | Местный бюджет | | | 4173,6 | 1500,0 | 2673,6 | | | 0,00 | Благоустройство общественных территорий в г. Крымске | | | | 1.19 | | Ремонт детских площадок | | | Местный бюджет | | | 1147,5 | 0,0 | 1147,5 | | | 0,0 | Обеспечение мест для досуга и развития различных физических навыков детей. | | | | 1.20 | | Приобретение оборудования для детских площадок | | | Краевой бюджет | | | 212,5 | 0,0 | 212,5 | | | 0,0 | Обеспечение мест для досуга и развития различных физических навыков детей. | | | | 1.21 | | Очистка дорог от снега | | | Местный бюджет | | | 2 226,9 | 0,0 | 2226,9 | | | 0,0 | Обеспечение безопасности дорожного движения | | | | 1.22 | | Укрепление мостового сооружения | | | Местный бюджет | | | 566,9 | 0,0 | 566,9 | | | 0,0 | Обеспечение безопасности населения Крымского городского поселения | | | | 1.23 | | Благоустройство территорий г. Крымска (территория, прилегающая к МБОУ СОШ №7, ремонт памятника ул. Комарова "Вечный огонь") | | | Местный бюджет | | | 3 553,4 | 0,0 | 3553,4 | | | 0,0 | Создание благоприятного облика, улучшение эстетического состояния города Крымска | | | | Итого краевой бюджет: | | | | | | | | 212,5 | 0,0 | 212,5 | | | 0,0 |  | | | | Итого бюджет Крымского городского поселения: | | | | | | | | **153 903,9** | 86 469,1 | 46 878,9 | | | 20 555,9 |  | | | | 2 | | «Озеленение территории Крымского городского поселения Крымского района» | | | | | | | | | | | | | | | |  | | Задача: увеличение площади зеленых насаждений, на территории Крымского городского поселения Крымского района;  -комплексное развитие и благоустройство на въезде в городское поселение; | | | | | | | | | | | | | | | | 2.1 | | Приобретение однолетних растений | | Местный бюджет | | | 3 097,9 | | 664,8 | 1213,5 | | | 1219,6 | | | Посадка цветов на клумбах | | 2.2 | | Приобретение многолетних растений | | Местный бюджет | | | 17 737,9 | | 5448,4 | 8492,9 | | | 4796,6 | | | Посадка деревьев и кустарников | | 2.3 | | Карантинная обработка зеленых насаждений парков, скверов, корневая и внекорневая подкормка городских и парковых зеленых насаждений, розариев, газонов | | Местный бюджет | | | 5 490,0 | | 1830,0 | 1830,0 | | | 1830,0 | | | Санитарные мероприятия предупреждают возникновение заболеваний растений, недопущение перехода запасов инфекции в активную форму, т. е. исключение возможной жизнедеятельности грибов, бактерий или вирусов. | | 2.4 | | Приобретение рабочего инвентаря | | Местный бюджет | | | 116,4 | | 116,4 | 0,0 | | | 0,0 | | | Обработка зеленых насаждений, расположенных на территории города Крымска | | 2.5 | | Оплата по исполнительным листам | | Местный бюджет | | | 50,4 | | 50,4 | 0,0 | | | 0,0 | | | Исполнение судебных решений | | Итого бюджет Крымского городского поселения: | | | | | | | **27 492,6** | | 8 110,0 | 11 536,4 | | | 7 846,2 | | |  | | 3 | | «Обслуживание сетей уличного освещения, оплата за электрическую энергию, потребляемую сетями уличного освещения Крымского городского поселения Крымского района | | | | | | | | | | | | | | | |  | | Задача: содержание уличного освещения; обслуживание уличного освещения; устройство декоративного освещения | | | | | | | | | | | | | | | | 3.1 | | Обслуживание уличного освещения | | Местный бюджет | | | 16 514,8 | | 3721,2 | 9326,0 | | | 3467,6 | | | Бесперебойная подача электрической энергии, потребляемой сетями уличного освещения для обеспечения безопасности населения г. Крымска в темное время суток | | 3.2 | | Приобретение расходного материала (светильники, кабель и т.п.) | | Местный бюджет | | | 12 391,0 | | 7345,6 | 3069,4 | | | 1976,0 | | | Бесперебойная подача электрической энергии, потребляемой сетями уличного освещения для обеспечения безопасности населения г. Крымска в темное время суток | | 3.3 | | Оплата за электрическую энергию, потребляемую сетями уличного освещения | | Местный бюджет | | | 48 019,3 | | 14 990,4 | 16 431,6 | | | 16 597,3 | | | Бесперебойная подача электрической энергии, потребляемой сетями уличного освещения для обеспечения безопасности населения г. Крымска в темное время суток | | 3.4 | | Обустройство наружного освещения по улицам Первомайский 2-й переулок, Перомайский 1-й переулок - ул. Победы, Свободы, Кооперативная в городе Крымске. | | Краевой бюджет | | | 531,1 | | 531,1 | 0,0 | | | 0,0 | | | Обеспечения безопасности населения г. Крымска в темное время суток | | Итого краевой бюджет: | | | | | | | 531,1 | | 531,1 | 0,0 | | | 0,0 | | |  | | Итого бюджет Крымского городского поселения: | | | | | | | 76 925,1 | | 26 057,2 | 28 827,0 | | | 22 040,9 | | |  | | **Всего** | | | | | | | **77 456,2** | | 26 588,3 | 28 827,0 | | | 22 040,9 | | |  | | 4. | «Реализация мероприятий по инициативным проектам на территории Крымского городского поселения Крымского района» | | | | | | | | | | | | | | | | |  | Задача: повышение уровня благоустройства на территории Крымского городского поселения Крымского района» | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.1 | Мероприятия по инициативным проектам | | Местный бюджет | | | 1000,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 1 000,0 | | | Создание благоприятного облика, улучшение эстетического состояния города Крымска | | | Итого бюджет Крымского городского поселения: | | | | | | **1000,0** | | | 0,0 | | 0,0 | 1 000,0 | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего расходы по программе «Благоустройство и озеленение территории Крымского городского поселения Крымского района» на 2021-2023 годы | | | | Местный бюджет | | | 259 321,6 | | 120 636,3 | 87 242,3 | | | 51 443,0 | | |  | | Краевой бюджет | | | 743,6 | | 531,1 | 212,5 | | | 0,0 | | |  | | ВСЕГО: | | | |  | | | **260 065,2** | | 121 167,4 | 87 454,8 | | | 51 443,0 | | |  | |

# 4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Финансовое обеспечение подпрограммы «Благоустройство и озеленение территории Крымского городского поселения Крымского района»на 2021-2023 годы осуществляется за счет средств бюджета Крымского городского поселения Крымского района.

Общий объем финансирования программы составляет 260 065,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 г. –121 167,4 тыс. рублей;

2022 г. – 87 454,8 тыс. рублей;

2023 г. – 51 443,0 тыс. рублей.

За счет средств бюджета Крымского городского поселения Крымского района 259 321,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 г. – 120 636,3 тыс. рублей;

2022 г. – 87 242,3 тыс. рублей;

2023 г. – 51 443,0 тыс. рублей.

За счет средств краевого бюджета 743,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год – 531,1 тыс. рублей;

2022 год – 212,5 тыс. рублей;

2023 год – 0,0 тыс. рублей.

Эффективный результат от мероприятий подпрограммы «Благоустройство и озеленение территории Крымского городского поселения Крымского района» на 2021 г. -2023 г.будет достигнут в случае исполнения всех мероприятий предусмотренных данной подпрограммой.

На исполнение мероприятий по благоустройству Крымского городского поселения Крымского района объем финансирования подпрограммы составляет 154 116,4 тыс.рублей, в том числе по годам:

2021 г. – 86 469,1тыс.руб.;

2022 г. – 47 091,4тыс.руб.;

2023 г. – 20 555,9тыс.руб.

За счет средств местного бюджета 153 903,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 г. – 86 469,1 тыс.руб.;

2022 г. – 46 878,9 тыс.руб.;

2023 г. – 20 555,9 тыс.руб.

За счет средств краевого бюджета 212,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год – 0,0 тыс. руб.;

2022 год – 212,5 тыс. руб.;

2023 год – 0,0 тыс. руб.

На исполнение мероприятий по озеленению Крымского городского поселения Крымского района объем финансирования подпрограммы составляет 27 492,6 тыс.рублей, в том числе по годам:

2021 г. – 8 110,0 тыс.руб.;

2022 г. – 11536,4 тыс.руб.;

2023 г. – 7 846,2 тыс.руб.

На исполнение мероприятий по уличному освещению Крымского городского поселения Крымского района объем финансирования подпрограммы составляет 77 456,2 тыс.рублей, в том числе по годам:

2021 г. – 26 588,3 тыс.руб.;

2022 г. – 28 827,0 тыс.руб.;

2023 г. – 22 040,9 тыс. руб.

За счет средств местного бюджета 76 925,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 г. – 26 057,2 тыс.руб.;

2022 г. – 28 827,0 тыс.руб.;

2023 г. – 22 040,9 тыс.руб.

За счет средств краевого бюджета 531,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год – 531,1 тыс. руб.;

2022 год – 0,0 тыс. руб.;

2023 год – 0,0 тыс. руб.

На исполнение мероприятий по инициативным проектам на территории Крымского городского поселения Крымского районаобъем финансирования подпрограммы составляет 1000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 г. – 0,0 тыс.руб.;

2022 г. – 0,0тыс.руб.;

2023 г. – 1 000,0 тыс. руб.

За счет средств местного бюджета 1000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 г. – 0,0 тыс.руб.;

2022 г. – 0,0тыс.руб.;

2023 г. – 1 000,0 тыс.руб.

При определении объёмов финансирования мероприятий подпрограммы за основу взяты:

расчеты;

сметы;

утвержденные лимиты потребления коммунальных услуг для муниципальных бюджетных учреждений Крымского городского поселения Крымского района;

договоры по обязательным платежам;

прайс-листы индивидуальных предпринимателей и организаций;

прогноз индексов дефляторов и индексов цен производителей по видам экономической деятельности;

данные о фактических затратах и потребностях с учётом замечаний и предложений по оптимизации расходов.

5. Критерии выполнения подпрограммы с указанием целевых показателей подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | | Ед. изм. | | Значения показателей | | | | | | | | | |
| отчетный  2019 г. | | текущий  2020 г. | | очередной  2021 г. | | первый 2022 г. планового периода | | второй 2023г. планового периода | |
| базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Муниципальная программа «Социально-экономическое и территориальное развитие Крымского городского поселения Крымского района» на 2021-2023 годы | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Показатель (индикатор) | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Протяженность обслуживаемых линий уличного освещения | | км | | 160,8 | - | 305 | - | 220,5 | - | 223,5 | - | 220,5 | - |
| 2 | Количество обслуживаемых светильников | | шт | | 3893 | - | 2710 | - | 5817 | - | 5983 | - | 5900 | - |
| 3 | Количество приобретенных цветов и кустарников | | шт | | 51464 | - | 84801 | - | 32000 | - | 26000 | - | 52344 | - |
| 4 | Площадь территории ручной уборки мусора (содержание кладбищ) | | м² | | 33583 | - | 13228 | - | 37228 | - | 37228 | - | 37228 | - |
| 5 | Количество вывезенного мусора  (содержание кладбищ) | | т | | 1065,75 | - | 1029,57 | - | 1220 | - | 738,28 | - | 1220 | - |
| 6 | Площадь выкошенной сорной растительности (содержание кладбищ) | | м² | | 284912 | - | 121110 | - | 109759 | - | - | - | 109759 | - |
| 7 | Обустройство зон отдыха (установка лавочек с навесом содержание кладбищ) | | шт | | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
| 8 | Приобретение тактильных мнемосхем (содержание кладбищ) | | шт | | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
| 9 | Объем вывезенных неорганизованных свалок | | м³ | | 9706 | - | 11400 | - | 10980 | - | 8600 | - | 10980 | - |
| 10 | Площадь сбора случайного мусора | | м² | | 10 350 346 | - | 10 350 346 | - | 10 350  346 | - | 10 350 346 | - | 10 350 346 | - |
| 11 | Дезинсекция территории кладбищ (проведение противоклещевых и противокомариных мероприятий) | | м2 | | - | - | - | - | 351900 | - | 351900 | - | - | - |
| 12 | Количество изъятых синатропных животных, представляющих угрозу жизни и здоровью граждан | | шт. | | 164 | - | 400 | - | 233 | - | - | - | 166 | - |
| 13 | Проведение конкурса Дом образцового содержания | | ед. | | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 14 | Оплата за газ для «Вечного огня» | | м3 | | 86,42 | - | 87,6 | - | 87,6 | - | 43,2 | - | 87,6 | - |
| 15 | Содержание фонтанов | | шт | | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 7 | - | 3 | - |
| 16 | Приобретение остановочных комплексов | | шт | | 13 | - | 8 | - | 10 | - | - | - | 16 |  |
| 17 | Установка контейнерных площадок | | шт | | - | - | 100 | - | - | - | - | - | 100 | - |
| 18 | Приобретение мусорных контейнеров, бункеров | | шт | | 740 | - | - | - | 35 | - | - | - | 30 | - |
| 19 | Приобретение скамеек/урн | | шт | | - | - | - | - | 6/6 | - | - | - | 20/40 | - |
| 20 | Услуг связи (интернет) в парке ул. им. Тельмана оплата | | % | | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - |
| 21 | Карантинная обработка зеленых насаждений парков, скверов, корневая и внекорневая подкормка городских и парковых зеленых насаждений, розариев, газонов | | Кол-во обработок | | - | - | - | - | 16 | - | 16 | - | 16 | - |
| 22 | Дезинсекция парков, скверов и детских площадок | | м2 | | - | - | - | - | 441460 | - | 441460 | - | 441460 | - |
| 23 | Приобретение многолетних растений | | шт | | - | - | - | - | 697 | - | 1111 | - | 869 | - |
| 24 | Оплата за электрическую энергию, потребляемую сетями уличного освещения | | % | | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - |
| 25 | Приобретение и установка МАФ (малых архитектурных форм) | | шт | | - | - | - | - | 43 | - | 2 | - | 43 | - |
| 26 | Сбор и утилизация автомобильных шин | | т | | - | - | - | - | 36,1 | - | 40,23 | - | - | - |
| 27 | Приобретение специализированной техники (КДМ, трактор Беларус, заливщик швов, пескоразбрасыватель, газонокосилки, комплектующие) | | шт | | - | - | - | - | 6 | - | 19 | - | - | - |
| 28 | Ремонт детских площадок | | шт | | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Подпрограмма «Благоустройство и озеленение территории Крымского городского поселения Крымского района» на 2021 г.-2023 г. | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Показатель (индикатор) |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Протяженность обслуживаемых линий уличного освещения | км | | 160,8 | | - | 305 | - | 220,5 | - | 223,5 | - | 220,5 | - |
| 2 | Количество обслуживаемых светильников | шт | | 3893 | | - | 2710 | - | 5817 | - | 5983 | - | 5900 | - |
| 3 | Количество приобретенных цветов и кустарников | шт | | 51464 | | - | 84801 | - | 32000 | - | 26000 | - | 52344 | - |
| 4 | Площадь территории ручной уборки мусора (содержание кладбищ) | м² | | 33583 | | - | 13228 | - | 37228 | - | 37228 | - | 37228 | - |
| 5 | Количество вывезенного мусора  (содержание кладбищ) | т | | 1065,75 | | - | 1029,57 | - | 1220 | - | 738,28 | - | 1220 | - |
| 6 | Площадь выкошенной сорной растительности (содержание кладбищ) | м² | | 284912 | | - | 121110 | - | 109759 | - | - | - | 109759 | - |
| 7 | Обустройство зон отдыха (установка лавочек с навесом содержание кладбищ) | шт | | - | | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
| 8 | Приобретение тактильных мнемосхем (содержание кладбищ) | шт | | - | | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
| 9 | Объем вывезенных неорганизованных свалок | м³ | | 9706 | | - | 11400 | - | 10980 | - | 8600 | - | 10980 | - |
| 10 | Площадь сбора случайного мусора | м² | | 10 350 346 | | - | 10 350 346 | - | 10 350  346 | - | 10 350 346 | - | 10 350 346 | - |
| 11 | Дезинсекция территории кладбищ (проведение противоклещевых и противокомариных мероприятий) | м2 | | - | | - | - | - | 351900 | - | 351900 | - | - | - |
| 12 | Количество изъятых синатропных животных, представляющих угрозу жизни и здоровью граждан | шт. | | 164 | | - | 400 | - | 233 | - | - | - | 166 | - |
| 13 | Проведение конкурса Дом образцового содержания | ед. | | 1 | | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 14 | Оплата за газ для «Вечного огня» | м3 | | 86,42 | | - | 87,6 | - | 87,6 | - | 43,2 | - | 87,6 | - |
| 15 | Содержание фонтанов | шт | | 1 | | - | 1 | - | 1 | - | 7 | - | 3 | - |
| 16 | Приобретение остановочных комплексов | шт | | 13 | | - | 8 | - | 10 | - | - | - | 16 |  |
| 17 | Установка контейнерных площадок | шт | | - | | - | 100 | - | - | - | - | - | 100 | - |
| 18 | Приобретение мусорных контейнеров, бункеров | шт | | 740 | | - | - | - | 35 | - | - | - | 30 | - |
| 19 | Приобретение скамеек/урн | шт | | - | | - | - | - | 6/6 | - | - | - | 20/40 | - |
| 20 | Услуг связи (интернет) в парке ул. им. Тельмана оплата | % | | 100 | | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - |
| 21 | Карантинная обработка зеленых насаждений парков, скверов, корневая и внекорневая подкормка городских и парковых зеленых насаждений, розариев, газонов | Кол-во обработок | | - | | - | - | - | 16 | - | 16 | - | 16 | - |
| 22 | Дезинсекция парков, скверов и детских площадок | м2 | | - | | - | - | - | 441460 | - | 441460 | - | 441460 | - |
| 23 | Приобретение многолетних растений | шт | | - | | - | - | - | 697 | - | 1111 | - | 869 | - |
| 24 | Оплата за электрическую энергию, потребляемую сетями уличного освещения | % | | 100 | | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - |
| 25 | Приобретение и установка МАФ (малых архитектурных форм) | шт | | - | | - | - | - | 43 | - | 2 | - | 43 | - |
| 26 | Сбор и утилизация автомобильных шин | т | | - | | - | - | - | 36,1 | - | 40,23 | - | - | - |
| 27 | Приобретение специализированной техники (КДМ, трактор Беларус, заливщик швов, пескоразбрасыватель, газонокосилки, комплектующие) | шт | | - | | - | - | - | 6 | - | 19 | - | - | - |
| 28 | Ремонт детских площадок | шт | | - | | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Ведомственная целевая программа (не предусмотрена) | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Показатель (индикатор) |  | | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление подпрограммы осуществляет координатор муниципальной программы – отдел по вопросам ЖКХ, транспорту и связи администрации Крымского городского поселения Крымского района.

Координатор подпрограммы организует реализацию подпрограммы, координацию деятельности участников подпрограммы, принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в подпрограмму, осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации подпрограммы.

Координатор муниципальной подпрограммы осуществляет мониторинг реализации подпрограммы по отчетным формам и формирует доклад о ходе реализации подпрограммы.

Доклад о ходе реализации подпрограммы должен содержать:

сведения о фактических объемах финансирования подпрограммы в целом и по каждому основному мероприятию, включенному в подпрограмму, в разрезе источников финансирования и главных распорядителей средств местного бюджета;

сведения о фактическом выполнении основных мероприятий с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения;

сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации подпрограммы и входящих в ее состав основных мероприятий плановым показателям, установленным подпрограммой;

оценку эффективности реализации подпрограммы.

Главный распорядитель бюджетных средств в пределах полномочий, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации:

обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств, в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;

осуществляет иные полномочия, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

Исполнитель:

обеспечивает реализацию мероприятия и проводит анализ его выполнения;

представляет отчетность координатору подпрограммы о результатах выполнения основного мероприятия подпрограммы;

осуществляет иные полномочия, установленные подпрограммой.

Начальник отдела по вопросам ЖКХ,

транспорту и связи О.А. Хотелев