УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Крымского городского поселения

Крымского района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Муниципальная программа**

**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства**

**Крымского городского поселения Крымского**

**района» на 2024 г. -2026 г.**

Паспорт муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Крымского

городского поселения Крымского района»

на 2024 г. -2026 г.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Крымского городского поселения Крымского района» на 2024 г.-2026 г. |
| Основание для  разработки муниципальной программы | Федеральный закон от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| Координатор муниципальной программы | Администрация Крымского городского поселения Крымского района;  Отдел по вопросам ЖКХ, транспорту и связи администрации Крымского городского поселения Крымского района. |
| Подпрограммы  муниципальной  программы | 1) Подпрограмма «Развитие водоснабжения Крымского городского поселения Крымского района» на 2024 г.- 2026 г.;  2) Подпрограмма «Развитие водоотведения Крымского городского поселения Крымского района» на 2024 г. -2026 г.;  3) Подпрограмма «Развитие ливнеотведения Крымского городского поселения Крымского района» на 2024 г. - 2026 г. |
| Координатор подпрограмм муниципальной программы | Отдел по вопросам ЖКХ, транспорту и связи администрации Крымского городского поселения Крымского района |
| Ведомственные  целевые программы | Не предусмотрены |
| Субъект бюджетного планирования | Не предусмотрено |
| Иные исполнители отдельных мероприятий муниципальной программы | Не предусмотрено |
| Цели муниципальной программы | Создание безопасных и благоприятных условий проживания населения и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Крымском городском поселении Крымского района.  Повышение жизненного уровня населения за счет более качественного обеспечения питьевой водой, водоотведения, а также улучшения качества работы системы по сбору и отведению ливневых и паводковых вод на территории Крымского городского поселения Крымского района. |
| Задачи муниципальной программы | Развитие водоснабжения Крымского городского поселения Крымского района посредством замены участков водопроводных сетей и систем водоснабжения и строительство резервуара с чистой водой.  Создание условий для устойчивого развития системы водоотведения на территории Крымского городского поселения Крымского района (ремонт объектов водоотведения).  Улучшения качества работы системы по сбору и отведению ливневых и паводковых вод на территории Крымского городского поселения. |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | Протяженность отремонтированных участков сети водоснабжения на территории Крымского городского поселения Крымского района и строительство резервуара с чистой водой;  Восстановление инженерных сетей водоотведения (протяженность участков, на которых проведена замена сети);  Реконструкция системы по сбору и отведению ливневых и паводковых вод на территории Крымского городского поселения; |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Этапы реализации программы - не предусмотрены;  Сроки реализации программы 2024 г.-2026 г. |
| Объемы бюджетных ассигнований  муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Крымского городского поселения Крымского района» на 2024-2026 гг. составляет – 121 807,5 тыс. рублей, в том числе по годам:  2024 г. – 12 044,6 тыс. рублей;  2025 г. – 96 736,5 тыс. рублей;  2026 г. – 13 026,4 тыс. рублей;  За счет средств местного бюджета Крымского городского поселения Крымского района – 41 807,5 тыс. рублей:  2024 г. – 12 044,6 тыс. рублей;  2025 г. – 16 736,5 тыс. рублей;  2026 г. – 13 026,4 тыс. рублей;  За счет средств краевого бюджета – 80 000,0 тыс. рублей, в том числе:  2024 год – 0,0 тыс. рублей;  2025 год – 80 000,0 тыс. рублей;  2026 год – 0,0тыс. рублей.  Подпрограмма «Развитие водоснабжения Крымского городского поселения Крымского района» на 2024-2026 гг. объем финансирования составляет – 98 424,7 тыс. рублей, в том числе по годам:  2024 г. – 4 553,8 тыс. рублей;  2025 г. – 88 946,2 тыс. рублей;  2026 г. – 4 924,7 тыс. рублей;  За счет средств местного бюджета Крымского городского поселения Крымского района – 18 424,7 тыс. рублей:  2024 г. – 4 553,8 тыс. рублей;  2025 г. – 8 946,2 тыс. рублей;  2026 г. – 4 924,7 тыс. рублей;  За счет средств краевого бюджета – 80 000,0 тыс. рублей, в том числе:  2024 год – 0,0 тыс. рублей;  2025 год – 80 000,0 тыс. рублей;  2026 год – 0,0тыс. рублей.  Подпрограмма «Развитие водоотведения Крымского городского поселения Крымского района» на 2024-2026 гг. объем финансирования составляет – 14 758,2 тыс. рублей, в том числе по годам:  2024 г. – 4 727,8 тыс. рублей;  2025 г. – 4 916,9 тыс. рублей;  2026 г. – 5 113,5 тыс. рублей;  За счет средств местного бюджета Крымского городского поселения Крымского района – 14 758,2 тыс. рублей, в том числе по годам:  2024 г. – 4 727,8 тыс. рублей;  2025 г. – 4 916,9 тыс. рублей;  2026 г. – 5 113,5 тыс. рублей;  За счет средств краевого бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе:  2024 год – 0,0 тыс. рублей;  2025 год – 0,0 тыс. рублей;  2026 год – 0,0тыс. рублей.  Подпрограмма «Развитие ливнеотведения Крымского городского поселения Крымского района» на 2024-2026 гг. объем финансирования составляет – 8 624,6 тыс. рублей, в том числе по годам:  2024 г. – 2 763,0 тыс. рублей;  2025 г. – 2 873,4 тыс. рублей;  2026 г. – 2 988,2 тыс. рублей;  За счет средств местного бюджета Крымского городского поселения Крымского района – 8 624,6 тыс. рублей, в том числе по годам:  2024 г. – 2 763,0 тыс. рублей;  2025 г. – 2 873,4 тыс. рублей;  2026 г. – 2 988,2 тыс. рублей;  За счет средств краевого бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе:  2024 год – 0,0 тыс. рублей;  2025 год – 0,0 тыс. рублей;  2026 год – 0,0тыс. рублей. |
| Контроль за выполнением муниципальной программы | Администрация Крымского городского поселения Крымского района |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости

её решения программными методами

Необходимость разработки и реализации Программы – это формирование условий для стабильного экономического развития Крымского городского поселения Крымского района посредством создания необходимой инфраструктуры, благоприятной среды для повышения жизненного уровня населения.

Важность разработки и реализации Программы обусловлена остротой проблемой обеспечения населения Крымского городского поселения Крымского района качественным водоснабжением, качественным водоотведением, очисткой бытовых стоков, а также улучшением качества работы системы по сбору и отведению ливневых и паводковых вод на территории Крымского городского поселения.

Физический износ объектов инженерных сетей водоснабжения в Крымском городском поселении Крымского района составляет 80-90%. Средний срок службы объектов инженерных сетей водоснабжения и водоотведения по нормативам составляет 30-35 лет.

Мероприятия по ремонту объектов инженерных сетей водоснабжения, водоотведения и реконструкциисистемы по сбору и отведению ливневых и паводковых вод на территории Крымского городского поселения Крымского района, планируемые к реализации в 2024-2026 годах данной Программой, позволят снизить уровень износа этих объектов, и обеспечить положительную динамику развития объектов водоснабжения, водоотведения, ливнеотведения.

Данные мероприятия позволят улучшить условия жизни городского населения.

2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации

муниципальной программы

Целью муниципальной Программы является создание условий для улучшения жизни населения Крымского городского поселения Крымского района за счет более полного и качественного обеспечения питьевой водой, комплексного развития системы водоотведения и улучшения качества работы системы по сбору и отведению ливневых и паводковых вод на территории Крымского городского поселения Крымского района.

Условиями достижения целей Программы является решение следующих задач:

реализация организационных и финансовых мероприятий, направленных на решение социальной задачи по водоснабжению;

обеспечение безопасности и здоровья населения при проведении работ на объектах водоснабжения.

улучшение условий жизни населения за счет улучшения системы водоотведения;

улучшение условий жизни населения за счет улучшения системы ливнеотведения;

реализация организационных и финансовых мероприятий, направленных на решение социальной задачи по водоотведению паводковых вод;

обеспечение безопасности и здоровья населения при проведении работ на объектах водоотведения, ливнеотведения.

Сроки реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Крымского городского поселения Крымского района» рассчитаны на 2024 г.-2026 г.

Этапы реализации данной программы не предусмотрены.

3. Перечень отдельных мероприятий муниципальной программы с указанием источников

и объемов финансирования, сроков реализации и муниципальных заказчиков

Таблица №1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | | Источник финанси-  рования | Объём  финанси-  рования,  тыс. руб. | В том числе: | | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Муниципальный заказчик мероприятия |
| 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| Программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Крымского городского поселения Крымского района» на 2024 г. -2026 г. | | | | | | | | | |
| 1. Подпрограмма «Развитие водоснабжения Крымского городского поселения Крымского района» на 2024 г.-2026 г. | | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт системы водоснабжения на территории Крымского городского поселения Крымского района | | Бюджет Крымского городского поселения | 13 809,2 | 4 423,8 | 4600,7 | 4 784,7 | Повысить качество предоставления коммунальных услуг, снизить уровень потерь воды, снизить уровень аварийности водопроводных сетей. | Администрация Крымского городского поселения Крымского района |
| 1.2 | «Строительство резервуара чистой воды в Крымском городском поселении Крымского района Краснодарского края» | | Краевой бюджет | 80 000,0 | - | 80 000,0 | - | Обеспечить запасом чистой воды Крымское городское поселение Крымского района | Администрация Крымского городского поселения Крымского района |
| Бюджет Крымского городского поселения | 4 210,5 | - | 4 210,5 | - |
| 1.3 | Передача полномочий администрации муниципального образования Крымский район в части организации водоснабжения за исключением полномочий по содержанию и ремонту муниципального имущества комплекса водоснабжения в границах Крымского городского поселения Крымского района | | Бюджет Крымского городского поселения | 405,0 | 130,0 | 135,0 | 140,0 |  | Администрация Крымского городского поселения Крымского района |
| **Итого краевой бюджет:** | | | | **80 000,0** | **-** | **80 000,0** | **-** |  |  |
| **Итого бюджет Крымского городского поселения:** | | | | **18 424,7** | **4 553,8** | **8 946,2** | **4 924,7** |  |  |
| **ВСЕГО:** | | | | **98 424,7** | **4 553,8** | **88 946,2** | **4 924,7** |  |  |
| 2. Подпрограмма «Развитие водоотведения Крымского городского поселения Крымского района» на 2024 г. -2026 г. | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт системы водоотведения на территории Крымского городского поселения Крымского района | | Бюджет Крымского городского поселения | 14 758,2 | 4727,8 | 4 916,9 | 5 113,5 | Обеспечить бесперебойный и качественный уровень оказания услуг водоотведения, снизить аварийность сетей водоотведения. | Администрация Крымского городского поселения Крымского района |
| **Итого по подпрограмме « Развитие водоотведения Крымского городского поселения Крымского района »** | | | **Бюджет Крымского городского поселения** | **14 758,2** | **4 727,8** | **4 916,9** | **5 113,5** |  |  |
| 3. Подпрограмма «Развитие ливнеотведения Крымского городского поселения Крымского района» на 2024 г.-2026 г. | | | | | | | | | |
| 3.1 | Промывка трубопереездов; | | Бюджет Крымского городского поселения | 3 704,2 | 1 186,7 | 1 234,1 | 1 283,4 | Обеспечить бесперебойный и качественный уровень работы 1,1 км системы ливнеотведения, за счет промывки трубопереездов на территории Крымского городского поселения. | Администрация Крымского городского поселения Крымского района |
| 3.2 | Приобретение труб и лотков; | | Бюджет Крымского городского поселения | 4 920,4 | 1 576,3 | 1 639,3 | 1 704,8 | Укладка новых труб и лотков 0,08 км. для устройства системы ливнеотведения на территории Крымского городского поселения. | Администрация Крымского городского поселения Крымского района |
| **Итого по подпрограмме «Развитие ливнеотведения Крымского городского поселения Крымского района»** | | | **Бюджет Крымского городского поселения** | **8 624,6** | **2 763,0** | **2 873,4** | **2 988,2** |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| **Всего расходы по программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Крымского городского поселения Крымского района» на 2024 г.-2026 г.** | | **Краевой бюджет** | | **80 000,0** | **-** | **80 000,0** | **-** |  |  |
| **Бюджет Крымского городского поселения** | | **41 807,5** | **12 044,6** | **16 736,5** | **13 026,4** |  |  |
| **ВСЕГО:** | | | | **121 807,5** | **12 044,6** | **96 736,5** | **13 026,4** |  |  |

4. Перечень и краткое описание подпрограмм

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Крымского городского поселения Крымского района» на 2024 г. - 2026 г. предусматривается реализация трёх подпрограмм:

«Развитие водоснабжения Крымского городского поселения Крымского района» на 2024 г. -2026 г. (приложение 1);

«Развитие водоотведения Крымского городского поселения Крымского района» на 2024 г. -2026 г. (приложение 2).

«Развитие ливнеотведения на территории Крымского городского поселения Крымского района» на 2024 г.-2026 г. (приложение 3).

Мероприятия подпрограммы «Развитие водоснабжения Крымского городского поселения Крымского района» по ремонту объектов инженерных сетей водоснабжения, планируемые к реализации в 2024 г.-2026 г., позволят снизить уровень износа этих объектов, сократить потери воды, снизить уровень аварийности и обеспечить положительную динамику развития объектов водоснабжения на территории Крымского городского поселения Крымского района.

Программными мероприятиями планируется выполнить ремонтные работы сетей водоснабжения, которые имеют большую степень износа и заменить аварийные участки водопроводных сетей.

Мероприятия подпрограммы «Развитие водоотведения Крымского городского поселения Крымского района» по ремонту объектов инженерных сетей и объектов водоотведения, планируемые к реализации в 2024 г.-2026 г., позволят снизить уровень износа этих объектов, снизить уровень аварийности и обеспечить положительную динамику развития объектов водоотведения на территории Крымского городского поселения Крымского района.

Программными мероприятиями планируется выполнить ремонтные работы сетей водоотведения, которые имеют большую степень износа и заменить аварийные участки сетей водоотведения.

Мероприятия подпрограммы «Развитие ливнеотведения на территории Крымского городского поселения Крымского района» по реконструкции объектов ливнеотведения, планируемые к реализации в 2024 г. - 2026 г., позволят снизить риск подтопления ливневыми и паводковыми водами территории Крымского городского поселения Крымского района.

Программными мероприятиями планируется выполнить работы по реконструкции системы ливнеотведения, которые имеют большую степень износа и заменить аварийные участки сетей ливнеотведения.

Данные мероприятия позволят улучшить условия жизни городского населения и повысить качество предоставления коммунальных услуг, снизить уровень потерь воды, снизить уровень аварийности водопроводных сетей, сетей водоотведения, а также сетей ливнеотведения на территории Крымского городского поселения Крымского района.

5. Обоснование ресурсного обеспечения

муниципальной программы

Общий объем финансирования муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Крымского городского поселения Крымского района» на 2024– 2026 годы 121 807,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2024 г. – 12 044,6 тыс. рублей;

2025 г. – 96 736,5 тыс. рублей;

2026 г. – 13 026,4 тыс. рублей;

За счет средств местного бюджета Крымского городского поселения Крымского района – 41 807,5 тыс. рублей:

2024 г. – 12 044,6 тыс. рублей;

2025 г. – 16 736,5 тыс. рублей;

2026 г. – 13 026,4 тыс. рублей;

За счет средств краевого бюджета – 80 000,0 тыс. рублей, в том числе:

2024 г. – 0,0 тыс. рублей;

2025 г. – 80 000,0 тыс. рублей;

2026 г. – 0,0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение подпрограмм предусмотрено согласно проектно-сметной документации и коммерческих предложений за счет средств бюджета Крымского городского поселения Крымского района.

Финансирование подпрограммы «Развитие водоснабжения Крымского городского поселения Крымского района» на 2024 – 2026 годы в объеме составляет 98 424,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2024 г. – 4 553,8 тыс. руб.;

2025 г. – 88 946,2 тыс. руб.;

2026 г. – 4 924,7 тыс. руб.

За счет средств местного бюджета 18 424,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2024 год – 4 553,8 тыс. рублей;

2025 год – 8 946,2 тыс. рублей;

2026 год – 4 924,7 тыс. рублей.

За счет средств краевого бюджета 80 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2024 год – 0 тыс. рублей;

2025 год – 80 000,0тыс. рублей;

2026 год – 0 тыс. рублей.

Финансирование подпрограммы «Развитие водоотведения Крымского городского поселения Крымского района» на 2024-2026 годы в объеме составляет 14 758,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2024 г. – 4 727,8 тыс. руб.;

2025 г. – 4 916,9 тыс. руб.;

2026 г. – 5 113,5 тыс. руб.

Финансирование подпрограммы «Развитие ливнеотведения Крымского городского поселения Крымского района» на 2024-2026 годы в объеме составляет 8 624,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2024 г.– 2 763,0 тыс. руб.;

2025 г. – 2873,4 тыс. руб.;

2026 г. – 2 988,2 тыс. руб.

6. Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы, ведомственных целевых программ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей | | | | | | | | | |
| отчетный  2022 г. | | текущий  2023 г. | | очередной  2024 г. | | первый 2025 г. планового периода | | второй 2026 г. планового периода | |
| базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Крымского городского поселения Крымского района» на 2024-2026 г. годы | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма «Развитие водоснабжения Крымского городского поселения Крымского района» на 2024-2026 г. | | | | | | | | | | | | |
|  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Протяженность отремонтированных участков сети водоснабжения на территории Крымского городского поселения Крымского района. | км | 0,650 | - | 0,225 | - | 0,2 | - | 0,2 | - | 0,2 | - |
| 1.2 | «Строительство резервуара чистой воды в Крымском городском поселении Крымского района» | шт | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| 1.3 | Передача полномочий администрации муниципального образования Крымский район в части организации водоснабжения за исключением полномочий по содержанию и ремонту муниципального имущества комплекса водоснабжения в границах Крымского городского поселения Крымского района | шт. | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| Подпрограмма «Развитие водоотведения Крымского городского поселения Крымского района» на 2024-2026 г. | | | | | | | | | | | | |
|  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Ремонт системы водоотведения на территории Крымского городского поселения Крымского района | км. | - | - | - | - | 0,2 | - | 0,2 | - | 0,2 | - |
| Подпрограмма «Развитие ливнеотведение Крымского городского поселения Крымского района» на 2024-2026 г. | | | | | | | | | | | | |
|  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Промывка трубопереездов | км | 1,9 | - | 2,8 | - | 1,1 | - | 1,1 | - | 1,1 | - |
| 3.2 | Приобретение труб и лотков; | км | 0,2 | - | - | - | 0,08 | - | 0,08 | - | 0,08 | - |
| Ведомственная целевая программа (не предусмотрена) | | | | | | | | | | | | |
|  | Показатель (индикатор) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

7.Механизм реализации муниципальной программы

Текущее управление муниципальной программы осуществляет координатор муниципальной программы – администрация Крымского городского поселения Крымского района и отдел по вопросам ЖКХ, транспорту и связи администрации Крымского городского поселения Крымского района.

Координатор муниципальной программы в процессе реализации муниципальной программы:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с участниками муниципальной программы;

формирует структуру муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности участников муниципальной программы;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений участников муниципальной программы;

проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ отчетности, представляемой участниками муниципальной программы;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации (далее – доклад о ходе реализации муниципальной программы);

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Участники муниципальной программы в пределах своей компетенции ежегодно до 20 января года, следующего за отчетным, представляют в адрес координатора муниципальной программы в рамках компетенции информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы.

Доклад о ходе реализации муниципальной программы должен содержать:

сведения о фактических объемах финансирования муниципальной программы в целом и по каждому основному мероприятию, включенному в муниципальную программу, в разрезе источников финансирования и главных распорядителей средств местного бюджета;

сведения о фактическом выполнении основных мероприятий с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения;

сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы и входящих в ее состав основных мероприятий плановым показателям, установленным муниципальной программой;

оценку эффективности реализации муниципальной программы.

К докладу о ходе реализации муниципальной программы прилагаются отчеты об исполнении целевых показателей муниципальной программы и входящих в ее состав основных мероприятий.

В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями объемов финансирования и целевых показателей координатором муниципальной программы проводится анализ факторов и указываются в докладе о ходе реализации муниципальной программы причины, повлиявшие на такие расхождения.

Главный распорядитель бюджетных средств в пределах полномочий, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации:

обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств, в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиямии лимитами бюджетных обязательств;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

8. Оценка рисков муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Внешний фактор, который может повлиять на реализацию Программы | Механизмы минимизации негативного влияния внешних факторов |
| Финансовые риски, связанные с невыполнением финансовых обязательств, принятых в Программе. | Ограничение финансовых рисков осуществляется путем ежегодного уточнения финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых результатов. |
| Правовые риски, возникающие в связи с отсутствием или изменением нормативных правовых актов, необходимых для реализации Программы. | Мониторинг за состоянием и планируемыми изменениями законодательства Российской Федерации и Краснодарского края, проведение публичных обсуждений проектов нормативных правовых актов в сфере жилищно-коммунального хозяйства позволит минимизировать правовые риски. |
| Административные риски, выражающиеся в неэффективном управлении Программой, невыполнении целей и задач Программы. | К мерам снижения административных рисков относятся:  мониторинг исполнения показателей Программы;  размещение отчетов о реализации Программы на информационных ресурсах. |

Начальник отдела по вопросам ЖКХ,

транспорту и связи Г.Н. Марин

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 1  к муниципальной Программе |

**Подпрограмма**

**«Развитие водоснабжения Крымского городского**

**поселения Крымского района» на 2024 г. -2026 г.**

Паспорт

подпрограммы «Развитие водоснабжения

Крымского городского поселения Крымского района

на 2024 г. -2026 г.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Подпрограмма «Развитие водоснабжения Крымского городского поселения Крымского района» на 2024 г. - 2026 г. (далее – подпрограмма) |
| Координатор  подпрограммы | Администрация Крымского городского поселения Крымского района;  Отдел по вопросам ЖКХ, транспорту и связи администрации Крымского городского поселения Крымского района |
| Иные исполнители отдельных мероприятий подпрограммы | МКУ «Многофункциональный центр Крымского городского поселения Крымского района» |
| Ведомственные  целевые программы | Не предусмотрены |
| Цели  подпрограммы | Создание условий для повышения жизненного уровня населения Крымского городского поселения Крымского района за счет более полного и качественного обеспечения питьевой водой |
| Задачи подпрограммы | Развитие водоснабжения Крымского городского поселения Крымского района посредством замены участков водопроводных сетей и систем водоснабжения;  Повышения жизненного уровня городского населения в поселении |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | Протяженность отремонтированных участков сети водоснабжения на территории Крымского городского поселения Крымского района |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Этапы реализации подпрограммы - не предусмотрены;  Сроки реализации подпрограммы 2024 г. -2026 г. |
| Объемы бюджетных ассигнований  подпрограммы | Подпрограммой «Развитие водоснабжения Крымского городского поселения Крымского района» на 2024-2026 гг. предусмотрено финансирование в объеме – 98 424,7 тыс. рублей, в том числе по годам:  2024 г. – 4 553,8 тыс. рублей;  2025 г. – 88 946,2 тыс. рублей;  2026 г. – 4 924,7 тыс. рублей;  За счет средств местного бюджета Крымского городского поселения Крымского района – 18 424,7 тыс. рублей:  2024 г. – 4 553,8 тыс. рублей;  2025 г. – 8 946,2 тыс. рублей;  2026 г. – 4 924,7 тыс. рублей;  За счет средств краевого бюджета – 80 000,0 тыс. рублей, в том числе:  2024 год – 0,0 тыс. рублей;  2025 год – 80 000,0 тыс. рублей;  2026 год – 0,0тыс. рублей. |
| Контроль выполнения подпрограммы | Администрация Крымского городского поселения Крымского района |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости

её решения программными методами

Необходимость разработки и реализации подпрограммы обусловлена остротой проблемы обеспечения населения Крымского городского поселения Крымского района качественным водоснабжением.

Физический износ объектов инженерных сетей водоснабжения в Крымском городском поселении Крымского района составляет 80%. Средний срок службы объектов инженерных сетей водоснабжения по нормативам составляет 30-35 лет.

Мероприятия подпрограммы «Развитие водоснабжения Крымского городского поселения Крымского района» по ремонту объектов инженерных сетей водоснабжения, планируемые к реализации в 2024-2026 г., позволят снизить уровень износа этих объектов, сократить потери воды, снизить уровень аварийности и обеспечить положительную динамику развития объектов водоснабжения на территории Крымского городского поселения Крымского района.

Программными мероприятиями планируется выполнить ремонтные работы сетей водоснабжения, которые имеют большую степень износа и заменить аварийные участки водопроводных сетей.

1. Цели, задачи и показатели (индикаторы)

достижения целей и решения задач, описание основных

ожидаемых конечных результатов подпрограммы,

сроков и контрольных этапов подпрограммы

Целью подпрограммы является создание условий для улучшения жизни населения Крымского городского поселения Крымского района за счет более полного и качественного обеспечения питьевой водой, а также за счет комплексного развития водоснабжения.

Условиями достижения целей Подпрограммы является решение следующих задач:

реализация организационных и финансовых мероприятий, направленных на решение социальной задачи по водоснабжению;

обеспечение безопасности и здоровья населения при проведении работ на объектах водоснабжения.

Этапы реализации подпрограммы не предусмотрены.

Сроки реализации подпрограммы 2024 г.-2026 г.

Эффективность реализации Подпрограммы зависит от уровня финансирования мероприятий Подпрограммы и их выполнения.

Оценка эффективности результатов реализации Подпрограммы будет осуществляться на основании следующих показателей:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей | | | | | | | | | | | |
| отчетный  2022 г. | | текущий  2023 г. | | очередной  2024г. | | | | первый 2025 г. планового периода | | второй 2026 г. планового периода | |
| базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | | с учетом доп. средств | | базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Подпрограмма «Развитие водоснабжения Крымского городского поселения Крымского района» на 2024-2026 годы | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |
| 1 | Протяженность отремонтированных участков сети водоснабжения на территории Крымского городского поселения Крымского района. | км | 0,650 | - | 0,225 | - | 0,2 |  | | 0,2 | | - | 0,2 | - |
| 2 | «Строительство резервуара чистой воды в Крымском городском поселении Крымского района» | шт. | - | - | - | - | - | - | | 1 | | - | 1 | - |
| 3 | Передача полномочий администрации муниципального образования Крымский район в части организации водоснабжения за исключением полномочий по содержанию и ремонту муниципального имущества комплекса водоснабжения в границах Крымского городского поселения Крымского района | шт. | - | - | - | - | - | - | | 1 | | - | 1 | - |
| Ведомственная целевая программа (не предусмотрена) | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Показатель (индикатор) |  | - | - | - | - | - | - | | - | | - | - |  |

1. Характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Источник финанси-рования | Объём  финансирования,  всего,  тыс. руб. | В том числе: | | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Муниципальный заказчик, исполнитель мероприятия |
| 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Ремонт системы водоснабжения на территории Крымского городского поселения Крымского района | Бюджет Крымского городского поселения | 13 809,2 | 4 423,8 | 4 600,7 | 4 784,7 | Повысить качество предоставления коммунальных услуг, снизить уровень потерь воды, снизить уровень аварийности водопроводных сетей. | Администрация Крымского городского поселения Крымского района |
| 2. | «Строительство резервуара чистой воды в Крымском городском поселении Крымского района» | Краевой бюджет | 80 000,0 | 0,0 | 80 000,0 | 0,0 | Обеспечить запасом чистой воды Крымское городское поселение Крымского района | Администрация Крымского городского поселения Крымского района |
| Бюджет Крымского городского поселения | 4 210,5 | 0,0 | 4 210,5 | 0,0 |
| 3. | Передача полномочий администрации муниципального образования Крымский район в части организации водоснабжения за исключением полномочий по содержанию и ремонту муниципального имущества комплекса водоснабжения в границах Крымского городского поселения Крымского района | Бюджет Крымского городского поселения | 405,0 | 130,0 | 135,0 | 140,0 |  | Администрация Крымского городского поселения Крымского района |
| **Итого краевой бюджет:** | | | **80 000,0** | **0,0** | **80 000,0** | **0,0** |  |  |
| **Итого бюджет Крымского городского поселения:** | | | **18 424,7** | **4 553,8** | **8 946,2** | **4 924,7** |  |  |
| **Всего:** | | | **98 424,7** | **4 553,8** | **88 946,2** | **4 924,7** |  |  |

Ведомственные целевые программы не предусмотрены.

4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы «Развитие водоснабжения Крымского городского поселения Крымского района» на 2024 – 2026 г. предусмотрено согласно проектно-сметной документации за счет средств бюджета Крымского городского поселения Крымского района.

Финансирование подпрограммы «Развитие водоснабжения Крымского городского поселения Крымского района» на 2024-2026 годы в объеме 98 424,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2024 г. – 4 553,8 тыс. руб.;

2025 г. – 88 946,2 тыс. руб.;

2026 г. – 4 924,7 тыс. руб.

За счет средств местного бюджета 18 424,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2024 год – 4 553,8 тыс. рублей;

2025 год – 8 946,2 тыс. рублей;

2026 год – 4 924,7 тыс. рублей.

За счет средств краевого бюджета 80 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2024 год – 0,0 тыс. рублей;

2025 год – 80 000,0 тыс. рублей;

2026 год – 0,0 тыс. рублей.

При наличии потребности в дополнительном финансировании мероприятий подпрограммы «Развитие водоснабжения Крымского городского поселения Крымского района» на 2024-2026 годы администрация Крымского городского поселения Крымского района увеличивает бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета, в объеме превышающих предусмотренные подпрограммой.

5. Критерии выполнения подпрограммы с указанием целевых показателей подпрограммы

с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей | | | | | | | | | |
| отчетный  2022 г. | | текущий  2023 г. | | очередной  2024 г. | | первый 2025 г. планового периода | | второй 2026 г. планового периода | |
| базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Подпрограмма «Развитие водоснабжения Крымского городского поселения Крымского района» на 2024-2026 годы | | | | | | | | | | | | |
|  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность отремонтированных участков сети водоснабжения на территории Крымского городского поселения Крымского района. | км | 0,650 | - | 0,225 | - | 0,2 | - | 0,2 | - | 0,2 | - |
| 2 | «Строительство резервуара чистой воды в Крымском городском поселении Крымского района» | шт | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| 3 | Передача полномочий администрации муниципального образования Крымский район в части организации водоснабжения за исключением полномочий по содержанию и ремонту муниципального имущества комплекса водоснабжения в границах Крымского городского поселения Крымского района | шт. | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| Ведомственная целевая программа (не предусмотрена) | | | | | | | | | | | | |
|  | Показатель (индикатор) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Результатом реализации мероприятий Подпрограммы является повышение уровня водоснабжения в Крымском городском поселении Крымского района.

Эффективность реализации Подпрограммы определяется степенью достижения показателей Подпрограммы.

По итогам реализации Подпрограммы ожидается улучшение качества водоснабжения домовладений.

6. Механизм реализации Подпрограммы

Текущее управление подпрограммы осуществляет координатор муниципальной программы – администрация Крымского городского поселения Крымского района и отдел по вопросам ЖКХ, транспорту и связи администрации Крымского городского поселения Крымского района.

Координатор подпрограммы в процессе реализации подпрограммы:

организует реализацию подпрограммы, координацию деятельности участников подпрограммы;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в подпрограмму;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации подпрограммы на основании предложений участников подпрограммы;

разрабатывает формы отчетности для участников подпрограммы, необходимые для осуществления контроля за выполнением подпрограммы, устанавливает сроки их предоставления;

проводит мониторинг реализации подпрограммы и анализ отчетности, представляемой участниками подпрограммы;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации подпрограммы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации подпрограммы и оценке эффективности ее реализации (далее – доклад о ходе реализации подпрограммы);

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах подпрограммы на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

осуществляет иные полномочия, установленные подпрограммой.

Координатор муниципальной программы осуществляет мониторинг реализации подпрограммы по отчетным формам.

Участники подпрограммы в пределах своей компетенции ежегодно до 20 января года, следующего заотчетным, представляют в адрес координатора подпрограммы в рамках компетенции информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации подпрограммы.

Доклад о ходе реализации подпрограммы должен содержать:

сведения о фактических объемах финансирования подпрограммы в целом и по каждому основному мероприятию, включенному в подпрограмму, в разрезе источников финансирования и главных распорядителей средств местного бюджета;

сведения о фактическом выполнении основных мероприятий с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения;

сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации подпрограммы и входящих в ее состав основных мероприятий плановым показателям, установленным подпрограммой;

оценку эффективности реализации подпрограммы.

К докладу о ходе реализации подпрограммы прилагаются отчеты об исполнении целевых показателей подпрограммы и входящих в ее состав основных мероприятий.

В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями объемов финансирования и целевых показателей координатором муниципальной программы проводится анализ факторов и указываются в докладе о ходе реализации подпрограммы причины, повлиявшие на такие расхождения.

Главный распорядитель бюджетных средств в пределах полномочий, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации:

обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств, в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;

осуществляет иные полномочия, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации».

Начальник отдела по вопросам ЖКХ,

транспорту и связи Г.Н. Марин

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 2  к муниципальной Программе |

**Подпрограмма**

**«Развитие водоотведения Крымского**

**городского поселения Крымского района»**

**на 2024 г.-2026 г.**

Паспорт

подпрограммы «Развитие водоотведения Крымского

городского поселения Крымского района»

на 2024 г.-2026 г.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Подпрограмма «Развитие водоотведения Крымского городского поселения Крымского района» на 2024 г. -2026 г. (далее – подпрограмма) |
| Координатор  подпрограммы | Администрация Крымского городского поселения Крымского района;  Отдел по вопросам ЖКХ, транспорту и связи администрации Крымского городского поселения Крымского района |
| Иные исполнители отдельных мероприятий подпрограммы | Не предусмотрены |
| Ведомственные  целевые программы | Не предусмотрены |
| Цели  подпрограммы | Создание безопасных и благоприятных условий проживания населения и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Крымском городском поселении Крымского района.  Повышение жизненного уровня населения за счет более качественного обеспечения водоотведения |
| Задачи подпрограммы | Создание условий для устойчивого развития водоотведения бытовых стоков Крымского городского поселения Крымского района (ремонт водоотводящих сетей и систем водоотведения) |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | Восстановление инженерных сетей водоотведения (протяженность участков, на которых проведена  замена сети). |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Этапы реализации подпрограммы - не предусмотрены;  Сроки реализации подпрограммы 2024 г. -2026 г. |
| Объемы бюджетных ассигнований  подпрограммы | Подпрограммой «Развитие водоотведения Крымского городского поселения Крымского района» на 2024-2026 гг. предусмотрено финансирование в объеме – 14 758,2 тыс. рублей, в том числе по годам:  2024 г. – 4 727,8 тыс. рублей;  2025 г. – 4 916,9 тыс. рублей;  2026 г. – 5 113,5 тыс. рублей;  За счет средств местного бюджета Крымского городского поселения Крымского района – 14 758,2 тыс. рублей:  2024 г. – 4 727,8 тыс. рублей;  2025 г. – 4 916,9 тыс. рублей;  2026 г. – 5 113,5 тыс. рублей;  За счет средств краевого бюджета –0,0 тыс. рублей, в том числе:  2024 год – 0,0 тыс. рублей;  2025 год – 0,0 тыс. рублей;  2026 год – 0,0тыс. рублей. |
| Контроль выполнения подпрограммы | Администрация Крымского городского поселения Крымскогорайона. |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости

её решения программными методами

Необходимость разработки и реализации подпрограммы обусловлена остротой проблемы водоотведения на территории Крымского городского поселения Крымского района.

Мероприятия подпрограммы позволят снизить уровень износа этих объектов, снизить уровень аварийности и обеспечить положительную динамику развития объектов водоотведения на территории Крымского городского поселения Крымского района.

Программными мероприятиями планируется выполнить ремонтные работы сетей водоотведения, которые имеют большую степень износа и заменить аварийные участки сетей водоотведения.

Данные мероприятия позволят улучшить условия жизни городского населения и повысить качество предоставления коммунальных услуг, снизить уровень аварийности сетей водоотведения на территории Крымского городского поселения Крымского района.

1. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей

и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов подпрограммы

Целями подпрограммы являются:

комплексное развитие системы водоотведения на территории Крымского городского поселения Крымского района;

улучшение условий жизни населения за счет улучшения системы водоотведения.

Условиями достижения целей Подпрограммы является решение следующих задач:

реализация организационных и финансовых мероприятий, направленных на решение социальной задачи по водоотведению сточных вод;

обеспечение безопасности и здоровья населения при проведении работ на объектах водоотведения.

Этапы реализации подпрограммы не предусмотрены.

Сроки реализации подпрограммы 2024 г. -2026 г..

Эффективность реализации Подпрограммы зависит от уровня финансирования мероприятий Подпрограммы и их выполнения.

Оценка эффективности результатов реализации Подпрограммы будет осуществляться на основании следующих показателей:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей | | | | | | | | | |
| отчетный  2022г. | | текущий  2023 г. | | очередной  2024 г. | | первый 2025 г. планового периода | | второй 2026 г.. планового периода | |
| базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Подпрограмма «Развитие водоотведения Крымского городского поселения Крымского района» на 2024-2026 годы | | | | | | | | | | | | |
|  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ремонт системы водоотведения на территории Крымского городского поселения Крымского района | км | - | - | - | - | 0,2 | - | 0,2 | - | 0,2 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Источник финансирования | Объём  финансирования,  тыс. руб. | В том числе: | | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Муниципальный заказчик мероприятия |
| 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Ремонт системы водоотведения  на территории Крымского городского поселения Крымского района | Бюджет Крымского городского поселения | 14 758,2 | 4 727,8 | 4 916,9 | 5 113,5 | Обеспечить бесперебойный и качественный уровень оказания услуг водоотведения, снизить аварийность сетей водоотведения. | Администрация Крымского городского поселения Крымского района |
| **Итого бюджет Крымского городского поселения:** | | | **14 758,2** | **4 727,8** | **4 916,9** | **5 113,5** |  |  |

Ведомственные целевые программы не предусмотрены.

4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы на 2024-2026 годы предусмотрено согласно проектно-сметной документации за счет средств бюджета Крымского городского поселения Крымского района.

Финансирование подпрограммы «Развитие водоотведения Крымского городского поселения Крымского района» на 2024-2026 годы в объеме 14 758,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2024 г. – 4 727,8 тыс. руб.;

2025 г. – 4 916,9 тыс. руб.;

2026 г. – 5 113,5 тыс. руб.

При наличии потребности в дополнительном финансировании мероприятий подпрограммы «Развитие водоотведения Крымского городского поселения Крымского район» на 2024-2025 годы администрация Крымского городского поселения Крымского района увеличивает бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета, в объеме превышающих предусмотренные подпрограммой.

5. Критерии выполнения подпрограммы с указанием целевых показателей подпрограммы

с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей | | | | | | | | | |
| отчетный  2022 г. | | текущий  2023 г. | | очередной  2024 г. | | Первый 2025 г. планового периода | | второй 2026 г. планового периода | |
| базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Подпрограмма «Развитие водоотведения Крымского городского поселения Крымского района» на 2024-2026 годы | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Ремонт системы водоотведения на территории Крымского городского поселения Крымского района | км | - | - | - | - | 0,2 | - | 0,2 | - | 0,2 | - |
| Ведомственная целевая программа (не предусмотрена) | | | | | | | | | | | | |
|  | Показатель (индикатор) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Результатом реализации мероприятий Подпрограммы является повышение уровня водоотведения в Крымском городском поселении Крымского района.

Эффективность реализации Подпрограммы определяется степенью достижения показателей Подпрограммы.

По итогам реализации Подпрограммы ожидается улучшение качества водоснабжения домовладений.

6. Механизм реализации Подпрограммы

Текущее управление подпрограммы осуществляет координатор муниципальной программы – администрация Крымского городского поселения Крымского района и отдел по вопросам ЖКХ, транспорту и связи администрации Крымского городского поселения Крымского района.

Координатор подпрограммы в процессе реализации подпрограммы:

организует реализацию подпрограммы, координацию деятельности участников подпрограммы;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в подпрограмму;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации подпрограммы на основании предложений участников подпрограммы;

разрабатывает формы отчетности для участников подпрограммы, необходимые для осуществления контроля за выполнением подпрограммы, устанавливает сроки их предоставления;

проводит мониторинг реализации подпрограммы и анализ отчетности, представляемой участниками подпрограммы;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации подпрограммы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации подпрограммы и оценке эффективности ее реализации (далее – доклад о ходе реализации подпрограммы);

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах подпрограммы на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

осуществляет иные полномочия, установленные подпрограммой.

Координатор муниципальной программы осуществляет мониторинг реализации подпрограммы по отчетным формам.

Участники подпрограммы в пределах своей компетенции ежегодно до 20 января года, следующего за отчетным, представляют в адрес координатора подпрограммы в рамках компетенции информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации подпрограммы.

Доклад о ходе реализации подпрограммы должен содержать:

сведения о фактических объемах финансирования подпрограммы в целом и по каждому основному мероприятию, включенному в подпрограмму, в разрезе источников финансирования и главных распорядителей средств местного бюджета;

сведения о фактическом выполнении основных мероприятий с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения;

сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации подпрограммы и входящих в ее состав основных мероприятий плановым показателям, установленным подпрограммой;

оценку эффективности реализации подпрограммы.

К докладу о ходе реализации подпрограммы прилагаются отчеты об исполнении целевых показателей подпрограммы и входящих в ее состав основных мероприятий.

В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями объемов финансирования и целевых показателей координатором муниципальной программы проводится анализ факторов и указываются в докладе о ходе реализации подпрограммы причины, повлиявшие на такие расхождения.

Главный распорядитель бюджетных средств в пределах полномочий, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации:

обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств, в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;

осуществляет иные полномочия, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации».

Начальник отдела по вопросам ЖКХ,

транспорту и связи Г.Н. Марин

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 3  к муниципальной Программе |

**Подпрограмма**

**«Развитие ливнеотведения Крымского**

**городского поселения Крымского района»**

**на 2024 г. -2026 г.**

Паспорт

подпрограммы «Развитие ливнеотведения Крымского

городского поселения Крымского района»

на 2024 г. -2026 г.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Подпрограмма «Развитие ливнеотведения Крымского городского поселения Крымского района» на 2024 г. - 2026 г. (далее – подпрограмма) |
| Координатор  подпрограммы | Администрация Крымского городского поселения Крымского района;  Отдел по вопросам ЖКХ, транспорту и связи администрации Крымского городского поселения Крымского района |
| Иные исполнители отдельных мероприятий подпрограммы | Не предусмотрены |
| Ведомственные  целевые программы | Не предусмотрены |
| Цели  подпрограммы | Создание безопасных и благоприятных условий проживания населения и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Крымском городском поселении Крымского района.  Повышение жизненного уровня населения за счет улучшения качества работы системы по сбору и отведению ливневых и паводковых вод на территории Крымского городского поселения Крымского района. |
| Задачи подпрограммы | Улучшения качества работы системы по сбору и отведению ливневых и паводковых вод на территории Крымского городского поселения. |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | Реконструкция системы по сбору и отведению ливневых и паводковых вод на территории Крымского городского поселения; |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Этапы реализации подпрограммы -  не предусмотрены;  Сроки реализации подпрограммы 2024 г. -2026 г. |
| Объемы бюджетных ассигнований  подпрограммы | Подпрограмма «Развитие ливнеотведения Крымского городского поселения Крымского района» на 2024-2026 гг. предусмотрено финансирование в объеме – 8 624,6 тыс. рублей, в том числе по годам:  2024 г. – 2 763,0 тыс. рублей;  2025 г. – 2 873,4 тыс. рублей;  2026 г. – 2 988,2 тыс. рублей;  За счет средств местного бюджета Крымского городского поселения Крымского района – 8 624,6 тыс. рублей, в том числе по годам:  2024 г. – 2 763,0 тыс. рублей;  2025 г. – 2 873,4 тыс. рублей;  2026 г. – 2 988,2 тыс. рублей;  За счет средств краевого бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе:  2024 год – 0,0 тыс. рублей;  2025 год – 0,0 тыс. рублей;  2026 год – 0,0тыс. рублей. |
| Контроль выполнения подпрограммы | Администрация Крымского городского поселения Крымского района. |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости

её решения программными методами

Необходимость разработки и реализации подпрограммы обусловлена остротой проблемы ливнеотведения на территории Крымского городского поселения Крымского района.

Мероприятия подпрограммы позволят снизить уровень износа этих объектов, снизить уровень аварийности и обеспечить положительную динамику развития объектов ливнеотведения на территории Крымского городского поселения Крымского района.

Программными мероприятиями планируется выполнить ремонтные работы сетей ливнеотведения, которые имеют большую степень износа и заменить аварийные участки сетей ливнеотведения.

Данные мероприятия позволят улучшить условия жизни городского населения и повысить качество предоставления коммунальных услуг, снизить уровень аварийности сетей ливнеотведения на территории Крымского городского поселения Крымского района.

1. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения

целей и решения задач, описание основных ожидаемых

конечных результатов подпрограммы, сроков

и контрольных этапов подпрограммы

Целями подпрограммы являются:

комплексное развитие системы по сбору и отведению ливневых и паводковых вод на территории Крымского городского поселения Крымского района;

улучшение условий жизни населения за счет улучшения системы по сбору и отведению ливневых и паводковых вод.

Условиями достижения целей Подпрограммы является решение следующих задач:

реализация организационных и финансовых мероприятий, направленных на решение социальной задачи по ливнеотведению сточных вод;

обеспечение безопасности и здоровья населения при проведении работ на объектах водоотведения.

Этапы реализации подпрограммы не предусмотрены.

Сроки реализации подпрограммы 2024-2026 годы.

Эффективность реализации Подпрограммы зависит от уровня финансирования мероприятий Подпрограммы и их выполнения.

Оценка эффективности результатов реализации Подпрограммы будет осуществляться на основании следующих показателей:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей | | | | | | | | | |
| отчетный  2022 г. | | текущий  2023 г. | | очередной  2024 г. | | первый 2025 г. планового периода | | второй 2026 г. планового периода | |
| базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Подпрограмма «Развитие ливнеотведение Крымского городского поселения Крымского района» на 2024-2026 годы | | | | | | | | | | | | |
|  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Промывка трубопереездов; | км | 1,9 | - | 2,8 | - | 1,1 | - | 1,1 | - | 1,1 | - |
| 1.2 | Приобретение труб и лотков; | км | 0,2 | - | - | - | 0,08 | - | 0,08 | - | - | - |

3. Характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Источник финансирования | Объём  финансирования,  тыс. руб. | В том числе: | | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Муниципальный заказчик мероприятия |
| 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.1 | Промывка трубопереездов; | Бюджет Крымского городского поселения | 3 704,2 | 1 186,7 | 1 234,1 | 1 283,4 | Обеспечить бесперебойный и качественный уровень работы 1,1 км системы ливнеотведения, за счет промывки трубопереездов на территории Крымского городского поселения. | Администрация Крымского городского поселения Крымского района; |
| 1.2 | Приобретение труб и лотков; | Бюджет Крымского городского поселения | 4 920,4 | 1576,3 | 1 639,3 | 1 704,8 | Укладка новых труб и лотков для устройства 0,08 км системы ливнеотведения на территории Крымского городского поселения. | Администрация Крымского городского поселения Крымского района, муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр Крымского городского поселения Крымского района» |
| **ИТОГО:** | | | **8 624,6** | **2 763,0** | **2 873,4** | **2 988,2** |  |  |

Ведомственные целевые программы не предусмотрены.

4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы на 2024-2026 годы предусмотрено согласно проектно-сметной документации за счет средств бюджета Крымского городского поселения Крымского района.

Финансирование подпрограммы «Развитие ливнеотведения Крымского городского поселения Крымского района» на 2024-2026 годы в объеме составляет 8 624,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2024 г.– 2 763,0 тыс. руб.;

2025 г. – 2 873,4 тыс. руб.;

2026 г. – 2 988,2 тыс. руб.

За счет средств местного бюджета Крымского городского поселения Крымского района – 8 624,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2024 г. – 2 763,0 тыс. рублей;

2025 г. – 2 873,4 тыс. рублей;

2026 г. – 2 988,2 тыс. рублей;

За счет средств краевого бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе:

2024 год – 0,0 тыс. рублей;

2025 год – 0,0 тыс. рублей;

2026 год – 0,0тыс. рублей.

При наличии потребности в дополнительном финансировании мероприятий подпрограммы «Развитие водоотведения Крымского городского поселения Крымского район» на 2024-2026 годы администрация Крымского городского поселения Крымского района увеличивает бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета, в объеме превышающих предусмотренные подпрограммой.

**5**. Критерии выполнения подпрограммы с указанием целевых показателей подпрограммы

с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей | | | | | | | | | |
| отчетный  2022 г. | | текущий  2023 г. | | очередной  2024 г. | | Первый 2025 г. планового периода | | второй 2026 г. планового периода | |
| базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Подпрограмма «Развитие ливнеотведение Крымского городского поселения Крымского района» на 2024-2026 годы | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Промывка трубопереездов | км | 1,9 | - | 2,8 | - | 1,1 | - | 1,1 | - | 1,1 | - |
| 1.2 | Приобретение лотков и труб | км | 0,2 | - | - | - | 0,08 | - | 0,08 | - | 0,08 | - |
| Ведомственная целевая программа (не предусмотрена) | | | | | | | | | | | | |
|  | Показатель (индикатор) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Результатом реализации мероприятий Подпрограммы является повышение уровня водоотведения в Крымском городском поселении Крымского района.

Эффективность реализации Подпрограммы определяется степенью достижения показателей Подпрограммы.

По итогам реализации Подпрограммы ожидается улучшение качества работы системы по сбору и отведению ливневых и паводковых вод на территории Крымского городского поселения Крымского района.

6. Механизм реализации Подпрограммы

Текущее управление подпрограммы осуществляет координатор муниципальной программы – администрация Крымского городского поселения Крымского района и отдел по вопросам ЖКХ, транспорту и связи администрации Крымского городского поселения Крымского района.

Координатор подпрограммы в процессе реализации подпрограммы:

организует реализацию подпрограммы, координацию деятельности участников подпрограммы;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в подпрограмму;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации подпрограммы на основании предложений участников подпрограммы;

разрабатывает формы отчетности для участников подпрограммы, необходимые для осуществления контроля за выполнением подпрограммы, устанавливает сроки их предоставления;

проводит мониторинг реализации подпрограммы и анализ отчетности, представляемой участниками подпрограммы;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации подпрограммы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации подпрограммы и оценке эффективности ее реализации (далее – доклад о ходе реализации подпрограммы);

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах подпрограммы на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

осуществляет иные полномочия, установленные подпрограммой.

Координатор муниципальной программы осуществляет мониторинг реализации подпрограммы по отчетным формам.

Участники подпрограммы в пределах своей компетенции ежегодно до 20 января года, следующего заотчетным, представляют в адрес координатора подпрограммы в рамках компетенции информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации подпрограммы.

Доклад о ходе реализации подпрограммы должен содержать:

сведения о фактических объемах финансирования подпрограммы в целом и по каждому основному мероприятию, включенному в подпрограмму, в разрезе источников финансирования и главных распорядителей средств местного бюджета;

сведения о фактическом выполнении основных мероприятий с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения;

сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации подпрограммы и входящих в ее состав основных мероприятий плановым показателям, установленным подпрограммой;

оценку эффективности реализации подпрограммы.

К докладу о ходе реализации подпрограммы прилагаются отчеты об исполнении целевых показателей подпрограммы и входящих в ее состав основных мероприятий.

В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями объемов финансирования и целевых показателей координатором муниципальной программы проводится анализ факторов и указываются в докладе о ходе реализации подпрограммы причины, повлиявшие на такие расхождения.

Главный распорядитель бюджетных средств в пределах полномочий, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации:

обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств, в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;

осуществляет иные полномочия, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации».

Начальник отдела по вопросам ЖКХ,

транспорту и связи Г.Н. Марин